MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2013.gada 17.septembrī								Nr.547

(protokols Nr.20, 7.p.)

# Par projekta “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” izmaksu segšanu

Madonas novada pašvaldības dome  2013.gada 27.jūnijā pieņēma divus lēmumus:

- apstiprināt projekta iesniegumu “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) organizētā KPFI atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros par projekta kopējām attiecināmām izmaksām Ls 35497,14  (protokols Nr.14, 20. p.).

- apstiprināt projekta “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 11989,14 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi latu, 14 sant.) apmērā (protokols Nr.14, 21. p.).

Madonas novada pašvaldība organizēja iepirkumu „Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” identifikācijas numurs: MNP2013/40_KPFI. Iepirkuma procedūrā bija iesniegts piedāvājums veikt būvdarbus ieskaitot par summu ieskaitot PVN Ls 41087,70.

Lai varētu noslēgt būvdarbu līgumu un realizēt projektu bija nepieciešams apstiprināt projekta sadārdzinājumu Ls 5588,96 apmērā. Madonas novada pašvaldības dome 2013.gada 20. augustā apstiprināja projekta “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” izmaksu summu Ls 41087,70 apmērā. Un nolēma nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu Ls 17578,10  apmērā.

Būvniecības projekta laikā būvdarbu veicējs atrada iespēju iedot būvdarbiem atlaidi Ls 2379,12 apmērā. Līdz ar to projekta faktiskās izmaksas sastāda Ls 38708,58. Taču tomēr projektam ir sadārdzinājums attiecībā uz projekta iesniegumā paredzētajiem Ls 35497,14. Sadārdzinājuma precīza summa ir Ls 3213,49. Sakarā ar to, ka projekts bija jāievieš līdz 30.08.2013., nebija iespējams savlaicīgi saskaņot sadārdzinājuma izmaksas ar Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Ja nav saņemts rakstisks saskaņojums nav iespējams sadārdzinājuma summai saņemt kredītu Valsts kasē. Tāpēc ir nepieciešams trūkstošo finansējumu Ls 3213,49 apmērā segt no Madonas novada pašvaldības līdzekļiem

Noklausoties sniegto informāciju, ņemot vērā 17.09.2013. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Jeuženija Adamoviča, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Bruno Kokars, Valda Kļaviņa, Agris Lungevičs, Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Piešķirt no Madonas novada pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem līdzekļiem Ls 3213,49 (trīs tūkstoši divi simti trīspadsmit lati 49 santīmi) apmērā projekta “ Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” līdzfinansējumam.

Domes priekšsēdētāja vietnieks 					Agris Lungevičs