Lēmuma Nr 757

( 28.11.2013. protokols Nr.26, 18.p.)

1.pielikums

### Rīgas apgabaltiesai

##### Brīvības bulvārī 34, Rīgā, LV 1886

# Prasītājs: SIA „CB”

Reģ. Nr. 40003001934

adrese: Kalnciema ielā 41a, Rīgā, LV 1046,

# Atbildētājs: Madonas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000054572

adrese: Saieta laukumā 1, Madonā, LV 4801

Atbildētājs: A/S „SMP Bank”

Reģ. Nr. 40003194988

Adrese: Elizabetes ielā 57, Rīgā, LV 1772

Izlīgums.

(civillietā C04508911)

2013.gada __._________

Sakarā ar to, ka pušu sarunās, kas balstītas uz brīvprātības, vienlīdzības, savstarpējās sapratnes principiem, bez maldiem, spaidiem un viltus, tika panākta vienošanās par strīdu, kas izriet no prasītāja SIA „CB” prasības pret atbildētājiem Madonas novada pašvaldību un A/S „SMP Banka” par galvojuma līgumu, to formas un no tiem izrietošo līgumu nosacījumu atzīšanu par spēkā neesošiem, par līguma izbeigšanu un parāda piedziņu, lietas dalībnieki vienojas slēgt izlīgumu uz sekojošiem noteikumiem:

- SIA „CB” 30.03.2012. prasības pieteikuma papildinājumos civillietā Nr. C04508911 (par līguma izbeigšanu Madonas novada pašvaldības vainas dēļ un parāda piedziņu) norāda, ka ar SIA „CB” 09.02.2012. vēstuli Nr. 01/12-107 SIA „CB” ir iesniedzis Madonas novada pašvaldībai koriģētus darbu izpildes aktus un rēķinus par izpildītajiem darbiem objektā no 2011.gada novembra līdz 2011.gada decembra mēnesim – 09.02.2011. rēķins Nr. CBR0555 par Ls 8149,-, tajā skaitā PVN, un 09.02.2012. rēķins Nr. CBR0556 par Ls 19136,51, tajā skaitā PVN, kopā par abiem rēķiniem Ls 27285,51. Madonas novada pašvaldība paziņoja, ka iepriekšminētos darbu izpildes aktus un līdz ar to rēķinus neuzskata par tādiem, par kuriem Madonas novada pašvaldība ir pienākums veikt samaksu. SIA „CB” pēc 09.02.2011. atkārtoti sniedza Madonas novada pašvaldībai koriģētus darbu izpildes aktus, kuru kopējā summa sastāda Ls 37546,07.

- Ņemot vērā izlīguma 1.punktā minēto, SIA „CB” un Madonas novada pašvaldība vienojas, ka Madonas novada pašvaldība piekrīt saskaņā ar darbu izpildes aktiem par izpildītajiem darbiem objektā no 2011.gada novembra līdz 2011.gada decembra mēnesim pieņemt būvdarbus par summu Ls _________, tajā skaitā PVN 22% apmērā jeb Ls ___________ un kas minēti:

  - šī izlīguma pielikumā Nr. 1 par summu Ls 13297,48, t. sk. 22 % apmērā PVN Ls 2397,91;

  - šī izlīguma pielikumā Nr. 2 par summu Ls 3341,32, t. sk. 22 % apmērā PVN Ls 602,53;

  - šī izlīguma pielikuma Nr. 3 lokālās tāmes Nr. ___ „__________” punktā Nr. _____, lokālās tāmes Nr. ___ „__________” punktā Nr. _____, un kur kopējā summa sastāda Ls _____.t.sk. PVN 22 % apmērā Ls _________;

  - šī izlīguma pielikuma Nr. 4 lokālās tāmes Nr. ___ „__________” punktā Nr. _____, lokālās tāmes Nr. ___ „__________” punktā Nr. _____, un kur kopējā summa sastāda Ls _____.t.sk. PVN 22 % apmērā Ls _________.

- Ņemot vērā izlīguma 2.punktā minēto, SIA „CB” izraksta Madonas novada pašvaldībai rēķinu par summu Ls _________, tajā skaitā PVN 22% apmērā jeb Ls ___________, un SIA „CB” rēķinā norāda, ka samaksa par darbiem Ls ________ tiek dzēsta ar Madonas novada pašvaldības samaksāto priekšapmaksu summu. Madonas novada pašvaldība saskaņā ar izrakstīto rēķinu pārskaita SIA „CB” tikai PVN 22 % apmērā jeb Ls ________.

- Ņemot vērā augstākminēto, SIA „CB” saskaņā ar 02.11.2009. būvdarbu līgumu Nr. 1.2-4/7-09 „Par Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbiem” Madonas novada pašvaldībai samaksās summu Ls ________ (_______________ lati un 56 santīmi) apmērā, kuru veido:

  - Ls ______ - Madonas novada pašvaldības samaksātā priekšapmaksas daļa, par kuru SIA „CB” nav veicis būvdarbus;

  - Ls 3033,39 – par izmantotajiem elektroenerģijas resursiem būvobjektā no 2011.gada janvāra līdz dienai, kad SIA „CB” atbrīvoja būvobjektu.

- SIA „CB” samaksu Ls _______ apmērā veic, maksājot to ar pārskaitījumu uz sekojošiem kontiem:

  - Ls 11794,12 - Valsts kase, konts Nr. LV71TREL9800836700100, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (1.finansējums);

  - Ls ________ - Valsts kase, konts Nr. LV76TREL980083C700104, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (2.finansējums);

  - Ls 3033,39 – A/S „SEB Banka”, konts Nr. LV37UNLA0030900130116, kods  UNLALV22 – maksa par elektroenerģijas resursiem.

- SIA „CB” šī izlīguma 4.punktā minēto summu  samaksā 3 (trīs) gadu laikā, maksājumus veicot ar pārskaitījumu sekojošā apmērā un kārtībā:

  - divu nedēļu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā tiesas lēmums, ar kuru tiek apstiprināts izlīgums, samaksā Ls 3033,39, maksājumu veicot – A/S „SEB Banka”, konts Nr. LV37UNLA0030900130116, kods  UNLALV22 – par izmantotajiem elektroenerģijas resursiem būvobjektā no 2011.gada janvāra līdz dienai, kad SIA „CB” atbrīvoja būvobjektu;

  - divu nedēļu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā tiesas lēmums, ar kuru tiek apstiprināts izlīgums, samaksā Ls maksājamā summa / 12 (maksājumi 36 mēnešos), maksājumu veicot – Valsts kase, konts Nr. LV71TREL9800836700100, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (1.finansējums);

  - Līdz 01.07.2013. samaksā Ls summa / 12 (maksājumi 36 mēnešos), maksājumu veicot – Valsts kase, konts Nr. LV71TREL9800836700100, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (1.finansējums) un/vai Valsts kase, konts Nr. LV76TREL980083C700104, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (2.finansējums);

  - Līdz 01.10.2013. samaksā Ls summa / 12 (maksājumi 36 mēnešos), maksājumu veicot – Valsts kase, konts Nr. LV76TREL980083C700104, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (2.finansējums);

  - Līdz 30.12.2013. samaksā Ls summa / 12 (maksājumi 36 mēnešos), maksājumu veicot – Valsts kase, konts Nr. LV76TREL980083C700104, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (2.finansējums);

  - Līdz 01.04.2014. samaksā Ls summa / 12 (maksājumi 36 mēnešos), maksājumu veicot – Valsts kase, konts Nr. LV76TREL980083C700104, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (2.finansējums);

  - Līdz 01.07.2014. samaksā Ls summa / 12 (maksājumi 36 mēnešos), maksājumu veicot – Valsts kase, konts Nr. LV76TREL980083C700104, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (2.finansējums);

  - Līdz 01.10.2014. samaksā Ls summa / 12 (maksājumi 36 mēnešos), maksājumu veicot – Valsts kase, konts Nr. LV76TREL980083C700104, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (2.finansējums);

  - Līdz 30.12.2014. samaksā Ls summa / 12 (maksājumi 36 mēnešos), maksājumu veicot – Valsts kase, konts Nr. LV76TREL980083C700104, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (2.finansējums);

  - Llīdz 01.04.2015. samaksā Ls summa / 12 (maksājumi 36 mēnešos), maksājumu veicot – Valsts kase, konts Nr. LV76TREL980083C700104, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (2.finansējums);

  - Llīdz 01.07.2015. samaksā Ls atlikusī summa / 12, maksājumu veicot – Valsts kase, konts Nr. LV76TREL980083C700104, kods TRELLV22 – priekšapmaksas atmaksāšana (2.finansējums).

- Ja SIA „CB” šajā izlīgumā noteiktajā termiņā un kārtībā neveic maksājumus, tad SIA „CB” maksā Madonas novada pašvaldībai līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.

- Ja SIA „CB” kaut vai vienu maksājumu pilnā apmērā nesamaksā vismaz ilgāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās, tad Madonas novada pašvaldība ir tiesīga prasīt visu atlikušo šī izlīguma 4.punktā minēto kopējo summu samaksāt nekavējoties un pilnā apmērā.

- SIA „CB” divu nedēļu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā tiesas lēmums, ar kuru tiek apstiprināts izlīgums, iesniedz Madonas novada pašvaldībai būvdarbu sekojošu izpilddokumnentāciju: autoruzraudzības žurnālu ar rasējumiem un skicēm, ko saskaņojis SIA CB un autoruzraugs, tai skaitā, būvkonstruktors V.Kļaviņš; būvdarbu žurnālu aizpildītu atbilstoši LBN prasībām; segto darbu aktus ar sertifikātiem, deklarācijām un saskaņoto skiču kopijām; izpildīto darbu izpiluzmērījumus (pamatu montāža, pirmā, otrā, trešā stāva pārsegema plātņu montāža); izpildshēmas ārējiem uzbūvētajiem tīkliem (ūdensvads, siltumtrase, elektrība, lietus un sadzīves kanalizācija); izpildshēmas iekšējiem uzbūvētajiem tīkliem (iekšējā kanalizācija, ūdensvads, elektrotīkli, vājstrāvas tīkli 1 un 2. stāvā).

- Madonas novada pašvaldība pēc šī izlīguma 9.punktā minētās izpilddokumentācijas pilnā apmērā saņemšanas rakstveidā pa pastu ierakstītā vēstulē A/S „SMP Banka” nosūta atsaukumu, atsaucot A/S „SMP Banka” izsniegto 02.11.2009. būvdarbu līguma Nr. 1.2-4/7-09 priekšapmaksas bankas garantiju un A/S „SMP Banka” izsniegto 02.11.2009. būvdarbu līguma Nr. 1.2-4/7-09 līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

- Ja Madonas novada pašvaldība šī izlīguma 10.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā neatsauc 02.11.2009. būvdarbu līguma Nr. 1.2-4/7-09 priekšapmaksas bankas garantiju un A/S „SMP Banka” izsniegto 02.11.2009. būvdarbu līguma Nr. 1.2-4/7-09 līgumsaistību izpildes nodrošinājumu, tad Madonas novada pašvaldība maksā SIA „CB” līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no šī izlīguma 4.punktā minētās summas par katru kavējuma dienu.

- Ja SIA „CB” šī izlīguma 6.1. – 6.11.punktā noteiktās summas izlīgumā noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņā nesamaksā vai samaksā daļēji, tad A/S „SMP Banka” SIA „CB” vietā samaksā SIA „CB” nesamaksātās summas, tajā skaitā šī izlīguma 7.punktā minēto līgumsodu un izlīguma 8.punkta kārtībā izteikto prasījumu samaksāt izlīguma 4.punktā minēto summu pilnā apmērā pirms termiņa. A/S „SMP Banka” maksājumu veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Madonas novada pašvaldības rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas.

- Procesa dalībniekiem nav tiesību izvirzīt jebkāda veida pretenzijas vienai pret otru, ja ir ievērotas un izpildītas visas saistības, kas izriet no šī izlīguma.

- Pārējo attiecību regulēšanā, kas tieši nav atrunātas šajā izlīgumā, puses vadās no Latvijas Civillikuma 1881. – 1891.pantu nosacījumiem.

- Šis izlīgums pauž pušu patiesu gribu un var būt grozīts tikai ar pušu rakstisku piekrišanu.

- Puses apstiprina, ka viņām ir zināmas izlīguma apstiprināšanas procesuālās sekas.

- Izlīgums sastādīts un parakstīts četros eksemplāros, no kuriem viens – SIA „CB”, otrs – Madonas novada pašvaldībai, trešais – A/S „SMP Banka” un ceturtais Rīgas apgabaltiesai.

Pamatojoties uz Latvijas Civilprocesa likuma 223.p. 5.d., 226.p. – 227.p.p.

lūdzam tiesu:

- Apstiprināt šo Izlīgumu.

- Izbeigt tiesvedību SIA „CB” prasībā pret atbildētājiem Madonas novada pašvaldību un A/S „SMP Banka” par galvojuma līgumu, to formas un no tiem izrietošo līgumu nosacījumu atzīšanu par spēkā neesošiem un par līguma izbeigšanu un parāda piedziņu.

SIA „CB” pārstāvis Igors Freimanis		                    	_____________________

Madonas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters		                      	_____________________

A/S „SMP Banka”

valdes loceklis Ivars Lapiņš	                              		_____________________