MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2014.gada 10.septembrī								Nr.524

(protokols Nr.18, 17.p.)

# Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas Mākslas skolas jumta konstrukcijas atjaunošanas remontdarbiem

26.02.2014. Madonas novada pašvaldība un  Latvijas Republikas Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) noslēdza vienošanos Nr.5-26/MPP/2014-019 par pasākumu „Mākslas skolas jumta konstrukcijas atjaunošanas remontdarbu veikšana”, kurā ir piešķirts finansējums – EUR 14230, projekta realizācijas termiņš – 31.12.2014. Projekta realizācijai nepieciešamais finansējums - EUR 54 176.80.

26.06.2014. Domes sēdē tika Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu EUR 39 946.80 apmērā Valsts kasē Madonas Mākslas skolas jumta konstrukcijas atjaunošanas remontdarbiem.

Būvdarbu laikā, atsedzot jumta konstrukcijas, ir konstatēts, ka torņa jumta logu izbūvju nesošās konstrukcijas un esošais apmetums bojāts. Lai varētu pabeigt jumta nomaiņu, nepieciešams mainīt bojātās konstrukcijas un atjaunot jumta izbūvju vēsturisko izskatu (pielikumā fotofiksācija). Ņemot vērā to, ka darbi ir tehnoloģiski nenodalāmi no iepriekš noslēgtā līguma, SIA “ProDev” ir iesniedzis izmaksu aprēķinu par summu – EUR 2039.87

Noklausoties sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu komentārus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Jeuženija Adamoviča, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka, Valda Kļaviņa,  Agris Lungevičs, Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības Dome  NOLEMJ:

Piešķirt Madonas Mākslas skolas jumta konstrukcijas atjaunošanas remontdarbiem nepieciešamo papildus finansējumu EUR 2039.87 apmērā no Madonas novada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Domes priekšsēdētāja vietnieks					A.Lungevičs