Projekta Kalnagravas kredīts

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2013.gada 30.maijā								Nr.284

(protokols Nr.10, 14. p.)

# Par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā” izstrādē

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” 2011. gada 4.oktobrī SIA „Kusas Nami” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu aģentūru (CFLA) par projekta ieviešanu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006. Līguma summa ar CFLA ir Ls 292725,78 no kurām ERAF finansējums sastāda Ls 248816,91 un SIA „Kusas Nami” līdzfinansējums sastāda Ls 43609,23.

Būvdarbu iepirkums tika organizēts 2012 gadā. Būvdarbu iepirkuma summa bija zemāka par projektā paredzēto būvdarbu summu. Projekta ietvaros tika noslēgtas sekojošas vienošanās:

1. TEP aktualizācija LVL 1500.00, PVN 22% LVL 330.00;

2.Tehniskā projekta izstrāde LVL 2990.00 , PVN 22% LVL 657.80;

3.Būvdarbu veikšana LVL 229741.91, PVN 22% LVL 50543.22;

4.Būvuzraudzība LVL 3290.00, PVN 22% LVL 723.80;

4. Autoruzraudzība LVL 500.00, PVN 22% LVL 110.00;

5. Autoruzraudzība LVL 1870.00, PVN 22% LVL 411.40;

20.07.2012.  SIA „Kusas Nami” projekta priekšfinansējumam. noslēdza aizņēmuma līgumu ar A/S SEB banku par summu Ls 128 129.38

30.08.2012.g. no Madonas novada pašvaldības pamatkapitāla palielināšanai tika saņemti līdzekļi Ls 35 758.79 apmērā. Šo summu pašvaldība ņēma kredītā no Valsts kases SIA “Kusas nami” līdzfinansējuma nodrošināšanai.

2012. gadā ar VARAM un CFLA tika saskaņotas projekta izmaiņas par ietaupījuma summu paredzot veikt papildus darbus. Projekta ietvaros tika noslēgtas sekojošas papildus vienošanās:

1.Tehniskā projekta izstrāde LVL 1700.00 , PVN 21% LVL 357.00;

2.Būvdarbu veikšana LVL 49436.32;

3.Būvuzraudzība LVL 850.00, PVN 22% LVL 178.50;

4. Autoruzraudzība LVL 350.00, PVN 22% LVL 73.50;

Kopējā visu noslēgto līgumu summa bez PVN sastāda LVL 290728.23,  PVN LVL 53055.22 un kopējā summa ir LVL 343783.45.

Atlikušo darbu veikšanai kopējā summa ar PVN Ls 52945,32

Atlikušo darbu veikšanai kopējā summa bez PVN Ls 52336,32

SIA “Kusas nami” līdzfinansējuma summa bez PVN sastāta Ls7850,45.

SIA “Kusas nami” priekšfinansējumam nepieciešamā aizņēmuma summa ar PVN sastāda Ls 45094,87

Izvērtējot pievienoto pamatojumu, atklāti balsojot: PAR - 16 (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda Maderniece,   Andris sakne, Rihards Saulītis, Roberts Šņepsts, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE,  Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS); PRET – NAV;  ATTURAS – NAV;  Madonas novada pašvaldības dome nolemj:

- Apstiprināt projekta Nr. Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā” kopējo finansējuma apjomu bez PVN Ls 290728.23 apmērā, no tiem ES struktūrfondu finansējums- Ls 247119.00, SIA „Kusas Nami” attiecināmo izmaksu līdzfinansējums  Ls 43609.23 un neattiecināmo izmaksu daļa PVN ir Ls 343783.45 apmērā.

- ERAF projekta Nr Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai Madonas novada pašvaldībai ņemt papildus ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 7850.45 apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi SIA „Kusas Nami” reģ. Nr. 45403013440, 100% kapitāldaļas pieder pašvaldībai, pamatkapitāla palielināšanai.

- Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta ņemšanu LVL 7850.45 apmērā SIA „Kusas Nami” pamatkapitāla palielināšanai, ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

- Aizņēmumu izņemt 2013. gadā.

- Madonas novada pašvaldība sniedz galvojumu aizņēmumam Valsts kasē vai komercbankā SIA „Kusas Nami” projekta  Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai LVL 45094.87. Aizņēmuma termiņš 20 gadi.

- SIA „Kusas Nami” aizņēmumu izņemt 2013. gadā.

- Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt galvojuma sniegšanu SIA „Kusas Nami” kredīta ņemšanai Valsts kasē vai komercbankā SIA „Kusas Nami” projekta  Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā” apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai LVL 45094.87.

- Aizņēmuma un galvojuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Domes priekšsēdētājs				Andrejs Ceļapīters