MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2014.gada 17.jūnijā								Nr.320

(protokols Nr.12, 6.p.)

# Par Madonas novada pašvaldības domes 2012.gada 12.jūlija lēmuma (protokols Nr.15, 5. p.)  precizēšanu

Madonas novada pašvaldības domes 2012. gada 12.jūlija sēdē tika pieņemts lēmums par „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” lēmumā tika apstiprināts projekta „Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta” tehniski ekonomiskais pamatojums. Projekta iesniegums ir apstiprināts un 2013.gada 27.augustā  tika noslēgts līgums par projekta ieviešanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. SIA „Barkavas KPS” ir veikusi plānoto projekta aktivitāšu ieviešanu. Īstenojot projekta aktivitātes ir radusies finanšu līdzekļu ekonomija EUR 11703.51apmērā.

Lai pilnībā sakārtotu ūdenssaimniecības infrastruktūru Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ir  iesniegti  līguma grozījumi sasniedzamo rādītāju apjomos, papildus sasniedzamais rādītājs – lietus ūdens sistēmas novadīšana no sadzīves kanalizācijas – 132m, ir nepieciešama ūdens sistēmas nodalīšana no sadzīves kanalizācijas sistēmas, jo pavasaros palu laikā, kad gruntsūdens līmenis ir augsts, rodas problēma ar ūdens novadīšanu un šobrīd pavasara palu ūdeņi nonāk esošajā sadzīves kanalizācija sistēmā, kas rada papildu slodzi uz NAI. Sakarā ar jaunās kanalizācijas sistēmas izbūvi tiks sakārtota arī lietus kanalizācijas sistēma Barkavas ciemā. Lai novērstu šo situāciju, ka lietus ūdeņi tiek ievadīti sadzīves kanalizācijā, Ozolu ielā ir paredzēts izbūvēt lietus ūdens savākšanas sistēmu, kuras mērķis ir lietus ūdeņu nodalīšana no sadzīves kanalizācijas sistēmas.

SIA „Barkavas KPS” plāno veikt papildus iepirkumu būvdarbiem, tajos plānots  veikt lietus ūdens sistēmas nodalīšanu no sadzīves kanalizācijas, asfaltbetona seguma atjaunošana, hidranta ievietošana uz rekonstruētā ūdensvada pie Barkavas pamatskolas. Lai varētu plānotos būvdarbus veikt projektam ir sadārdzinājums EUR 95982.13 apmērā.

Lai SIA “Barkavas KPS” varētu saskaņot iesniegtos grozījumus Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā,  ir nepieciešams pašvaldības lēmums par projekta izmaksu apstiprināšanu.

Noklausoties S.Smeltera sniegto informāciju, ņemot vērā 17.06.2014 Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs Ceļapīters, Jeuženija Adamoviča, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka, Antra Gotlaufa, Valda Kļaviņa, Bruno Kokars, Agris Lungevičs, Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības Dome  NOLEMJ:

1. Precizēt 2012.gada 12.jūlija  Madonas novada pašvaldības domes lēmumu  „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (protokols Nr.15.5.) izsakot lēmuma punktus Nr.2, 3 sekojošā redakcijā:

2. Apstiprināt projekta investīciju un finanšu plānu:

Projekta investīcijas plāns:

| Nr. p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Daudzums | Kopējā summa | Izmaksas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | % | attiecināmās | neattiecināmās |
| 1. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 26320,50 | 3.44 | 21 745.89 | 4574,61 |
| 1.1. | TEP sagatavošanas vai aktualizācijas izmaksas | 1 | 4828,66 | 0,63 | 3984.04 | 844,62 |
| 1.2. | IVN dokumentācijas izstrādes izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas | 1 | 21491.84 | 2.81 | 17761.85 | 3729.99 |
| 2. | Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 15419.22 | 2.02 | 5099.63 | 10319.59 |
| 2.1. | Būvuzraudzības izmaksas | 1 | 9248.67 | 1.21 | 0 | 9248.67 |
| 2.2. | Autoruzraudzības izmaksas | 1 | 6170,55 | 0.81 | 5099.63 | 1070,92 |
| 3. | Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 721612.94 | 94.53 | 473154.48 | 248458,46 |
| 3.1. | Būvdarbu izmaksas, līgums Nr.1 | 1 | 558355.67 | 73.14 | 461450.97 | 96904.70 |
| 3.2. | Būvdarbu izmaksas, līgums Nr.2 | 1 | 163257.27 | 21.39 | 11703.51 | 151553.76 |
| 4. | Piegāžu līgumu izmaksas kopā, tai skaitā: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ tai skaitā finanšu rezerve no projekta attiecināmo izmaksu summas līdz 5% |  | 763352.66 | 100% | 500000.00 | 263352.66 |

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus:

| 1 | Pasākums | Daudzums un mērvienība |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija prioritārajos posmos | 2925 m |
| 2 | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija prioritārajos posmos | 950m |
| 3 | Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija | 560m |
| 4 | LIETUS ūdens sistēmas nodalīšana no sadzīves kanalizācijas | 132 m |

Domes priekšsēdētājs						A.Ceļapīters