# Līgums Nr. L-PCS -13-0074

Projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1./12/04/034

APSTIPRINĀTS

SIA „Madonas Siltums“iepirkuma komisijas

2013.gada 02.septembra sēdē

protokols Nr.1

NOLIKUMS

Iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā

„Šķeldas noliktavas un laukuma jaunbūve Augu ielā 27A,

Madonā, Madonas novadā”

Iepirkuma identifikācijas numurs : MS 2013/3 KF

Madonā,  2013.gadā

1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - SIA „Madonas Siltums”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā” lietotajiem terminu skaidrojumiem), piedalīties iepirkuma procedūrā par būvniecības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs : MS 2013/3 KF

1.3. Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”

Pasūtītāja rekvizīti :

Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Vienotais reģistrācijas Nr. 45403004471

PVN reģ. kods LV 45403004471

AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV57UNLA0030 9006 0980 9

Fakss : 64807403

E –pasts madonas.siltums@apollo.lv

Kontaktpersona :

SIA “Madonas Siltums” siltumenerģētikas inženieris Ivars Grandāns, tālr.26564598, e- pasts ivars2003@navigator.lv.

1.4.Piegādātāji – iepirkuma procedūrā var piedalīties „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā” kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību, attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces un sniegt pakalpojumus, un kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, un kam ir pieejami visi līguma izpildei nepieciešamie resursi.

1.4.1. Šī iepirkuma ietvaros Piegādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus.

1.4.2. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un saņēmis no Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas.

    - Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

    - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- Pretendenta pilnvarota persona.

1.5. Iepirkuma priekšmets

Iepirkums ietver šķeldas laukuma un novietnes būvniecību, automātikas uzstādīšanu katlu mājā Madonā Augu ielā 27a

CPV kods : 45000000-7 Celtniecības darbi

1.6. Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

    - Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras nolikums, iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), Madonas novada pašvaldības mājaslapā internetā publicētie paziņojumi.

1.6.2.Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

1.6.2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv , sadaļā IEPIRKUMI. Tur tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem. Būvdarbu tehniskās specifikācijas elektroniskā formā saņems uzaicinātie piegādātāji pēc viņu pieprasījuma.

1.6.2.2.Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas SIA „Madonas Siltums”, Cesvaines iela 24a, Madona, 2.stāvā pie siltumenerģētikas inženiera Ivara Grandāna darba dienās laikā no plkst.8:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00, iepriekš piesakoties pa telefonu 26564598.

1.6.3.Sarakste, informācijas sniegšana:

1.6.3.1.Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.

1.6.3.2.Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64807403, e-pastā ivars2003@navigator.lv, pa pastu, vai arī personīgi SIA „Madonas Siltums”.

1.6.3.3.Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu Madonas novada pašvaldības mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā Pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

1.6.3.4.Iepirkumu komisija atbildes un papildus informāciju sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.6.3.5.Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresēto Piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju Madonas novada pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 07.oktobrim, plkst. 14.00 Madonā, Cesvaines ielā 24a, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.7.2. Piedāvājumus saņem un reģistrē SIA „Madonas Siltums” juriste, 3.stāvā, Cesvaines ielā 24a, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona izsniedz izziņu par piedāvājuma saņemšanu, kurā norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara arī atzīmi „NOKAVĒTS”.

1.7.3. Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

1.7.4. piedāvājumi tiks atvērti Madonā, Cesvaines ielā 24a, 2.stāvā, valdes locekļa kabinetā 2013.gada 07.oktobrī, plkst. 14.00.

1.7.5. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieintersētās personas.

1.7.6. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, un parakstās.

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam, līdz līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) 1.7.4. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt 1.8.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.9. Piedāvājuma noformēšana

1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

Atzīme “Piedāvājums atklātam konkursam    „Šķeldas noliktavas un laukuma jaunbūve Augu ielā 27A, Madonā, Madonas novadā”, Nr. MS 2011/3 KF. Neatvērt līdz : piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu datums un laiks.

1.9.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

- pretendentu atlases dokumentiem (viens oriģināls un vienas kopija), ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un vienas kopija);

- finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un vienas kopija).

1.9.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.9.1. punktā minētajā aploksnē. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

1.9.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.9.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

1.9.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu.

1.9.7 Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.9.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.7.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

## 1.10. Cita informācija

1.10.1. Iepirkums notiek Kohēzijas fonda 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.2.pasākums „Enerģētika” 3.5.2.1.aktivitāte „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, līgums ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Nr.L-PCS-13-0074.

    - Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami.

2.IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS

2.1. Iepirkuma priekšmets ir „Šķeldas noliktavas un laukuma jaunbūve Augu ielā 27A, Madonā, Madonas novadā” būvdarbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un tehnisko projektu.

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Augu iela 27A, Madona, Madonas novads.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Iepirkuma līguma izpildes vēlamais termiņš ir 6 mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

CPV kods : 45000000-7 Celtniecības darbi

3. DALĪBAS NOSACĪJUMI

Pasūtītājam ir tiesības neizskatīt pretendenta pieteikumu, ja pretendents atbilst jebkurai no „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta 1.daļā minētajām pazīmēm, ja nav pagājuši „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta trešajā daļā noteiktie termiņi, vai arī nav iesniedzis kādu no nolikuma 4.1.punktā minētajiem dokumentiem. Šīs pašas prasības attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ja Pretendents balstās uz to iespējām, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību Nolikuma prasībām.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pretendenta atlases dokumenti.

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (brīvā formā). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus.

4.1.2. Komercreģistra (vai tam pielīdzinātas iestādes) izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, un dokumenti, kas apliecina Piegādātāja amatpersonu pilnvaras parakstīt piedāvājumu.

    - Pretendenta apliecinājums brīvā formā, ka uz viņu nav attiecināmi „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta 1.daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja uz Pretendentu ir bijuši attiecināmi „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta 1.daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, viņam jāapliecina, ka ir pagājuši  „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta trešajā daļā noteiktie termiņi.

## Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus:

4.1.5.1. Pretendenta finanšu vidējam apgrozījumam būvniecībā pēdējo trīs gadu laikā jābūt vienādam vai lielākam par piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu ir vienāds vai lielāks par piedāvāto līgumcenu (Pretendenta apliecinājums brīvā formā).

4.1.5.2.Pretendentam ir pieredze vismaz viena līdzīgas nozīmes būvobjekta (metāla konstrukciju noliktava vai ražošanas ēka ar platību vismaz 500 m2 ) būvniecībā (Pretendenta apliecinājums brīvā formā) .

4.1.5.3. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts ēku, ceļu, elektroietaišu būvmontāžas darbu vadīšanas jomā. Pretendents var norīkot katram veicamajam darba profilam atsevišķu būvdarbu vadītāju ar attiecīgajiem sertifikātiem. Būvdarbu vadītājam ir pieredze vismaz 2 līdzīga apjoma būvdarbu vadīšanā. Par pieredzi līdzīga apjoma būvdarbu vadīšanā tiek uzskatīta pieredze tāda ražošanas objekta būvdarbu vadīšanā, kur tika veikti metālkonstrukcijas ēku būvniecības darbi, veikta ceļu vai laukumu būvniecība un veikti elektromontāžas darbi.  ( Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 3.pielikumam.

4.1.6. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji  neatbilst 4.1.1. -4.1.5. punktā noteiktajam netiek izskatīti un turpmākajā procedūrā nepiedalās.

4.2. Tehniskais piedāvājums

### Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās un tehniskajā projektā noteiktajām prasībām, kurus Pasūtītājs izsniedz katram pretendentam ierakstītus CD.

### Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

- darbu apjomu sarakstu;

- izvērstu būvdarbu izpildes grafiku un finanšu plūsmas grafiku;

- apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 2 gadiem;

4.2.2. Pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus attiecībā uz izmantojamo materiālu sortimentu (var izmantot analogus materiālus tehniskajā projektā norādītajiem).

4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1.  Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai.

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.

### Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti Tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda latos (LVL), bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Finanšu piedāvājuma kopējā summā jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

    - Finanšu piedāvājums jāaizpilda Excel formātā. Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas secīgi, reizinot vienības cenas ar būvdarbu apjomiem. Visas finanšu piedāvājuma izmaksas uzrādāmas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt ar nedefinētiem darbu apjomiem vai kā citādi mainīt darbu apjomu sarakstu., izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus darbu apjomu sarakstā. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto darbu apjomu sarakstu, ja tāds ir publicēts.

    - Piedāvājumā norādītās vienības cenas tiek fiksētas uz visu darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

    - Piedāvājumā iekļauj finanšu piedāvājuma tāmes papīra formātā. Papildus tam ir jāpievieno aizpildītas Finanšu piedāvājuma tāmes elektroniskā versijā, t.i., ierakstītas diskā Excel formātā. Uz diska jānorāda pretendenta nosaukums.

5. PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

5.1.	Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām, Tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam.

5.2.	Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.3. Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic SIA „Madonas Siltums” iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija).

  - Piedāvājumu vērtēšana noris atbilstoši „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma”, 2011.gada „Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” un saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma noteikumiem.

  - Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības.

  - Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

    - Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

    - Iepirkumu komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu, nosaka atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos iekļauto prasību līmenim un spējai izpildīt līgumu.

    - Par piedāvājumiem, kuros nebūs ietverti visi sarakstes laikā veiktie precizējumi, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

  - Ja Pasūtītājs publiskās datu bāzēs nevar iegūt nepieciešamo informāciju par kādu pretendentu, vai tā apakšuzņēmēju, uz kura spējām pretendents balstās, Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai desmit dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža pretendents iesniedz kādu no sekojošie dokumentiem:

    - Kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendents un tā  apakšuzņēmējs nav  pasludināti par maksātnespējīgiem un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Kompetentas institūcijas izdotu izziņu, ka pretendentam vai tā apakšuzņēmējam nav nodokļu parādu Latvijā vai attiecīgajā valstī, tajā skaitā nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniegtu 100 latus;

    - Izziņu, ko izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka pretendents vai tā apakšuzņēmējs Latvijā un ārvalstī nav sodīti par „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma” 42.panta pirmās daļas  2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.

  - Šā nolikuma 5.9. punktā minētās izziņas ir derīgas, ja tās izsniegtas ne agrāk par trim mēnešiem no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās pozīcijās un ailēs, kurās kļūdas ir konstatētas.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma prasībām izlabotās cenas.

  - Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisija uzskata, ka saņemtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, tā rīkojas „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma” 53.panta kārtībā.

  - Iepirkumu komisija izslēdz piedāvājumu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta 1.daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pretendents netiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja ir pagājuši „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta trešajā daļā noteiktie termiņi. Lai novērtētu, vai uz pretendentu neattiecas kāds no „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta 1.daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic iepriekšminētajā likuma pantā noteiktās darbības.

  - Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu pa pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c.

  - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam ir jāsniedz atbilde.

  - Ja atklājas, ka pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, komisija noraida viņa piedāvājumu.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt pretendenta kvalifikāciju un/vai piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Lursoft, Uzņēmumu reģistra datu bāze, VID publiskojamo datu bazi, kā arī pieprasot informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādītajiem veiktajiem darbiem.

  - Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja Pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nenovērš šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu iepirkuma priekšmetam.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pasūtītājs slēgs līgumu ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu trīs darba dienu laikā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atzinuma par iepirkuma procedūru saņemšanas dienas, pamatojoties uz pretendentu piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (3. pielikums).

6.3. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pasūtītājs iepirkuma līguma izpildei neparedz līguma priekšapmaksu.

  - Pasūtītājs iepirkuma līguma izpildē paredz starpmaksājumus.

  - Līguma Darbu apmaksa – saskaņā ar izpildītāja iesniegto darbu izpildes aktu “Forma Nr.2” 20 (divdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas dienas.

  - Līgums būs fiksēto vienības cenu līgums, balstīts uz iepirkumā prasītajiem darbu daudzumiem un Izpildītāja piedāvājumu ar tajā norādītajām vienības cenām. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, un būvniecības materiālu, darbu, mehānismu vai būvdarbu pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz šī līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiks atlīdzināts.

  - 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz Bankas garantiju līgumsaistību izpildes nodrošinājumam, kas atbilst iepirkuma procedūras nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem, vai pārskaita līgumsaistību nodrošinājuma galvojuma summu līgumā norādītajā pasūtītāja bankas kontā. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma un līguma prasībām atbilstošu līgumsaistību nodrošinājumu, līgums bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties tiek lauzts un pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt izmaksāt (ieturēt) piedāvājuma nodrošinājuma summu.

  - Pasūtītāja paredzētais garantijas termiņš līguma Darbiem – 2 (divi) gadi.

  - Izpildītājs pieprasa un no Būvvaldes izņem būvatļaujas.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma pārbaudei un izvērtēšanai.

7.1.2. Lemt par piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

7.1.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājuma izvērtēšanai.

7.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju.

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Ievērot savā darbībā „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma” , SIA „Madonas Siltums” iepirkuma nolikuma noteikumus, citus normatīvos aktus, vērtēt pretendentus un viņu iesniegtos piedāvājumus, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus nolikuma noteikumus.

  - Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.

  - Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai nolikuma skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami.

  - Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (saņemtajiem jautājumiem un atbildēm, kā arī precizējumiem, grozījumiem).

  - Pretendentam ir  tiesības atsaukt piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības grozīt piedāvājumu, vai iesniegt to no jauna līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).

  - Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.

  - Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma” noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).

  - Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Apsekot  būvniecības objekta vietu, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju.

9.PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

  - Kopā ar piedāvājumu (atsevišķi, neiešujot piedāvājumā) ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums Ls 2 000,- ( divu tūkstošu latu) apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz kā Bankas galvojums saskaņā ar pielikumu Nr.5 „Prasības piedāvājuma nodrošinājumam”. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu var veikt arī, pārskaitot iepriekšminēto naudas summu uz SIA „Madonas Siltums” kontu LV57UNLA0030 9006 0980 9, banka AS „SEB Banka”, bankas kods UNLALV2X, Vienotais reģistrācijas Nr. 45403004471, ar norādi ”Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrā MS 2013/3”.

  - Iepirkumu komisija piedāvājuma nodrošinājumu atgriež vai pārskaita uz maksājuma uzdevumā norādīto kontu trīs darba dienu laikā, skaitot no nākošās dienas, pēc ātrākā no šo nosacījumu iestāšanās:

    - ir beidzies piedāvājuma derīguma termiņš vai tā pagarinājums;

    - pretendents, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir noslēdzis līgumu un ir iesniedzis līguma nodrošinājumu;

    - iepirkumu komisija var izskatīt pretendenta lūgumu un pieņemt lēmumu par piedāvājuma nodrošinājuma atgriešanu citos gadījumos, izvērtējot katru iesniegumu un situāciju atsevišķi.

  - Uzvarējušā Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā piedāvājumā norādītajā derīguma termiņā. Pasūtītājs piedāvājuma nodrošinājumu atdod brīdī, kad saņem līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, viņš rakstiski par to informē Pretendentu un lūdz pagarināt piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma, derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma, derīguma termiņu, viņš rakstveidā to paziņo (iesniedz) Pasūtītājam.

    - Ja Pretendents nepiekrīt pagarināt piedāvājuma, t.sk. aī piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu, Pasūtītājs līgumu ar šo Pretendentu var neslēgt;

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma” 24.panta 3.daļā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir sniegts, pārskaitot nodrošinājuma summu pasūtītāja kontā, pasūtītājs ir tiesīgs to ieturēt „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma” 24.panta 3.daļā noteiktajos gadījumos, rakstveidā informējot par to pretendentu.

SIA „Madonas Siltums”

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                          U.Lielvalodis

Pielikumi:

1.pielikums. Tehniskās specifikācijas (papīra formātā un CD).

2.pielikums. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts.

3.pielikums. Iepirkuma līguma projekts.

4.pielikums Tehniskais projekts (CD) bez izmaksu aprēķina.

5.pielikums Prasības piedāvājuma nodrošinājumam.

2.pielikums

Būvdarbu vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 –teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

3.pielikums

## PROJEKTS

LĪGUMS Nr. MS 2013/3 KF

Šķeldas noliktavas un laukuma jaunbūve Augu ielā 27A,

Madonā, Madonas novadā

Madona	                         2013.gada __._______

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Madonas Siltums”, Vienotais reģ. Nr. 45403004471, adrese – Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas novads, LV-4801, tās valdes locekļa Ulda Lielvaloža personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

SIA „                  ”,  Vienotais reģ. Nr.                           , tās valdes priekšsēdētāja                                                                     personā,  kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts “BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”, pamatojoties uz SIA „Madonas Siltums” rīkotās atklāta konkursa “Šķeldas noliktavas un laukuma jaunbūve Augu ielā 27A, Madonā, Madonas novadā”, identifikācijas Nr. MS 2013/3, turpmāk šā līguma tekstā saukta Konkurss, rezultātiem un SIA „______________” iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- Apzīmējumi:

  - “Līgums” –Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

  - “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv “Pasūtītāju”, “Pasūtītāja” vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - “Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmējus darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - “Darbi” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.

  - “Būvobjekts” –  Līguma 2. punktā minētais būvējamais objekts.

  - “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

  - “Būvprojekts” – SIA „Steel Constructor MM” izstrādātais Būvprojekts.

  - “Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

  - Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu un Tehnisko projektu veikt sekojoša objekta būvniecību:

„Šķeldas noliktavas un laukuma jaunbūve Augu ielā 27A, Madonā, Madonas novadā”.

  - Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

    - Līgums;

    - Pielikumi:

Nr.1 – Būvprojekts;

Nr.2 – Tehniskais piedāvājums;

Nr.3 – Līguma nodrošinājums.

Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1. punktā.

- Līguma cena

  - Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir                                 Ls, PVN , kopā  Ls (                                                      ). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai būvprojektā paredzēto darbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. Izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir pieļaujamas, pamatojoties uz inflācijas objektīvi radīto cenu kāpumu nozarē.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības (tikai iestājoties apstākļiem, kurus Pasūtītājs nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt līguma noslēgšanas brīdī) tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, organizējot sarunu procedūru. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

  - Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Laika grafikā noteiktajos termiņos, iepriekš saņemot no Pasūtītāja būvdarbu zonu. Būvatļauju izņem Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus.

  - Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

  - Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt : __________________.

  - Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Būvuzņēmējs, izpildot darbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Tehniskais projekts ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

  - Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

6.1.1.nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju ( Būvprojektu).

6.1.2.nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes programmā noteiktajos laikos vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;

6.1.3.pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

6.1.4.samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - veikt būvdarbu sagatavošanu;

    - iesniegt saskaņā ar Būvprojektu izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā;

    - pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam (Darbu vadītājam) darbu veikšanas projektu saskaņā ar “Vispārīgo būvnoteikumu” 5.4.nodaļu;

    - ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

    - darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un, ievērojot būvatļauju un publiskos ierobežojumus;

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā .

    - nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, 24 stundas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko projektu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

    - visā darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju.

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - līdz katra mēneša 5. datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem;

    - nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

Darbu vadītājs:                                                                 .

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

    - pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu;

    - pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu.

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

    - apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar līguma 5.8.punktu);

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - 26. Būvuzņēmējs koordinē darbuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par darbuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

- Riska pāreja un apdrošināšana

  - Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

  - Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas noslēdz visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu attiecībā uz būvobjektu ar polises darbību līdz brīdim, kad būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā, vismaz piedāvātās līgumcenas 100% apmērā, iesniedzot polisi un maksājuma uzdevumu, kas apliecina prēmijas samaksu, Pasūtītājam.

- Dokumentācija

Dokumenti, kurs Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

- Garantija

  - Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

  - Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam, (saskaņā ar konkursa Piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir 24 mēneši saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 10.1. un 10.2. punktos noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 5 dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

  - Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. datumam sastāda aktu (Forma 2) par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 5 dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Akts par izpildītiem Darbiem  neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.

  - Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Pēc Darbu pilnīgas izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc pilnīgas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas (par ko tiek sastādīts atsevišķs akts) Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu.

  - Ne akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

12.Maksājumu izdarīšanas kārtība

  - Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic sekojošā kārtībā, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu:

    - Kārtējos maksājumus Pasūtītājs veic ik mēnesi saskaņā ar Būvuzņēmēja sagatavotiem un Būvuzrauga, Pasūtītāja un Autoruzrauga apstiprinātiem veikto darbu aktiem. Maksājums tiek veikts 100% apmērā no aprēķina mēnesī izpildīto un ar veikto darbu aktu pieņemto būvdarbu vērtības (atbilstoši tāmei). Kārtējo maksājumu Pasūtītājs veiks 20 dienu laikā pēc veikto darbu akta par aprēķina mēnesi apstiprināšanas.

    - Kārtējo maksājumu kopsumma nevar pārsniegt 90% no līguma summas.

    - Galīgo norēķinu 10% apmērā no līguma summas Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 30 dienu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

    - Nekvalitatīvi darbi tiek apmaksāti pēc to defektu novēršanas.

  - Atkārtota darbu pieņemšana – nodošana notiek 10 darba dienu laikā pēc atkārtotas darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas.

- Izmaiņas līgumā

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā tikai sekojošos gadījumos:

    - Līguma cena var tikt izmainīta tikai saskaņā ar Līguma 4.4. punktu;

    - Citas izmaiņas Līgumā pieļaujamas, ja radušies 5.5.punktā minētie apstākļi.

13.2. Ikviena 13.1.punktā paredzētā Līguma  izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies ārkārtas apstākļi, kas radušies no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ, un, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

- Īpašuma tiesības

  - Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz būvi, visiem izmantotajiem materiāliem, pēc līguma 4.1. punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz būvi un visiem izmatotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Būvuzņēmēja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Būvuzņēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 5.4. punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 12. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

    - ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 darbadienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma un līguma prasībām atbilstošu līgumsaistību nodrošinājumu, līgums bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties tiek lauzts un Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no galvotāja vai ieturēt Pasūtītāja kontā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājuma summu.

  - 16.2. un 16.3. punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Šādas Līguma laušanas gadījumā (16.2.punkts) piecu dienu laikā no 16.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no galvotāja vai ieturēt Pasūtītāja kontā ieskaitīto līgumsaistību nodrošinājuma summu.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj	 būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

- Force Majeure

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

- Nodokļi un nodevas

Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

19.Līguma izpildes garantija

Būvuzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas Pasūtītājam iesniedz līgumsaistību izpildes nodrošinājuma Bankas garantiju, kas atbilst iepirkuma procedūras nolikuma un iepirkuma līguma un līguma pielikuma Nr.3 „Galvojuma noteikumi” noteikumiem, vai pārskaita līgumsaistību nodrošinājuma galvojuma summu līgumā norādītajā pasūtītāja bankas kontā. Būvuzņēmējam ir aizliegts Būvdarbus uzsākt pirms līguma prasībām atbilstoša līgumsaistību nodrošinājuma iesniegšanas.

- Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts 3 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem divus eksemplārus glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

- Pušu adreses

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

Pasūtītājs						Būvuzņēmējs

Līguma projekta pielikums Nr.3

### GALVOJUMA NOTEIKUMI

Līgumsaistību nodrošinājuma bankas galvojumam ir jāatbilst šādām prasībām, kam ir jābūt pilnībā norādītām galvojuma dokumentā, vai galvojumā ir jābūt atsaucei uz līgumu un šo līguma pielikumu:

- Galvotājs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu Būvuzņēmēja neizpildīto līguma saistību apjomā, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Galvojuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

- Pasūtītājam pieprasījumā ir jānosauc tikai, kādas iepirkuma procedūras nolikumā vai līgumā noteiktās saistības Būvuzņēmējs nav izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Būvuzņēmējs saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

- Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Būvuzņēmēja pirms prasības iesniegšanas galvotājam.

- Līgumsaistību nodrošinājuma galvojumam ir jābūt derīgam un pilnā spēkā esošam no līguma noslēgšanas brīža līdz datumam, kas ir 28 dienas pēc plānotā darbu pabeigšanas datuma, kas definēts līgumā.

- Galvojumam ir jābūt no Pretendenta vai Būvuzņēmēja puses neatsaucamam.

- Galvojuma summai ir jābūt vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli.

Gadījumā, ja Būvuzņēmējs līgumsaistību izpildes galvojumu sniedz, pārskaitot galvojuma summu SIA „Madonas Siltums” kontā, uz to attiecas tie paši noteikumi, kas uz bankas sniegto galvojumu. Izņēmums ir - Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa, bet tikai jāpaziņo, kādas iepirkuma dokumentos vai līgumā noteiktās saistības Būvuzņēmējs nav izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis. Pasūtītājam papildus paziņojumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Būvuzņēmēja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī nav jāprasa Būvuzņēmēja saskaņojums, lai izmantotu savas tiesības uz galvojuma iegūšanu.

Pielikums Nr.5

### Prasības piedāvājuma nodrošinājumam

Piedāvājuma nodrošinājuma bankas galvojumam ir jāatbilst šādām prasībām, kam ir jābūt pilnībā norādītām galvojuma dokumentā, vai galvojumā ir jābūt atsaucei uz līgumu un šo līguma pielikumu:

- Galvotājs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu 2  000,00 Ls apmērā, pastāvot vienam no sekojošiem apstākļiem, un pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas:

  - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

  - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

  - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Galvojuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

- Pasūtītājam pieprasījumā ir jānosauc tikai, kādas iepirkuma procedūras nolikumā noteiktās saistības Pretendents nav izpildījis. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Pasūtītāja saistību neizpildi.

- Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas galvotājam.

- Piedāvājuma nodrošinājuma galvojumam ir jābūt derīgam un pilnā spēkā esošam līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai tā pagarinājumam.

- Galvojumam ir jābūt no Pretendenta puses neatsaucamam.

Gadījumā, ja Pretendents  piedāvājuma nodrošinājuma galvojumu sniedz, pārskaitot galvojuma summu SIA „Madonas Siltums” kontā, uz to attiecas tie paši noteikumi, kas uz bankas sniegto galvojumu. Izņēmums ir - Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa, bet tikai jāpaziņo, kādas iepirkuma dokumentos noteiktās saistības Pretendents nav izpildījis. Pasūtītājam papildus paziņojumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Pretendenta saistību neizpildi, kā arī nav jāprasa Pretendenta saskaņojums, lai izmantotu savas tiesības uz galvojuma iegūšanu.