Pielikums Nr.1

Madonas novada pašvaldības domes 31.03.2016.

Lēmumam Nr.137 (protokols Nr.6, 2.p.)

**Madonas novada attīstības programma 2013.-2020.gadam**

**Investīciju plāns (2016.-2018.gadam)**

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.) | Indikatīvā summa (EUR) | Finanšu instruments, (EUR vai %) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projeka īstenošanu (sabiedrības partneris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums  | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| Integrētās teritoriju investīcijas |
| 5.6.2. SAM **Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.** |
| **Prioritārā projekta ideja:** Kārļa ielas pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve Sauleskalnā, Madonas novadā.**Projekta idejas pamatojums**: Revitalizēta degredētā teritorija ~7 Ha platībā, lai nodrošinātu piekļuvi 8 Sauleskalna ciema uzņēmumiem, kā arī novērstu lietus ūdeņu uzkrāšanos uzņēmumu teritorijās un jaunu investīciju ieplūšanu un darbavietu radīšanu šajā teritorijā. Labuma guvēji: SIA Baltic block, SIA Metalix, SIA Rats, SIA RDN, SIA EuroScandi auto.**Projekta aktivitāšu pamatojums**: Ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai degredētajā teritorijā, lai būtu kvalitatīva piekļuve pie ražošanas uzņēmumiem.Lietus notekūdeņu uztveršanas un novades sistēmas izbūve, nodrošinot teritorijas neapplūšanu lietus laikā. Teritorijas labiekārtošana jauna uzņēmuma investīciju piesaistei teritorijā. |
| 1. | Kārļa ielas pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve Sauleskalnā, Madonas novadā | VTP.6.RV.6.5.U.6.5.1.R.305 | 15, 65 | € 922 202   | € 138 330 | € 783 872 |  |  | Radītas 7 darbavietas, piesaistītas privātās investīijas 4 500 000 EUR.Veikta Kārļa ielas pārbūve un izbūvēta lietus ūdeņu novades sistēma Sauleskalna ciemā, Madonas novadā. | 06.2016 | 1 gads | Madonas novada pašvaldība |
| 5.6.2. SAM **Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.**  |
| **Prioritārā projekta ideja:** Madonas šoseja- Saukas purvs A11Ceļa pārbūve Barkavas pagastā. **Projekta idejas pamatojums:** Projekts nepieciešams, lai izveidotu asfaltēta ceļa pieslēgumu kūdras rūpnīcai, pievadot to degredētai teritorijai. Revitalizētu degredētu teritoriju ~20 ha. Labuma guvēji: SIA ‘’Saukas Kūdra’’.**Projekta aktivitāšu pamatojums:** Pašvaldībai piederoša ceļa pārbūve, lai nodrošinātu tā atbilstību pie ceļa esošo uzņēmumu vajadzībām  |
| 2. | Madonas šoseja- Saukas purvs A11(posmu ~1500 m garumā) pārbūve Barkavas pagastā, uzklājot asfaltētu ceļa segumu. |  |  | € 680 435 | € 102 066 | € 578 369 |  |  | Piesaistītas privātās investīcijas 2 200 000 EUR, radītas 8 darbavietas.Pārbūvēts pašvaldībai piederošs autoceļš. | 06.2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība |
| 5.6.2. SAM **Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.**  |
| **Prioritārā projekta ideja:** Madonas biznesa attīstības centra izveide, pārbūvējot degeradētu ēku.**Projekta idejas pamatojums**: Nepieciešams radīt apstākļus, lai sekmētu un veiciinātu jaunu uzņēmumu radīšanu Madonas novadā, nodrošinot tos ar pirmsinkubācijas pakalpojumiem, kā arī attīstīt vieglo rūpniecību, IT sektoru un attālinātā darba iespējas. Pašvaldības īpašumā atrodas degradēta ēka, kas ir bijusī poligrāfijas rūpnīca. Projekta ietvaros ēku paredzēt pārbūvēt par biznesa attīstības centru. **Projekta aktivitāšu pamatojums**: Iegādāties un pielāgot ēku Saieta laukumā 2a, Madonā biznesa attīstības centram. Ēkas pārbūve nepieciešama, lai telpas būtu piemērotas tai paredzētajai darbībai katrā stāvā ražošanas un investīciju piesaistei.Izveidot biznesa attīstības centru 3 stāvos. 1. stāvā attīstot pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus Madonas novada jaunajiem uzņēmējiem. 2.stāvā izvietot vieglās rūpniecības uzņēmumus . 3. stāvā nodrošināt vidi IT apmācību un uzņēmumu darbībai. |
| 3. | Madonas biznesa attīstības centra izveide Saieta laukumā 2a, Madonā. | VTP.6.RV.6.5.U.6.5.1.R.305 | 17, 62 | € 1 585 882  | € 237 882 | € 1 348 000 |  |  | Radītas 60 jaunas darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 600 000 EUR.Izveidots biznesa attīstības centrs, pārbūvējot ēku Saieta laukumā 2a, Madonā. | 06.2016 | 4 gadi | Madonas novada pašvaldība |
| 5.6.2. SAM **Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.**  |
| **Prioritārā projekta ideja:** Smilšu ielas un Avotu ielas Madonā pārbūve, izbūvējot piekļuves ceļu uzņēmumiem.**Projekta idejas pamatojums:** Infrastruktūras izbūve (ceļš, ūdensvads, kanalizācija) Avotu un Smilšu ielā, Madonā, lai piesaistītu investīcijas. Labuma guvēji SIA Junge, SIA Scandibus. **Projekta aktivitāšu pamatojums:** Smilšu ielas un Avotu ielas Madonā asfaltbetona seguma pārbūve un izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmumiem. |
| 4. | Smilšu un Avotu ielas pārbūve, izbūvējot piekļuves ceļu uzņēmumiem | VTP.6.RV.6.5.U.6.5.1.R.305 | 15, 65 | € 400 000 | € 60 000 | € 340 000 |  |  | Piesaistītas privātās investīcijas 2 000 000 EUR, radītas 12 darbavietas.Pārbūvēta Smilšu iela un Avotu iela Madonā, kas nodrošina piekļuviuzņēmumiem. | 06.2016 | 2 gadi | Sadarbības partneris:SIA Madonas ūdens |
| 5.6.2. SAM **Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.**  |
| **Prioritārā projekta ideja:** Industriālās zonas un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonā, Saules ielā 68, revitalizējot degradēto teritoriju 10 Ha platībā. **Projekta idejas pamatojums**: Madonā ir nepieciešams izveidot labiekārtotu teritoriju, lai piesaistītu tiešās investīcijas un radītu jaunas darbavietas Madonas novadā. Paredzēts izbūvēt labiekārtotu teritoriju ar publisko ceļu tīklu un vajadzīgo infrastruktūru, lai pēc tam to atklātas izsoles ceļā varētu piedāvād potenciālajiem investoriem. Labuma guvēji: LPKS Latraps.**Projekta aktivitāšu pamatojums**: Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošu pieejamu teritoriju industriālās zonas izveidei.Teritorijā Madonā, Saules ielā 68, nepieciešams izbūvēt infrastruktūru (ūdensvads, kanalizācija, elektrība), lai nodrošinātu uzņēmējus ar komunikācijām. Tāpat nepieciešams izbūvēt publisku pievedceļu potenciālajām industriālajām teritorijām un atpirkt nekustamos īpašumus, lai varētu īsteno projekta aktivitātes. Jāpārbūvē teritorijā esošā ēka, piemērojot to rūpniecības vajadzībām ienākošajiem investoriem. |
| 5. | Industriālās zonas un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonā, Saules ielā 68, revitalizējot degradēto teritoriju 10 Ha platībā.  | VTP.6.RV.6.5.U.6.5.1.R.305 | 15, 16, 17, 62, 65 | € 2 114 324  | € 317 148 | € 1 797 176 |  |  | Radītas 24 darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 3 500 000 EUR.Revitalizēta degradētā teritorija Madonā, Saules ielā 68. | 09.2017 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldībaSadarbības partneri:SIA Madonas Ūdens |
| 5.6.2. SAM **Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.**  |
| **Alternatīvā projekta ideja:** Ceļu izbūve uz dārzeņu audzēšanas uzņēmumiem Barkavā**Projekta idejas pamatojums:** Infrastruktūras izbūve investīciju piesaistei.**Projekta aktivitāšu pamatojums:** Asfaltbetona seguma izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi Siltumnīcām un citiem lauksaimniecības uzņēmumiem. |
| 6.  | Ceļu izbūve uz dārzeņu audzēšanas uzņēmumiem Barkavā | VTP.6.RV.6.5.U.6.5.1.R.305 | 15, 65 | € 334 557 | € 50 184 | € 284 373 |  |  | Piesaistītas privātās investīcijas 2 000 000 EUR, radītas 12 darbavietas | 01.2017 | 2 gadi | Sadarbības partneri:SIA Barkvas enerģija |
|  |
| **3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām** |
| **Prioritārā projekta ideja:** Publisko ceļu izbūve uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunē.**Projekta idejas pamatojums**: Ceļu pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmumiem: SIA Latvāņi, SIA Turbo AK, KS Gaiziņš. Ceļi atrodas industriālā teritorijā un ir funkcionālais savienojums ar Valsts ceļiem. **Projekta aktivitāšu pamatojums**: Ceļa izbūve ar asfaltbetona segumu, nodrošinot nestspēju smagajam autotransportam visu sezonu laikā. |
| 7 | Publisko ceļu izbūve uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunē. | VTP.6.RV.6.5.U.6.5.1.R.305 | 15, 65 | € 653 058  | € 97 958 | € 555 100 |  |  | Piesaistītas privātās investīcijas 4 000 000 EUR, radītas 4 darbavietas.Pārbūvēts pašvaldības autoceļš. | 09.2016 | 1 gads | Madonas novada pašvaldībaSadarbības partneri: |
| **3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām** |
| **Alternatīvā projekta ideja:** Ceļa un stāvlaukumu izbūve Smeceres Silā, Madonas novadā**Projekta idejas pamatojums:** Asfatbetona ceļa seguma izbūve uz tūrisma objektiem, lai nodrošinātu tūristu plūsmu un investīciju piesaisti teritorijai.**Projekta aktivitāšu pamatojums:** Asfaltbetona seguma izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi viesnīcu un atpūtas kompleksam Smeceres silā. |
| 8 | Ceļa un stāvlaukumu izbūve Smeceres Silā, Madonas novadā | VTP.6.RV.6.1.U.6.1.1.R. 259,R.304 | 15, 65 | € 1 000 000 | € 150 000 | € 850 000 |  |  | Piesaistītās privātās investīcijas 1 000 000 EUR, radītas 20 darbavietas. | 06.2017 | 2 gadi | Sadarbības partneri:SIA Specprojekts |
|  |
| **2.1.1.SAM: uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās.** |
| **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt stabilu ātra bezvadu interneta tīkla pārklājumu visā novadā un tā pieejamību. |
| 9 | Ātrgaitas interneta pārklājuma nodrošināšana un bezvadu piekļuves punktu ierīkošana Madonas novada teritorijā | VTP.1.RV1.1.U.1.1.4.R.21,VTP.1.RV.2.1.U.2.1.1.R.69 |  | atbilstoši iepirkumam (~1300000) |  |  |  |  | 1) Izvietotas 22 jaunas WiMax bāzes stacijas Madonas novadā. 2) Nodrošināta brīva piekļuve elektroniskiem sakariem (interneta pieslēguma pieejamība) ar vienādiem nosacījumiem visā Madonas novada teritorijā.(Mājsaimniecību skaits laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu) | 2016 | 2 gadi |  |
| **2.2.1.SAM: nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību.** |
| **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt pietiekamu datu apmaiņas ātrumu strādājot ar pašvaldības iestāžu datoriem tiešsaistē. |
| 10 | Datu apmaiņas uzlabošana starp pašvaldības iestādēm | VTP.3.RV.3.1.R.123. |  | atbilstoši iepirkumam (~30000) |  |  |  |  | Pašvaldības iestādēs un starp tām ierīkots iekšējais datortīkls. | 2016 | 2 gadi | VARAM |
| 4.4.1.SAM: attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā. |
| **Prioritārā projekta ideja:** ETL uzlādes infrastruktūras izveide |
| 11 | ETL uzlādes infrastruktūras izbūve | VTP.6.RV.6.5.U.6.5.1.R.306 |  | Atbilstoši iepirkumam (~10 0000) | 10% |  |  |  | 1) Sadarbībā ar SM izstrādāts ETL uzlādes infrastruktūras plāns2) Izbūvēti ETL uzlādes punkti | 2015 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldības, Attīstības nodaļa |
| **6.3.1.SAM: palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti.** |
| 12 | Valsts reģionālo autoceļu pārbūve reģionālās mobilitātes palielināšanai, uzlabojot valsts reģionālos autoceļus | VTP.1. RV.2.1. U.2.1.1. R.68,VTP.2. RV.6.1. U.6.1.1. R.261 |  |  |  |  |  |  | Uzturēta prasība kvalitatīvas valsts autoceļu infrastruktūras nodrošināšanai uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) pieejamībai | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība |
| 12.1. | Autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona posma no Madonas novada robežas līdz Madonas pilsētai 31,523km garumā pārbūve |  |  | - |  | - |  | Pārbūvēts autoceļš P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona posma no Madonas novada robežas līdz Madonas pilsētai 31,523km garumā (asfalta segas konstrukcijas atjaunošana) | Atbilstoši Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2014.-2020.gadam | LR Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas valsts ceļi”  |
| 12.2. | Autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene posmos no Madonas novada robežas Pļaviņu pusē līdz Madonas pilsētai un no Madonas pilsētas līdz Madonas novada robežai Gulbenes pusē 57,197km garumā pārbūve. |  |  |  | - |  | - |  | Pārbūvēts autoceļš P37 Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene posmos no Madonas novada robežas Pļaviņu pusē līdz Madonas pilsētai un no Madonas pilsētas līdz Madonas novada robežai Gulbenes pusē 57,197km garumā (asfalta segas konstrukcijas atjaunošana). | Atbilstoši Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2014.-2020.gadam | LR Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas valsts ceļi” |
| 12.3 | Autoceļa P84 Madona – Varakļāni posmā no Madonas pilsētas līdz Madonas novada robežai 31,856km garumā pārbūve |  |  |  |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš P84 Madona – Varakļāni posmā no Madonas pilsētas līdz Madonas novada robežai 31,856km garumā (asfalta segas konstrukcijas atjaunošana) | 2016 | 5 gadi | LR Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas valsts ceļi” |
| 12.4 | Autoceļa P82 Jaunkalsnava – Lubāna posmā no Jaunkalsnavas līdz autoceļam P84 Madona – Varakļāni pārbūve |  |  |  |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš P82 Jaunkalsnava – Lubāna posmā no Jaunkalsnavas līdz autoceļam P84 Madona – Varakļāni 36,9km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2016 | 5 gadi | LR Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas valsts ceļi” |
| 13 | Valsts vietējo autoceļu pārbūve vai autoceļa virsmas apstrāde reģionālās mobilitātes palielināšanai, uzlabojot valsts vietējos autoceļus | VTP.1. RV.2.1. U.2.1.1. R.68,VTP.2. RV.6.1. U.6.1.1. R.261 |  |  |  |  |  |  | Uzturēta prasība kvalitatīvas valsts autoceļu infrastruktūras nodrošināšanai uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) pieejamībai | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība |
| 13.1. | Autoceļa V868 Meirāni – Degumnieki posmā no Degumniekiem līdz autoceļam V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki 4km garumā pārbūve  |  |  |  | - |  | - |  | Pārbūvēts autoceļš V868 Meirāni – Degumnieki posmā no Degumniekiem līdz autoceļam V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki 4km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2016 | 5 gadi |  |
| 13.2 | Autoceļa V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki posmā no autoceļa V868 Meirāni – Degumnieki līdz Madonas novada robežai 6,4km garumā pārbūve |  |  |  | - |  | - |  | Pārbūvēts autoceļš V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki posmā no autoceļa V868 Meirāni – Degumnieki līdz Madonas novada robežai 6,4km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2016 | 5 gadi |  |
| 13.3 | Autoceļa V841 Madona (Lazdona) - Ļaudona – Jēkabpils posmā no Lazdonas līdz Ļaudonai 12,7km garumā pārbūve |  |  |  |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V841 Madona (Lazdona) - Ļaudona – Jēkabpils posmā no Lazdonas līdz Ļaudonai 12,7km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2016 | 5 gadi |  |
| 13.4 | Autoceļa V881 Bērzaune – Tomēni – Gaiziņkalns 11,6km garumā pārbūve |  |  |  |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V881 Bērzaune – Tomēni – Gaiziņkalns 11,6km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2016 | 5 gadi |  |
| 13.5 | Autoceļa V884 Madona – Zalgauska – Viesiena – Vestiena posmā no Vestienas līdz autoceļam V881 Bērzaune – Tomēni – Gaiziņkalns 6,25km garumā pārbūve |  |  |  |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V884 Madona – Zalgauska – Viesiena – Vestiena posmā no Vestienas līdz autoceļam V881 Bērzaune – Tomēni – Gaiziņkalns 6,25km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2016 | 5 gadi |  |
| 13.6 | Autoceļa V880 Bērzaune – Viesūnēni – Zīdiņi 13,5km garumā pārbūve |  |  |  |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V880 Bērzaune – Viesūnēni – Zīdiņi 13,5km garumā (grants segas konstrukcijas atjaunošana) | 2016 | 5 gadi |  |
| 13.7 | Autoceļa V898 Jāņukalns – Veckalsnava 7,8km garumā pārbūve |  |  |  |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V898 Jāņukalns – Veckalsnava 7,8km garumā (grants segas konstrukcijas atjaunošana) | 2016 | 5 gadi |  |
| 13.8 | Autoceļa V875 Pievedceļš Praulienai posmā no Praulienas līdz autoceļam P62 Krāslava – Preiļi – Madona (Madonas apvedceļš) 1,1km garumā pārbūve |  |  |  |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V875 Pievedceļš Praulienai posmā no Praulienas līdz autoceļam P62 Krāslava – Preiļi – Madona (Madonas apvedceļš) 1,1km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2016 | 5 gadi |  |
| 13.9 | Autoceļa V863 Cesvaine – Aizkuja 5,3km garumā pārbūve |  |  |  |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V863 Cesvaine – Aizkuja 5,3km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2016 | 5 gadi |  |
| 13.10 | Autoceļa V874 Saikava – Trakši – Prauliena 7,7km garumā pārbūve |  |  |  |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V874 Saikava – Trakši – Prauliena 7,7km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2016 | 5 gadi |  |
| **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt kvalitatīvu autoceļu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) pieejamībai. |
| 14 | Pašvaldības lauku ceļu sakārtošana  publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību | VTP.1. RV.2.1. U.2.1.1. R.67VTP.2. RV.6.1. U.6.1.1. R.259 |  | atbilstoši iepirkumam |  |  |  |  | Sakārtoti pašvaldības lauku ceļi novada lauku teritorijā, uzlabota to kvalitāte pēc to prioritātes saskaņā ar investīciju plāna pielikumu Nr.1. | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība |
|  |
| ***SM1 – “Gudra, spēcīga un patstāvīga ekonomika„*** |
| 17 | **Prioritārā projekta ideja:** Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošināt uzņēmējus ar nepieciešamo dzelzceļa infrastruktūru. Veicināt uzņēmējdarbību, konkurētspēju un nodarbinātības līmeņa palielināšanu. |
|  | Dzelzceļa kravu pārkraušanas termināļa būvniecība Madonas pilsētā -tehniskā projekta izstrāde un ieviešana | VTP.1.RV.2.1.U.2.1.1.R.66,VTP.2.RV.6.1.U.6.1.1.R.265 |  | atbilstoši iepirkumam(~5 000 000) |  |  |  |  | 1) Nodrošināta iespēja piesaistīt Madonas novada un apkārt esošo kaimiņu novadu uzņēmumus, kas nodarbojas ar lauksaimniecības, derīgo izrakteņu un kokmateriālu loģistiku, kā arī ikdienas preču loģistiku (pārtikas un saimniecības preču).2) Radīti priekšnoteikumi eksporta iespēju paplašināšanai.3) Attīstīts dzelzceļa infrastruktūras pakalpojums.4) Jaunradītas darbavietas. | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība, Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa (UAN) |
| 18 | **Prioritārā projekta ideja:** Veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu, konkurētspējīgu uzņēmumu radīšanu. |
|  | Madonas Biznesa centra izveide – koncepcijas izstrāde | VTP.1.RV.1.1.U.1.1.1.R.1 |  | atbilstoši iepirkumam (~1 000000) |  |  |  |  | 1)Veikta vietas izvēle, esošās infrastruktūras stāvokļa inventarizācija, sastādīta tāme.2)Izstrādāts Biznesa un industriālā parka attīstības piedāvājums uzņēmējiem.3)Iegādāts, iznomāts vai piesaistīts īpašums Biznesa un industriālā parka izveidei.4)Veikta esošās infrastruktūras pārbūve un jaunas izbūves, teritorijas labiekārtošana parka darbības nodrošināšanai atbilstoši inovatīvas, konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides standartiem.5)Parka teritorijas un infrastruktūras uzturēšana.6)Jaunāko tehnoloģiju ieviešana un izmantošana uzņēmējdarbībā.7)Inovāciju attīstīšana.8)Jaunu ideju realizēšanas iespējas.9)Izveidotas jaunas darbavietas. | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība, UAN, komersanti |
| 19 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt iestāžu, uzņēmumu un objektu ērtu un ātru sasniedzamību un atpazīstamību. Sakārtot novada infrastruktūru. |
| 19.1 | Informatīvās infrastruktūras izveidošana | VTP.1.RV.2.1.U.2.1.1.R.71 |  | atbilstoši iepirkumam (~200000) |  |  |  |  | 1)Izstrādāts norādņu un stendu dizains. 2) Sagatavotas un uzstādītas norādnes (stendi) uz uzņēmumiem, viensētām, ielām, iestādēm un tūrisma objektiem novadā.3)Uzņēmumu un iestāžu reklāmiespēju paplašināšanās.4)Tūrisma attīstība. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, UAN |
| 19.2 | Apdzīvoto centru, viensētu, novada zīmju atjaunošana pie to administratīvajām robežas | VTP.1.RV.1.3.U.1.13.1.R.37,VTP.6.RV.6.4.U.6.4.2.R.298 |  | atbilstoši iepirkumam (~100000) |  |  |  |  | 1)Atjaunotas novada un apdzīvoto vietu zīmes.2)Veidots pievilcīga un sakopta novada tēls.3) Tūristu plūsmas vietās uzstādīti virzienrādītāji. | 2016 | 2 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, TIC |
| 20 | **Prioritārā projekta ideja:** Piesaistīt novadam investorus un attīstīt novada ekonomiku. |
|  | Potenciālo investīcijas objektu piedāvājuma sagatavošana un investoru piesaiste | VTP.1.RV.2.1.U.2.1.3.R.81, R.83 |  | atbilstoši iepirkumam (~6000) |  |  |  |  | 1)Izveidota potenciālo investīcijas objektu datubāze un regulāra tās aktualizācija.2)Izveidota un publicēta novada reklāma potenciālajiem investoriem, t.sk. izmantojot Madonas novada ĢIS.  | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, UAN |
| 21 | **Prioritārā projekta ideja:** Ierīkot ekoproduktu tirgus laukumu ar tirdzniecībai nepieciešamo infrastruktūru Madonas pilsētā. |
|  | Amatnieku un ekoproduktu tirgus Madonā izveide | VTP.1.RV1.3.U.1.3.3.R.59 |  | atbilstoši iepirkumam (~320000) |  |  |  |  | 1)Izbūvēts segta tipa tirgus lauksaimniecības un amatniecības produkcijas tirdzniecībai 2) Nodrošināta iespēja vietējiem ražotājiem pārdot savu ražoto produkciju un vietējiem iedzīvotājiem iegādāties vietējo produkciju.3) Reklāmas iespēju paplašināšanās vietējiem ražotājiem.4) Tirdzniecības izaugsme. 5) Jaunu darbavietu radīšana. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, UAN, komersanti |
| 22 | **Prioritārā projekta ideja:** Attīstīt uzņēmējdarbības vidi, sniegt atbalstu vietējo uzņēmēju attīstībai, jaunu uzņēmumu radīšanai un konkurētspējas celšanai. |
|  | Uzņēmējdarbības nodaļas kapacitātes stiprināšana | VTP.1.RV.2.2.U.2.2.2.R.91 | 14 | 200000 |  |  |  |  | 1)Nodrošināta juridiskās un cita veida informatīvās palīdzības pieejamība novada mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. 2)Uzņēmējdarbības vides aktivizēšana, mērķtiecīgi veikti uzņēmēju atbalsta pasākumi. | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība |
| 23 | **Prioritārā projekta ideja:** Atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvu, studējošos novada jauniešus, un veicināt nepieciešamo speciālistu piesaisti novada uzņēmumos un iestādēs. |
|  | Uzņēmējdarbības atbalsta fonda izveidošana | VTP.1.RV.1.1.U.1.1.4.R.23 | 13 | 100000 |  |  |  |  | 1)Izveidots atbalsta instruments uzņēmējdarbības uzsākšanai.2) Izveidots atbalsta instruments novada tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu piesaistei.3) Izveidotas prakses vietas studentiem novada uzņēmumos, iestādēs.4)Piesaistīti studenti un jaunieši novadam.5)Paplašinātas jauniešu darba iesējas novadā, un veicināta ekonomiskā aktivitāte novadā. | 2016 | 5 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, UAN, komersanti |
| 24 | **Prioritārā projekta ideja:** Veicināt komersantu sadarbību un ražošanas attīstību. |
|  | Ogu, augļu, dārzeņu pārstrādes ceha izveide | VTP.1.RV1.2.U.1.2.1.R.28 |  | atbilstoši iepirkumam(~500000) |  |  |  |  | 1) Izveidots lauksaimniecības produktu pārstrādes cehs.2) Radītas darbavietas.3) Veicināta novada sociāli ekonomiskā stabilitāte. | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība, UAN, komersanti |
| 25 | **Prioritārā projekta ideja:** Atjaunot un attīstīt Gaiziņkalnu kā nacionālo un novada simbolu, tūrisma un sporta objektu. |
|  | Gaiziņkalna kā nacionālas nozīmes reprezentatīva, kultūrvēsturiska un dabas objekta attīstības koncepcijas izstrāde un realizēšana | VTP1.RV.1.3.U.1.3.2.R.50 |  | atbilstoši iepirkumam (~1000000) |  |  |  |  | 1)Izstrādāts Gaiziņkalna attīstības projekts.2)Uzbūvēts jauns skatu tornis, veikta teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras izveide.3)Attīstīta sporta un atpūtas infrastruktūra. | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība, pašvaldība sadarbībā ar DAP, TIC VARAM, ERAF, LEADER LIFE |
| 26 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt tūrisma informācijas pieejamību ikvienam un veicināt tūrisma nozares attīstību. Paplašināt tūrisma informācijas nodošanu kaimiņvalstīs un Eiropā. |
|  | Tūrisma informācijas centru tīkla izveide novadā | VTP.1.RV1.3.U.1.3.2.R.49 |  | atbilstoši iepirkumam (~800000) |  |  |  |  | 1) Uzbūvēts tūrisma informācijas centrs Madonā2) Izveidots un uzturēts diennakts tūrisma informācijas vietņu tīkls.3) Paplašināta tūrisma informācijas sistēma un tās pieejamība. 4) Veicināta zaļā un dabas tūrisma attīstība Latvijā. 5) Radītas jaunas darbavietas. | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība, TIC |
| 27 | **Prioritārā projekta ideja:** Izveidot atraktīvu, interaktīvu, atpazīstamu un modernu Madonas novada tēlu. |
|  | Madonas novada tēla veidošana | VTP.1.RV.4.2.U.4.2.1.R.190 | 10.; R.222. | atbilstoši iepirkumam (~50000) |  |  |  |  | 1)Pie Madonas novada robežas atjaunotas novada zīmes un uzstādīts novada karogs (pie autoceļiem).2)Izstrādāta, izgatavota, uzstādīta lielformāta vides reklāma pozitīvisma zīmē pie autoceļiem, t.sk., tūrisma objektiem, uzņēmumiem vai citu objektu tuvumā.3)Uzņemts video un ievietots publiskā tīklā novada popularizēšanai.4)Izmantotas modernākās tehnoloģijas un metodes PR kampaņu veidošanā un reklāmā (t.sk. Twitter, Facebook, Youtube, draugiem.lv utml.) |  |  | Madonas novada pašvaldība, Kultūras nodaļa un Tūrisma informācijas centrs (TIC), sabiedrisko attiecību speciālists |
| 28 | **Prioritārā projekta ideja:** Attīstīt mazo lidlauku infrastruktūru, tūrismu un veicināt novada sasniedzamību. |
|  | Mazo lidlauku izveide, atjaunošana un attīstīšana kā uzņēmējdarbības formu atbalsta instruments | VTP.1.RV2.1.U.2.1.1.R.74,VTP.2.RV.6.1.U.6.1.1.R.268 |  | atbilstoši iepirkumam(~3000000) |  |  |  |  | 1)Saglabāti un attīstīti novadā esošie un veidoti jauni mazie lidlauki -Praulienas, Ošupes, Kalsnavas pagastos. 2) Attīstīta mazā aviācija. 3) Paplašinātas novada sasniedzamības iespējas. 4) Paplašināta tūrisma pakalpojumu pieejamība. 5) Paplašinātas uzņēmējdarbības iespējas.6) Radītas jaunas darbavietas. | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība, PPP |
| 29 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt gaisa satiksmes infrastruktūru novada pieejamībai ārkārtas situācijās un uzņēmējdarbības atbalstam. |
|  | Helikoptera nosēšanās laukuma Madonas pilsētā pārbūve | VTP.1.RV2.1.U.2.1.1.R.75,VTP.2.RV.6.1.U.6.1.1.R.266 |  | atbilstoši iepirkumam (~500000) |  |  |  |  | 1)Veikta helihopteru nosēšanās laukuma Madonas pilsētā uzlabošana un atbalsta infrastruktūras izveide. 2)Paaugstināta novada iedzīvotāju drošība.3)Paaugstināta neatliekamās palīdzības kvalitāte4)Veicināta uzņēmējdarbības attīstība | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība, Attīstības nodaļa |
| 30 | **Prioritārā projekta ideja:** Veicināt radošo industriju attīstību un uzņēmumu konkurētspēju. |
|  | Radošo darbnīcu un forumu organizēšana | VTP.1.RV.1.1.U.1.1.2.R.7 |  | atbilstoši iepirkumam (~20000) |  |  |  |  | 1)Piesaistīts finansējums radošo darbnīcu organizēšanai.2)Organizēti vismaz 2 radošās darbnīcas vai forumi gadā. | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība, Kultūras nodaļa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | **Prioritārā projekta ideja:** Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu daudzveidību. |
|  | Aktīvās atpūtas maršrutu un infrastruktūras izveide | VTP1.RV.1.3.U.1.3.2.R.52 |  | atbilstoši iepirkumam (~20000) |  |  |  |  | 1) Izveidoti velomaršruti dažādām grūtības pakāpēm. 2) Izveidotas distanču slēpošanas trases dažādām grūtības pakāpēm. | 2016 | 4 gadi | Madonas novada pašvaldība, Sporta darba organizators, TIC |
| ***SM2 – “Madonas novads-Latvijas Jaunība, Latvijas virsotnes„*** |
| 32 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt augstas kvalitātes un modernu izglītību. |
| 32.1 | Madonas valsts ģimnāzijas pāriešana uz Madonas pilsētas 2.vidusskolas ēku | VTP4.RV.4.1.U.4.1.4. R.153 |  | Atbilstoši iepirkumam ~4300000.00 | 645000.00 | 3655000.00 |  |  | Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, t.sk. būvdarbi; IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, jauna dabaszinātņu kabineta 7.-9.kl.izveidošana un aprīkošana; sporta infrastruktūras modernizācija; ieguldījumi reģionālā metodiskā centra funkciju attīstībā | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība (t.sk.Izglītības nodaļa, Attīstības nodaļa), Madonas pilsētas pārvaldnieks, Valsts ģimnāzija |
| 32.2 | Madonas pilsētas vidusskolas (apvienotas 1.vidusskola un 2. vidusskola) infrastruktūras rekonstrukcija un materiāltehniskās bāzes pilnveide | Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, t.sk. būvdarbi; IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; sporta infrastruktūras modernizācija | Madonas novada pašvaldība (t.sk.Izglītības nodaļa, Attīstības nodaļa), Madonas pilsētas pārvaldnieks, Madonas pilsētas vidusskolas  |
| 32.3 | Mārcienas pamatskola (Mārcienas sākumskola) |  |  |  |  |  |  |  | Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, t.sk. būvdarbi; IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;  | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība, (t.sk.Izglītības nodaļa, Attīstības nodaļa), Mārcienas pagasta pārvalde, izglītības iestādes |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.4 | Dabas zinību kabinetu iekārtošana | VTP4.RV.4.1.U.4.1.4.R.153 |  | atbilstoši iepirkumam (~500000) |  |  |  |  | Skolu dabas zinību kabineti ir aprīkoti un apgādāti ar moderniem mācību līdzekļiem | 2016 | 2 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa |
| 32.5 | Mājturības un tehnoloģiju kabinetu pilnveidošana |  | atbilstoši iepirkumam (~500000) |  |  |  |  | Skolu mājturības un mājsaimniecības kabineti ir aprīkoti un apgādāti ar moderniem mācību līdzekļiem. | 2016 | 2 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa |
| 33 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt sporta izglītību un brīvā laika pavadīšana iespējas skolniekiem. |
| 33.1 | Sporta laukumu pārbūve | VTP4.RV.4.3.U.4.3.1.R.211,R.216 |  | atbilstoši iepirkumam (~5000000) |  |  |  |  | Pārbūvēts sporta laukums: 1. A.Eglīša Ļaudonas vidusskolai,
2. Kusas pamatskolai,
3. Vestienas pamatskolai,
 | 2016 | 3 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, Sporta darba organizators |
| 33.2 | Sporta zāles atjaunošana/būvniecība | VTP4.RV.4.3.U.4.3.1.R.217,R.215 |  | atbilstoši iepirkumam (~500000) |  |  |  |  | 1)Atjaunotas sporta zāles:1. Barkavas pamatskolā,
2. Praulienas pamatskolā,
3. Liezēres pamatskolā.

2)Uzbūvēta jauna sporta zāle Sauleskalnā. |  |  | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, Sporta dzīves organizators |
| 34 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas un sporta izglītības pakalpojumu. |
| 34.1 | Peldbaseina celtniecība Madonā | VTP4.RV.4.3.U.4.3.1.R.210 |  | atbilstoši iepirkumam (~2000000) |  |  |  |  | 1)Izbūvēts un sabiedrībai pieejams publiskais peldbaseins.2)Infrastruktūra bērnu un skolnieku peldēšanas prasmju apguvei. | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība, komersanti |
| 34.2 | Peldbaseina pārbūve Barkavas pamatskolā |  | atbilstoši iepirkumam (~60000) |  |  |  |  | Pārbūvēts peldbaseins nodrošina pilnvērtīgu mācību procesu Barkavas pamatskolā un uzlabo aktīvās atpūtas iespējas pagasta iedzīvotājiem. | 2016 | 2 gadi | Pārvaldnieks, Attīstības nodaļa, Izglītības nodaļa, Barkavas pamatskola |
| 35 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt visiem pieejamu izglītību un mācību laikā uzturēšanās iespējas pēc iespējas tuvāk skolai. |
|  | Madonas Valsts ģimnāzijas internāta pilnveide | VTP4.RV.4.1.U.4.1.2.R.142 |  | atbilstoši iepirkumam (~80000) |  |  |  |  | 1)PIlnveidota internāta darbība. | 2016 | 5 gadi | Pārvaldnieks, Izglītības pārvalde, MVĢ |
| 36 | **Prioritārā projekta ideja:** Uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi |
|  | PII materiāli tehniskās bāzes uzlabošana | VTP4.RV.4.1.U.4.1.4.R.153 |  | atbilstoši iepirkumam (~119000) |  |  |  |  | PII ir aprīkotas un apgādātas ar moderniem, attīstošiem mācību līdzekļiem un sporta inventāru. | 2016 | 2 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa |
| 37 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūru un energoefektivitāti. |
|  | Izglītības iestāžu energoefektivitāte un pārbūve | VTP.4.RV.4.1.U.4.1.2.R.141 |  | atbilstoši iepirkumam (~870000) |  |  |  |  | 1)Veikta A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas siltināšana (t.sk. TEP izstrāde).2)Veikta Dzelzavas internātskolas siltināšana.3)Veikta Liezeres pirmsskolas grupu ēkas siltināšana. | 2016 | 3 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa, Attīstības nodaļa |
| 38 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt bērnu drošību izglītības iestādēs. |
|  | Drošības uzlabošana izglītības iestādēs | VTP.4.RV.4.1.U.4.1.2.R.141 |  | atbilstoši iepirkumam(~32000) |  |  |  |  | 1) Veikts 19 pašvaldības izglītības iestāžu drošības sistēmas audits2)Ierīkota ugunsdrošības signalizācija izglītības iestādēs.3)Ierīkota drošības sistēma izglītības iestādēs. | 2016 | 2 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa, Attīstības nodaļa |
| 39 | **Prioritārā projekta ideja:** Pilnveidot jauniešu arodprasmes un veicināt viņu konkurētspēju darba tirgū. |
|  | Skolēnu papildprasmju apguve vidusskolās | VTP.4.RV.4.1.U.4.1.4.R.156 |  | atbilstoši iepirkumam (~84000) |  |  |  |  | Vidusskolās nodrošināta arodapmācība (papildus specializācija) un autovadītāju apmācība. | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa |
| 40 | **Prioritārā projekta ideja:** Atbalstīt profesionālās ievirzes un interešu izglītības vasaras nometnes. |
|  | Nometņu organizēšana vasarā | VTP.4.RV.4.1.U.4.1.4.R.151 |  | izsludināts konkurss(~15000) |  |  |  |  | 1. Noorganizētas bērnu un jauniešu nometnes.
 | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa, Mākslas skola |
| 41 | **Prioritārā projekta ideja:** Piedāvāt profesionālās ievirzes izglītību ārpus novada centra. |
|  | Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana ārpus novada centra | VTP.4.RV.4.1.U.4.1.1.R.137 |  | atbilstoši iepirkumam (~10000) |  |  |  |  | Paplašināta profesionālās ievirzes un interešu izglītības pieejamība novada bērniem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. | 2017 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa, Mūzikas skola, Mākslas skola |
| 42 | **Prioritārā projekta ideja:** Paplašināt skolu izglītības programmu piedāvājumu. |
|  | Metālmākslas studijas izveide | VTP.4.RV.4.1.U.4.1.1.R.152VTP.4.RV.4.2.U.4.2.3.R.204 |  | atbilstoši iepirkumam (~68200) |  |  |  |  | 1)Veikta ēkas pie Mākslas skolas pārbūve un pielāgošana darbnīcas vajadzībām.2)Iegādātas smēdes iekārtas un instrumenti3)Piesaistīti profesionāli pasniedzēji. | 2017 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa, Mākslas skola, Attīstības nodaļa |
| 43 | **Prioritārā projekta ideja:** Paplašināt profesionālās ievirzes skolas infrastruktūru un uzlabot mācību apstākļus |
|  | Mūzikas skolas vecās ēkas pārbūve un savienojoša korpusa izbūve starp Mūzikas skolas ēkām | VTP.4.RV.4.1.U.4.1.2.R.141 |  | atbilstoši iepirkumam (~1500000) |  |  |  |  | 1) Izstrādāts pārbūves projekts.2)Veikta ēkas pārbūve.3)Izbūvēts ēkas savienojošs gaitenis ar mācību klasēm.4)Atvieglota audzēkņu pārvietošanās un drošība mācību laikā. | 2018 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa, Mūzikas skola, Attīstības nodaļa |
| 44 | **Prioritārā projekta ideja:** Attīstīt sporta bāzi kā starptautisku sporta infrastruktūru un brīvā laika pavadīšanas vietu. |
| 44.1 | Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” attīstīšana | VTP.4.RV.4.1.U.4.3.1.R.209 | SAM 3.2.1. | atbilstoši iepirkumam (~1790000) |  |  |  |  | 1) Izveidota klinšu siena2) Izveidotas slaloma minitrases3) Izveidoti elektroniskie mērķi biatlona šautuvē4) Izveidota tehnikas un inventāra novietne5) Uzbūvēta sportistu māja6). Izveidots āra trenažieru un sporta spēļu laukumus (futbola utt.)7) Izveidota motokrosa trase8) Izveidotas telšu vietas9) Pārbūvēti pievedceļi un stāvlaukums10) B klases sertifikāta iegūšana sporta bāzei un sagatavoties A klases sertifikācijai11) Tautas slēpojuma trases izveide Madona-Gaiziņkalns-Madona. | 2016 | 3 gadi | Sporta un atpūtas bāzes pārvaldnieks, Madonas novada pašvaldība, Sporta darba organizators |
| 44.2 | Elektroniskā aprīkojuma nodrošināšana sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils” | VTP.4.RV.4.1.U.4.3.1.R.209,R.223 |  | atbilstoši iepirkumam (~30000) |  |  |  |  | Iegādāts elektroniskais aprīkojums sporta sacensību organizēšanai un treniņiem. | 2016 | 2 gadi | Pārvaldnieks, Madonas novada pašvaldība, Sporta darba organizators |
| 45 | **Prioritārā projekta ideja:** Izveidot aktīvās atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem. |
|  | Atpūtas zonas izveide pie Karjera ezera Madonā | VTP.4.RV.4.1.U.4.3.1.R.218 |  | atbilstoši iepirkumam (~300000) |  |  |  |  | 1)Izveidotas peldvietas, t.sk. bērniem.2)Izveidots glābšanas dienests.3)Ierīkotas ūdens atrakcijas.4)Uz ezera izbūvēta skatuve kultūras pasākumiem.5)Izbūvēts sanitārais mezgls, sakārtota elektroapgāde.6)Labiekārtota teritorija, t.sk. izveidoti rotaļlaukumi.7)Izveidots aktīvā sporta laukumu (futbola, volejbola).8)Ierīkotas ūdensslēpošanas trases. | 2016 | 3 gadi | Pārvaldnieks, Attīstības nodaļa, Sporta darba organizators |
| 46 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt esošās sporta infrastruktūras uzturēšanu un attīstīšanu. |
|  | Madonas pilsētas stadiona pārbūve | VTP.4.RV.4.1.U.4.3.1.R.212 |  | atbilstoši iepirkumam (~460000) |  |  |  |  | 1)Ierīkoti sintētiskā seguma skrejceliņi (8 -taisnē un 6 celiņi apkārt).2)Ierīkota sanitārā infrastruktūra.3) Izveidoti 2 futbola treniņa laukumi.4) Sakārtots apgaismojums.5) Iegādāta pašvaldības īpašumā stadionam piegulošās teritorijas zeme.6) Izbūvētas ģērbtuves, sanitārās telpas, tiesnešu telpas. | 2016 | 3 gadi | Pārvaldnieks, Madonas novada pašvaldība, Sporta darba organizators |
| 47 | **Prioritārā projekta ideja:** Popularizēt Madonu kā Ziemas sporta un aktīvās atpūtas centru nacionālā un starptautiskā līmenī. |
|  | Madonas novads-Ziemas galvaspilsēta | VTP.4.RV.4.1.U.4.3.2.R.222 |  | atbilstoši iepirkumam (~304000) |  |  |  |  | 1)Izveidots inženiertehniskais nodrošinājums, t.sk., apgaismojums pilsētā un ziemas sporta trasēs un bāzēs.2)Izveidots Ziemas sporta karogs.3)Izstrādāts komplekss sporta un aktīvās atpūtas piedāvājums un veikta reklāmas kampaņa. 4)Izveidots daudzveidīgs sporta un kultūras pasākumu plāns. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Sporta nodaļa, |
| 48 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt pašvaldības iestāžu pieejamību visiem. |
|  | Vides pieejamība pašvaldības iestādēs | VTP.3.RV.3.1.U.3.1.1.R.111. |  | atbilstoši iepirkumam (~15000) |  |  |  |  | 1) Veikts pašvaldības iestāžu autits par vides pieejamības nodrošinājumu2) Pārbūvēta ieeja un kāpņu telpa Praulienas pagasta pārvaldē. | 2016 |  2 gadi | Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, pagastu pārvaldnieki |
| 49 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt pašvaldības ēku energoefektivitāti |
|  | Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības iestāžu ēkās | VTP.4.RV.4.2.U.4.2.1.R.172.VTP.6.RV.6.2.U.6.2.2.R.277 | R.171 | atbilstoši iepirkumam (~800000) |  |  |  |  | Veikta siltināšana:1)PSIA „Madonas ūdens” administratīvā ēkai; 2)Degumnieku kultūras namam.3)Madonas muzeja izstāžu zālēm.4) Ķultūras namu pārbūve  | 2016 | 3 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, Attīstības nodaļa |
| 50 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt kvalitatīvu kultūras infrastruktūru |
| 50.1 | Madonas estrādes pārbūve  | VTP.4.RV.4.2.U.4.2.1.R.169 |  | atbilstoši iepirkumam (~2613000) |  |  |  |  | 1)Pārbūves projekts izstrādāts2) Uzbūvēta estrāde | 2016 | 3 gadi | Pārvaldnieks, Madonas novada pašvaldība, Kultūras nodaļa, Attīstības nodaļa |
| 50.2 | Labiekārtotu vietu ierīkošana pārvietojamās estrādes novietošanai | VTP.4.RV.4.2.U.4.2.1.R.185 |  | atbilstoši iepirkumam (~15000) |  |  |  |  | 1) Atjaunoti avārijas stāvoklī esošie pakāpieni Madonas estrādei.2) Ierīkotas labiekārtotas vietas pagastos pārvietojamās estrādes novietošanai3) Ozolu estrādes atjaunošana | 2016 | 3 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, Kultūras nodaļa |
| 50.3 | Kultūras namu pārbūve | VTP.4.RV.4.2.U.4.2.1.R.183, R.171 |  | atbilstoši iepirkumam (~3230000) |  |  |  |  | 1)Izveidotas kultūras pasākumiem piemērotas telpas Praulienā (pamatskolā).2) Pārbūvēts kultūras nams: Jaunkalsnavā, Sarkaņu, Dzelzavas, Mārcienas, Ļaudonas, Vestienas pagastos. | 2016 | 3 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, Kultūras nodaļa |
| 51 | **Prioritārā projekta ideja:** Uzlabot iedzīvotāju drošību un veicināt dzīves telpas sakārtošanu. |
|  | Ventilācijas iekārtu ierīkošana / uzstādīšana | VTP.4.RV.4.2.U.4.2.1.R.182,VTP.4.RV.4.1.U.4.1.2.R.141,VTP.6.RV.6.2.U.6.2.2.R.277 |  | atbilstoši iepirkumam (~60000) |  |  |  |  | Izveidota ventilācijas sistēma:1. Mētrienas kultūras namam,
2. Madonas pilsētas kinoteātrim „Vidzeme”,
3. Saieta nama ēkai,
4. Mētrienas pamatskolai,
5. Degumnieku kultūras namam,
6. Jaunkalsnavas kultūras namam

Sauleskalna kultūras namam. | 2016 | 3 gadi | Pārvaldnieki, Madonas novada pašvaldība, Attīstības nodaļa, Izglītības nodaļa |
| 52 | **Prioritārā projekta ideja:** Uzlabot senioru mūža izglītošanos un kultūras dzīves mantojuma nodošanu jaunajai paaudzei. |
|  | Kultūras centra izveides Zalgauskā atbalstīšana | VTP.4.RV.4.2.U.4.2.3.R.207 |  | atbilstoši iepirkumam(~10000) |  |  |  |  | Atjaunota Zalgauskas sporta zāle par jauniešu un senjoru dienas centru, pievienojot bibliotēkas infrastruktūrai | 2016 | 2 gadi | NVO, pārvaldnieks, Madonas novada bibliotēka  |
| 53 | **Prioritārā projekta ideja:** Veicināt kultūrvēsturisko apziņu un atbalstīt tūrisma attīstību. |
|  | Ekspozīcijas par Madonas novada vēsturi izveide | VTP.4.RV.4.2.U.4.2.1.R.170 |  | atbilstoši iepirkumam (~110000) |  |  |  |  | Izveidota interaktīva ekspozīcija par Madonas novada vēsturi no senākiem laikiem līdz mūsdienām. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Madonas muzejs |
| 54 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt pansionāta pakalpojumu pieejamību un to augstu kvalitāti |
|  | Veco ļaužu aprūpes centra izveide | VTP.5.RV.5.1.U.5.2.2.R.257 |  | atbilstoši iepirkumam (~900000) |  |  |  |  | 1)Veikta ēku/telpu piemērošana/ būvniecība (pārbūve) pansionāta vajadzībām.2)Nodrošināta pilnvērtīga pansionāta iemītnieku aprūpe un labvēlīga psiholoģiskā un sociālā vide. | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība |
| 55 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un pacientu izmitināšanu |
|  | Pacientu viesnīcas izveidošana Madonas slimnīcā | VTP.5.RV.5.1.U.5.1.1.R.229 |  | atbilstoši iepirkumam |  |  |  |  | Izveidotas telpas Madonas slimnīcā pacientu viesnīcas vajadzībām. | 2016 | 2 gadi | SIA “Madonas slimnīca” |
| 56 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt bērnu veselības aprūpi un savlaicīgu veselības problēmu diagnosticēšanu |
|  | Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu pilna veselības stāvokļa izmeklēšana | VTP.5.RV.5.1.U.5.1.1.R.235 |  | atbilstoši iepirkumam (~700000) | ~70000 |  |  |  | 1)Sastādīts un saskaņots ar Madonas slimnīcu izmeklējumu plāns. Izveidot sistēmu.2)Veikta visu novadā dzīvojošo pirmsskolas vecuma bērnu plānveida pilna veselības stāvokļa pārbaude.3)Veikta visu novadā dzīvojošo skolas vecuma bērnu plānveida pilna veselības stāvokļa pārbaude. | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība, SIA “Madonas slimnīca” |
| 57 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt atbalstu topošajām māmiņām un palīdzību krīzes situācijās nonākušām ģimenēm ar bērniem. |
|  | Atbalsta sistēmas izveide topošajām māmiņām un krīzes centra ģimenēm ar bērniem izveide | VTP.5.RV.5.1.U.5.2.1.R.243 |  | atbilstoši iepirkumam(~20000) |  |  |  |  | 1)Izveidota speciālistu atbalsta grupa.2)Izveidots topošo un jauno māmiņu atbalsta fonds.3)Uzlabota psiholoģiskā situācija ģimenēs ar maziem bērniem.4)Uzlabota uzturēšanās vide Gustavskolā krīzes situācijās nonākušām ģimenēm ar bērniem.5) Radītas jaunas darbavietas. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība,  |
| 58 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt dienas aprūpi iedzīvotājiem invalīdiem. |
|  | Dienas aprūpes centra izveide Madonā | VTP.5.RV.5.1.U.5.2.2.R.255 |  | atbilstoši iepirkumam (~335000) |  |  |  |  | 1)Veikta dienas aprūpes centra izveides vietas izvēle Madonā.2)Sagatavots tehniskais projekts.3)Izbūvēts un aprīkots dienas aprūpes centrs.4)Izveidotas specializētas darbnīcas klientiem.5)Iegādāts specializētais transports klientu apkalpošanai.6)Radītas jaunas darbavietas. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Sociālais dienests |
| 59 | **Prioritārā projekta ideja:** Uzlabot sociālās aprūpes infrastruktūru. |
|  | Sociālo dzīvokļu izveide | VTP.5.RV.5.1.U.5.2.2.R.258 |  | atbilstoši iepirkumam (~700000) |  |  |  |  | 1) Pārbūvēti un iekārtoti sociālie dzīvokļi pašvaldības dzīvojamā fondā.2) Iegādāts aprīkojums. | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība, Sociālais dienests |
| 60 | **Prioritārā projekta ideja:** Attīstīt alternatīvos sociālo pakalpojumus – aprūpi mājās. |
|  | Aprūpes mājās pakalpojumu pilnveidošana | VTP.5.RV.5.1.U.5.2.1.R.249 |  | atbilstoši iepirkumam (~150000) |  |  |  |  | 1) Iegādāts transportlīdzeklis mobilo sociālo pakalpojumu sniegšanai un samazinājušies sociālā dienesta ikdienas transporta izdevumi. 2) Izveidota aprūpes mājās mobilā vienība un klients saņems sociālo pakalpojumu dzīves vietā. 3) Radītas jaunas darbavietas. 4) Samazinājušies izdevumi personu uzturēšanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Sociālais dienests |
| 61 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt ar dzīvojamo platību novada iedzīvotājus un jaunos speciālistus. |
|  | Pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošana un paplašināšana | VTP.6.RV.6.4.U.6.4.1.R.292 |  | atbilstoši iepirkumam (~2218000) |  |  |  |  | 1) Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda paplašināšanas iespēju izpēte uz novadā esošo dzīvokļu bāzes.2) Veikts atsevišķu esošo pašvaldības dzīvokļu remonts. | 2016 | 3 gadi | Pārvaldnieki, UAN, Sociālais dienests, Attīstības nodaļa |
| 62 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt pievilcīgu un drošu dzīves vidi novadā. |
|  | Graustu likvidēšana | VTP.6.RV.6.5.U.6.5.1.R.305 |  | atbilstoši iepirkumam (~50000) |  |  |  |  | 1) Apzināti novada teritorijā esošie objekti avārijas stāvoklī un grausti.2) Piesaistīti ES struktūrfondi graustu likvidēšanai vai sakārtošanai.3) Likvidēti vai sakārtoti Madonas novadā esošie grausti un objekti avārijas stāvoklī. | 2016. | 5 gadi. | Pārvaldnieki, Attīstības nodaļa, Uzņēmējdarbības nodaļa |
| 63 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu. |
|  | Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošana  | VTP.6.RV.6.3.U.6.3.1.R.284, R.288R.283 |  | atbilstoši iepirkumam (~120000) |  |  |  |  | 1) Izvietoti dalītās atkritumu savākšanas konteineri publiskajās vietās un teritorijās novadā.2) Atkritumu pārstrādes ražotnes tehniski ekonomiskā pamatojuma un būvniecības iespējamības izvērtēšana.3) Aktīva iedzīvotāju izglītošana un atkritumu šķirošanas popularizēšana, akciju, sacensību un citu aktivitāšu rīkošana.4) Uzturēta iniciatīva mainīt likumdošanu sadzīves atkritumu nodevas ieviešanai novadā. | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība, SIA “Namsaimnieks” |
| 64 | **Prioritārā projekta ideja:** Uzlabot sabiedrisko kārtību problemātiskajās transporta un sabiedriskajās vietās. |
|  | Videonovērošanas sistēmas paplašināšana | VTP.3RV.3.1.U.3.1.3.R.118 |  | atbilstoši iepirkumam (~20000) |  |  |  |  | 1) Transporta plūsmas kontrolei izvietotas videonovērošanas kameras uz krustojumiem, kas atrodas iebraucot pilsētā, izbraucot no pilsētas.2) Videokameras izvietotas publiskās vietās un vietās, kurās nepieciešama sabiedriskās kārtības uzraudzība un kontrole.3) Mobilā pārvietojamā nakts videonovērošana. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, IT nodaļa |
| 65 | **Prioritārā projekta ideja:** Izveidot un uzturēt kvalitatīvu ielu infrastruktūru un uzlabot sabiedrisko drošību. |
|  | Ielu infrastruktūras uzlabošana | VTP.6.RV.6.1.U.6.1.1.R. 259,R.304 |  | atbilstoši iepirkumam (~1500000) |  |  |  |  | 1)Avārijas stāvoklī esošo un uz ražošanas uzņēmumiem vedošo ielu un ceļu plānveida pārbūve2) Ierīkots ielu apgaismojums novada apdzīvotajās vietās.(Liezēre, Ozoli u.c.) | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība, Attīstības nodaļa |
| 66 | **Prioritārā projekta ideja:** Uzlabot un attīstīt ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu Madonas novada ciemos un Madonā. |
|  | Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pārbūve(Ūdenssaimniecību attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās II kārta) | VTP.6.RV.6.2.U.6.2.1.R.269,R.271, R.272,R.273,R.274. |  | 3439925,98 |  |  |  |  | Pārbūvēta kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma: 1. Vestiena,
2. 1.Barkavas ciema ūdenssaimniecības II. kārta

2.Barkavas ciema ūdenssaimniecības III. kārta,1. Aizpurves ciems II. kārta,
2. Dzelzavas ciems II. kārta,
3. 1. Jaunkalsnavas ciems I. kārta

2. Jaunkalsnavas ciems II. kārta,1. Liezēres ciems II. kārta,
2. Ozolu ciems II. kārta,
3. Mētrienas ciems,
4. Ošupes ciems,
5. Poļvarkas ciems,
6. Sarkaņi,
7. Kusas ciems II. kārta.
 | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Kalsnavas komunālais dienests |
| 67 | **Prioritārā projekta ideja:** Veikt sagatavošanās darbus investīciju projektu piesaistei |
|  | Atbalsta pasākumi investīciju projektu piesaistei | VTP.2.RV.2.1.U.2.1.1.R.70,U.2.1.3.R.81,R.82 |  | atbilstoši iepirkumam (~100000) |  |  |  |  | 1)Veikti sagatavošanās darbi investīciju projektu piesaistei.2) Sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums. Izstrādāti topogrāfiskie materiāli un veikti izpildmērījumi investīciju projektu nodrošināšanai novada teritorijā.3)Sakārtotas īpašumtiesības investīcijas objektiem. | 2016 | 2 gadi | Attīstības nodaļa, Būvvalde, Uzņēmējdarbības nodaļa |
| 68 | **Prioritārā projekta ideja:** Paaugstināt dzīvojamā fonda energoefektivitāti. |
|  | Pašvaldības ēku un objektu sakārtošana  | VTP.6.RV.6.2.U.6.2.2.R.277 |  | atbilstoši iepirkumam(~800000) |  |  |  |  | Paaugstināta ēku energoefektivitāte visās pašvaldības dzīvojamām mājām. | 2016 | 3 gadi | Novada teritoriālo vienību pārvaldnieks, Attīstības nodaļa |
| 69 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt sociālās infrastruktūras pieejamību un pakalpojuma kvalitāti. |
|  | Kapsētu izveide un sakārtošana | VTP.6.RV.6.4.U.6.4.3.R.300- R.302. |  | atbilstoši iepirkumam (~540000) |  |  |  |  | 1)Madonas pilsētā izveidoti jauni kapi vai paplašināta esošā Madonas pilsētas kapu teritorija.2)Mārcienas jaunie kapi izveidoti uz pašvaldības zemes.3) Krematorija izbūve Madonas pilsētā vai Madonas novada teritorijā | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Attīstības nodaļa, Būvvalde |
| 70 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt kvalitatīvu un uz atjaunojamiem resursiem balstītu siltumapgādi. |
|  | Koģenerācijas stacijas izbūve Cesvaines ielā 24 vai 18b, Madonā | VTP.1.RV1.1.U.1.1.3.R.11,VTP.6.RV.6.2.U.6.2.2.R.281 |  | atbilstoši iepirkumam (~6000000) |  |  |  |  | 1)Izveidota maksimāli lēta, uz atjaunojamiem kurināmā resursiem balstīta koģenerācijas stacija. 2)Nodrošināta siltumapgādes pakalpojuma pieejamība un pietiekamība.3) Nodrošināts iespējami maksimāli zems siltumenerģijas tarifs. | 2016 | 3 gadi | Pārvaldnieks, Madonas novada pašvaldība, komersants |
| 71 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt ar siltumapgādi apdzīvotās vietas. |
|  | Katlu māju iekārtu pārbūve / koģenerācijas staciju veidošana | VTP.6.RV.6.2.U.6.2.2.R.281 |  | atbilstoši iepirkumam (~3000000) |  |  |  |  | Pārbūvēta siltumapgādes sistēma Mētrienas skolai, ciemam Ozoli, Barkava, Mārciena, Dzelzava, Aizpurve u.c. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība |
| 72 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt centralizētu siltumapgādes pieejamību. |
|  | Siltumtrases izbūve Madonā  | VTP.6.RV.6.2.U.6.2.2.R.277 |  | atbilstoši iepirkumam (~30000) |  |  |  |  | Siltumtrašu izbūve ar mērķi paplašināt centralizētās siltumapgādes izmantošanas klientu loku. | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība, SIA “Madonas siltums” |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt siltumapgādi apdzīvotajās vietās. |
|  | Siltumapgādes problēmu atrisināšana Bērzaunes pagastā | VTP.6.RV.6.2.U.6.2.2.R.281 |  | atbilstoši iepirkumam (~70000) |  |  |  |  | Bērzaunes pagastā nodrošināta kvalitatīvas centralizētās siltumapgādes pieejamība. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība |
| 74 | **Prioritārā projekta ideja:** Nodrošināt siltumapgādi apdzīvotajās vietās. |
|  | Siltumtrases un katlumājas pārbūve Liezēres pagastā Ozolos | VTP.6.RV.6.2.U.6.2.2.R.281,R.282 |  | atbilstoši iepirkumam (~70000) |  |  |  |  | Pārbūvēta katlumāja un siltumtrase Ozolos. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība |
| 75 | **Prioritārā projekta ideja:** Veicināt enerģētisko kultūru audzēšanu, nodrošināt enerģētisko neatkarību. |
|  | Enerģētisko kultūru apgūšana | VTP.1.RV1.1.U.1.1.3.R.12 |  | atbilstoši iepirkumam (~100000) |  |  |  |  | Enerģētisko kultūru apgūšana nodrošinās pastāvīgu kurināmās šķeldas ražošanu un piegādi. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība |
| 76 | **Prioritārā projekta ideja:** Izveidot pievilcīgu dzīves un atpūtas vidi. |
|  | Madonas novada parku un skvēru sakopšana | VTP.6.RV.6.4.U.6.4.2.R.299 |  | atbilstoši iepirkumam (~20000) |  |  |  |  | 1) Apzināti novada parki un skvēri.2) Izstrādāti novada parku un skvēru labiekārtošanas projekti.3) Labiekārtoti parki un skvēri. | 2016 | 5 gadi | Madonas novada pašvaldība, Attīstības nodaļa |
| ***SM3 – “Dabiska un droša dzīves vide„*** |
| 77 | **Prioritārā projekta ideja:** Attīstīt un popularizēt vides izziņu un interaktīvo izglītību |
|  | Ainavu veidošana un kopšana tūrisma maršrutu zonās | VTP.6.RV.6.4.U.6.4.2.R.297,VTP.7.RV.7.2.U.7.2.5.R.337 |  | atbilstoši iepirkumam (~20000) |  |  |  |  | 1)Piesaistīts finansējumu un izstrādāts ainavu tematiskais plānojums.2)Sagatavots ainavu kopšanas plāns speciālistu vadībā.3)Veikta ainavu kopšana tūrisma maršrutu teritorijās.4)Iesaistīti zemju īpašnieki ainavu kopšanā.5)Tūristu plūsmas palielināšanās un novada popularitātes un atpazīstamības pieaugums.6) Izveidotas ainaviskas skatu vietas. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Tūrisma IC, PPP |
| 78 | **Prioritārā projekta ideja:** Saglabāt un pilnveidot vides izziņas centrus, attīstīt iedzīvotāju izpratni par norisēm dabā, veicināt iedzīvotāju vides izglītību. |
|  | Novada dabas dienu organizēšana | VTP.8.RV.8.1.U.8.1.1.R.342 |  | atbilstoši iepirkumam (~5000) |  |  |  |  | 1) piesaistīts finansējums pasākuma “Novada dabas dienas” organizēšanai.2) Izveidots nacionāla mēroga pasākums ar ikgadējām tradīcijām, nosakot katru gadu citu tematiku.3) Popularizēts Madonas novads kā zaļākais un videi draudzīgākais Latvijā un Eiropā.4)Vietējo, augsti kvalificēto vides speciālistu piesaiste un iesaistīšana vides izglītībā un izziņas, dabas tūrisma attīstīšanā.5)Piesaistīti jauni speciālisti novadam.6)Iedzīvotāju dabas izpratnes attīstīšana un stiprināšana. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Tūrisma IC, piesaistot ārējos partnerus |
| 79 | **Prioritārā projekta ideja:** Saglabāt un pilnveidot vides izglītības centrus novadā. |
|  | Vides izglītības nometņu organizēšana jauniešiem un bērniem | VTP.8.RV.8.1.U.8.1.1.R.343 |  | atbilstoši iepirkumam(~60000) |  |  |  |  | 1) Piesaistīts finansējums jauniešu un bērnu vasaras vides izglītības nometņu organizēšanai.2) Noorganizētas vismaz 3 novada, nacionālā un starptautiska mēroga vasaras nometnes gadā.3) Vietējo, augsti kvalificēto vides speciālistu piesaiste un iesaistīšana vides izglītībā un izziņas, dabas tūrisma attīstīšanā.4) Piesaistīti jauni speciālisti novadam.5) Bērnu un jauniešu dabas izpratnes, intelekta un fiziskās veselības stiprināšana. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa, piesaistot partnerus |
| 80 | **Prioritārā projekta ideja:** Veicināt vides izglītību un izpratni par norisēm dabā. |
|  | Dabas taku izveide  | VTP.8.RV.8.2.U.8.1.2.R.345 |  | atbilstoši iepirkumam(~50000) |  |  |  |  | 1) Sagatavots tematiskais dabas taku piedāvājums.2)Tematiskās dabas takas izveidotas Gaiziņkalnā, Lubāna dabas liegumā, gar Aiviekstes upi u.c. teritorijās.3) Takas aprīkotas ar informācijas un skatu vietām.4) Izveidots gida pakalpojumu serviss.5) Dabas vērošana no upes.6) Izveidota atraktīva skolnieku, zinātnieku un dabas tūristu dabas izziņas un izglītošanas infrastruktūra.7) Ornitologu un dabas vērotāju pasākumi. | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība, Tūrisma IC, DAP, PPP, NVO |
| 81 | **Prioritārā projekta ideja:** Attīstīt vides izziņas un tūrisma infrastruktūru. |
|  | Vides izziņas un tūrisma pakalpojuma attīstīšana | VTP.8.RV.8.1.U.8.1.2.R.341, R.344. |  | atbilstoši iepirkumam(~100000) |  |  |  |  | 1)Izveidoti un attīstīti vides izziņas un informācijas centri (Gaiziņkalnā, Krustkalnu DR un citur). 2) Izveidots plašs vides izziņas un tūrisma pakalpojuma piedāvājums pie Lubāna ezera. | 2016 | 3 gadi | Madonas novada pašvaldība, Tūrisma IC, DAP, PPP |
| 82 | **Prioritārā projekta ideja:** Attīstīt un popularizēt vides izziņu un interaktīvo izglītību |
|  | Attālās novērošanas sistēmas izveide iedzīvotāju vides izglītošanā | VTP.8.RV.8.2.U.8.2.2.R.353 |  | atbilstoši iepirkumam (~28000) |  |  |  |  | 1)Izveidota attālās novērošanas sistēma dabas objektos novadā (Lubāna ezers, Krustkalnu, Teiču dabas rezervāti, Gaiziņkalnā) kā izpētes, izglītības līdzekļus.2)Izveidots atraktīvs tūrisma mārketinga līdzeklis.3) Piesaistīti dabas un izziņas tūrisma cienītāji. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Tūrisma IC |
| 83 | **Prioritārā projekta ideja:** Attīstīt, popularizēt un izplatīt laivu tūrismu. |
|  | Laivošanas un mazizmēra kuģošanas līdzekļu infrastruktūras izveide | VTP.8.RV.8.1.U.8.1.2.R.345, R.348,VTP.1.RV.1.3.U.1.3.2.R.54. |  | atbilstoši iepirkumam (~50000) |  |  |  |  | 1) Veicināt laivu nomas punktu attīstību.2) Piesaistītas lauku viensētas ūdenstilpņu malās kempinga vietu nomai.3) Laivošanas popularizēšana un reklāmas stendu izvietošana.4) Ierīkota laivu piestātne Lubānas ezerā. | 2016 | 2 gadi | Madonas novada pašvaldība, Tūrisma IC |

Tūrisma IC (TIC) – Tūrisma informācijas centrs

UAN – Madonas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

DAP – Dabas aizsardzības pārvalde

PPP – privātā, publiskā partnerība

SM – Satiksmes ministrija

**Degradētā teritorija** ir vieta (teritorija (ne visos gadījumos ar negatīvu ietekmi uz vidi), ēka vai ēku komplekss), kas iepriekš

tikusi izmantota vai apbūvēta, bet pašlaik pamesta vai netiek pilnīgi izmantota. Tā var būt nolaista vai piesārņota, neapdzīvota

vai daļēji apdzīvota vai citādi izmantota teritorija, kurai ir negatīva kumulatīva ietekme uz apkārtējām teritorijām, vidi un

vietējiem iedzīvotājiem.