- l

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

# 2015.gada 22.decembrī							Nr.796

(protokols Nr.26, 76.p.)

# Par SIA Barkavas KPS pamatkapitāla palielināšanu

# Madonas novada pašvaldības dome 2012. gada 12.jūlijā (protokols Nr.15) apstiprināja SIA “Barkavas KPS” pasūtīto „Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” tehniski ekonomisko pamatojumu ar sekojošām projekta izmaksām: Kopējās projekta izmaksas kopā ar PVN Ls. 469030.68 (EUR 667370.53); Kopējās projekta izmaksas bez PVN Ls 387628.66 (EUR 551545.89); PVN Ls 81402.02 (EUR 115824.63); ERAF līdzfinansējuma summa Ls 298691.70 (€425000.00); Pašvaldības līdzfinansējuma daļa Ls 88936.96 (EUR126545.89).

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” SIA „Barkavas KPS” 2013. gadā noslēdza līguma vienošanos ar Centrālo finanšu aģentūru (CFLA) par projekta ieviešanu „Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”.

# Madonas novada pašvaldības dome 2013. gada 17.decembrī (protokols Nr.27,5p.) apstiprināja aizdevuma ņemšanu projektam  Ls 42542.43	(EUR 60532) apmērā, ieguldot to SIA “Barkavas KPS” pamatkapitāla palielināšanā.

# Madonas novada pašvaldības dome 2014. gada 17. jūnijā (protokols Nr.12,6p) precizēja projekta izmaksas. Apstiprinot kopējo projekta izmaksu summu, kas ar PVN sastāda EUR 763352.66. Projekta sadārdzinājums bez PVN sastāda € 79324.07

Madonas novada pašvaldības dome 2015. gada 19. maijā (protokols Nr.10,32p) apstiprināja aizdevuma ņemšanu projektam EUR 112958 apmērā, ieguldot to SIA “Barkavas KPS” pamatkapitāla palielināšanā. Kopumā projekta līdzfinansējumam  SIA “Barkavas KPS” pamatkapitāla palielināšanā ir ieguldīti  € 173490.

Uz kredīta ņemšanas dienu SIA “Barkavas KPS” bija jau veikusi samaksu par iepriekš veiktajiem būvdarbiem, tai skaitā arī no līdzekļiem, kurus SIA “Barkavas KPS” bija aizņēmusies AS “SEB banka” projekta priekšfinansējuma daļai. Neatmaksātā aizņēmuma summa AS “SEB banka” uz 16.12.2015 sastāda EUR 24083.01.

Noklausoties Ginta Hermaņa sniegto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus, ņemot vērā 22.12.2015. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15  (Andrejs Ceļapīters, Jeuženija Adamoviča,  Andris Dombrovskis, Artūrs Čačka, Antra Gotlaufa, Valda Kļaviņa, Bruno Kokars,  Agris Lungevičs, Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Agris Sārs,  Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Piešķirt pamatkapitāla palielināšanai SIA „Barkavas KPS” reģ. Nr. LV47103001741, 100% kapitāldaļas pieder pašvaldībai, EUR 24000 (divdesmit četri tūkstoši, 00 centi) projekta „Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/194/046 izmaksu līdzfinansēšanai no novada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs						A.Ceļapīters