- l

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

# 2015.gada 22.decembrī							Nr.797

(protokols Nr.26, 77.p.)

# Par finansējuma piešķiršanu projektam “Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

Madonas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektu īstenošanai” (protokols Nr.14, 39.p.). Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvalde laikā no 23.09.2013. līdz 22.09.2015. ir īstenojusi projektu “Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/082.

Projektu īstenojot, lai sasniegtu projektā plānotos rezultatīvos rādītājus, tika ņemts aizņēmums Valsts kasē (20.11.2014 Lēmums Nr.676)projekta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai.

Projekta ietvaros veiktie pamatdarbi

| Noslēgtie līgumi | Sasniegtie rezultāti |
| --- | --- |
| TEP – 4860.53 EUR TP un autoruzraudzība – 5130.59 Būvdarbi- 308542.32EUR Būvdarbi artēziska urbuma svešķermeņa izcelšanai – 8454.55 Būvuzraudzība – 3980,00EUR Kopā – 330967.99 | Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija – 2gab. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 3022.05 m; Kanalizācijas tīklu paplašināšana– 633.51 m; Esošā darba urbuma rekonstrukcija - 1 gab. |

Īstenojot projektu bija radies līdzekļu ietaupījums 142658.38 EUR, līdz ar to tika veikti papildus būvdarbi, kā rezultātā tika veikta ūdensvada rekonstrukcija .

Projekta ietvaros veiktie papilddarbi:

| Noslēgtie līgumi | Sasniegtie rezultāti |
| --- | --- |
| Papildus būvdarbu izmaksas – 70350.00 EUR Būvuzraudzība papildus būvdarbiem - 3980,00 EUR Tehniskais projekts un autoruzraudzība papildus darbiem – 3990,00 EUR Topogrāfijas izmaksas – 1135,20 EUR kopā - 79455.20 EUR | ūdensvada rekonstrukcija – 779,24 m ceļu šķembu seguma atjaunošana 1837 m2 . |

CFLA kopumā ir veikusi maksājumus Liezēres pagasta pārvaldei 354504,75 EUR apmērā. Ņemot vērā projektā radušos līdzekļu ietaupījumu, kā arī saskaņā ar CFLA vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/082 vispārīgo noteikumu 4.6.6. apakšpunktu CFLA ir tiesības atgūt no finansējuma saņēmēja pārmaksāto Atbalsta summu, ja ir notikusi Atbalsta summas pārmaksa. Ņemot vērā iepriekš minēto Liezēres pagasta pārvaldei no CFLA pārmaksāta atbalsta summa ir 17535,98 EUR, tā ir jāpārskaita uz CFLA konta numuru LV12TREL81300520039000.

Noklausījusies G.Hermaņa  sniegto informāciju, ņemot vērā 22.12.2015. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13  (Andrejs Ceļapīters, Artūrs Čačka, Antra Gotlaufa, Valda Kļaviņa, Bruno Kokars,  Agris Lungevičs, Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Agris Sārs,  Modris Zomerovskis), PRET – 1 (Jeuženija Adamoviča), ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Piešķirt 17535.98 EUR projekta „Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/082 izmaksu līdzfinansēšanai no novada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs						A.Ceļapīters