Pielikums Nr.1

Madonas novada pašvaldības domes

28.03.2019. lēmumam Nr.127

(protokols Nr.5, 22.p.)

Madonas novada attīstības programma 2013.-2020.gadam

Investīciju plāns (2018.-2020.gadam)

| N.p.k. | Projekta nosaukums | 2019.gada finansējuma avoti |  |  | 2020.gada finansējums (euro) | 2021.gada finansējums (euro) | Indikatīvā summa kopā (euro) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvi e rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu | Atbilstība Rīcības plānam | Budžeta klasifikācijas kategorija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pašvaldības budžets (euro) | Cits finansējums |  |  |  |  |  | Projekta uzsākš anas datums | Projekta realizā cijas ilgums |  |  |  |
|  |  |  | Nosaukums | euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrētās teritoriju investīcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā’’. Projekta idejas pamatojums: Revitalizēta degredētā teritorija 4,5 ~ ha platībā, lai nodrošinātu piekļuvi 8 Sauleskalna ciema uzņēmumiem, kā arī novērstu lietus ūdeņu uzkrāšanos uzņēmumu teritorijās un jaunu investīciju ieplūšanu un darbavietu radīšanu šajā teritorijā. Labuma guvēji: SIA Baltic block, SIA Metalix, SIA Rats, SIA MG Serviss, SIA MG Paletes, SIA EuroScandi auto. Projekta aktivitāšu pamatojums: Ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai degredētajā teritorijā, lai būtu kvalitatīva piekļuve pie ražošanas uzņēmumiem. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt Kārļa ielu, Sauleskalna ielu, projekta rezultātā izveidot ceļu infrastruktūru teritorijā, kas nodrošina normālu smagā transporta kustību, šobrīd teritorijā nav stāvvietu smagajam autotransportam, kas gaida rindā uz iebraukšanu uzņēmumu teritorijās, rezultātā ielās tiek apgrūtināta transporta kustība. Ceļu stāvoklis Kārļa un Sauleskalna ielās ir slikts, tāpat ir nepieciešama lokveida kustības ceļa izbūve, lai visiem teritorijā esošajiem uzņēmumiem būtu iespēja pieslēgties pie pārbūvētā ceļa, kā arī tiktu nodrošināta loģiska vieglā un kravas transporta kustība industriālā teritorijā. Tiks atjaunoti funkcionālie savienojumi degredētajā teritorijā. Lietus notekūdeņu uztveršanas un novades sistēmas izbūve, nodrošinot teritorijas neapplūšanu lietus laikā. Teritorijas labiekārtošana jauna uzņēmuma investīciju piesaistei teritorijā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā | 100218,25 | ERAF | 757204,56 |  |  | 890828,90 | Radītas 15 darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 3 734 886 EUR. Kārļa un Sauleskalna Ielu pārbūve lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve Sauleskalna ciemā, Madonas novadā. | 2017 | 22.06.2019 | MNP | VTP.6. RV.6.5. U.6.5.1. R.305 |  |
|  |  |  | Valsts dotācija | 46589,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valsts dotācija | 13904,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā. Projekta idejas pamatojums: Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi vairāku uzņēmumu priekšlikumus industriālās zonas, biznesa attīstības un uzņēmējdarbības infrastruktūras nepieciešamībai Madonas novadā. Lai piesaistītu investōcijas plānots izbūvēt industriālo zonu Sauleskalna ciemā Madonas novadā vai Madonas pilsētas teritorijā, Izbūvēt biznesa attīstības centru Madonā, pašvaldībai piederošā ēkā Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros plānotas divas teritorijas. Biznesa attīstības centrs Madonas pilsēta ar pārbūvētu ēku vieglās rūpniecības un tehnoloģiju uzņēmumiem, ko pašvaldība atklātā izsolē nodotu vairākiem komersantiem. Otra teritorija industriālā zona – pašvaldības teritorija ar vienu vai vairākām ēkām, kuras (ēku un teritoriju) pašvaldība var iznomāt komersantiem atklātā izsolē. Tāpat projektā ja būs nepieciešams tiks izbūvētas komunikācijas un infrastruktūra. Projekta ietvaros plānots piesaistīt investīcijas un darbavietas gan biznesa attīstības centrā, gan industriālajā zonā. Šobrīd investīcijas un darbavietas ir gatavi garantēt un projektā ieinteresēti ir vieni no Madonas lielākajiem uzņēmumiem – SIA Baltic block un SIA Pharmeko Lettland. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā. | 165000,00 | ERAF | 3389507,66 | 498148,41 |  | 4052656,07 | Radītas 38 darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 6 000 000 EUR. Revitalizēta degradētā teritorija Madonas novadā 6,4 Ha platībā | 09.2020 | 2 gadi | MNP | VTP.6. RV.6.5. U.6.5.1. R.305 |  |
| 3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Publisko ceļu izbūve uz uzņēmumiem Madonas novada teritorijā. Projekta idejas pamatojums: Ceļu pārbūve un/vai izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmumiem. Ceļi ir funkcionāls savienojums ar Valsts ceļiem. Ceļi, kurus plāno izbūvēt un pārbūvēt Madonas novada teritoijā: Bērzaunes pagastā - funkcionālais pieslēgums ceļam, kas ved uz KS Gaiziņš, Jaunkalsnavā - Tilta pār Vesetas upi Pārupes ielā pārbūvei piekļuves nodrošināšanai uz uzņēmumiem ar paaugstinātu kravas caurlaidību, Barkavas pagastā - asfaltbetona seguma izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi dārzeņu audzēšanas iltumnīcām un citiem lauksaimniecības uzņēmumiem,. Projekta aktivitāšu pamatojums: Ceļa izbūve ar asfaltbetona segumu, nodrošinot nestspēju smagajam autotransportam visu sezonu laikā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Publisko ceļu izbūve uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunes pagastā. | 173469,00 | ERAF | 499590,00 |  |  | 673059 | Piesaistītas privātās investīcijas 1 000 000 EUR, radītas 4 darbavietas. Pārbūvēts pašvaldības autoceļš. | 09.2017 | 3 gadi | Sadarbības partneri | VTP.6. RV.6.5. U.6.5.1. R.305 |  |
| 3.2. | Tilta pār Vesetas upi Pārupes ielā pārbūvei piekļuves nodrošināšanai uz uzņēmumiem ar paaugstinātu kravas caurlaidību |  |  |  | 435884,00 |  | 463655,00 | Piesaistītas privātās investīcijas 50 000 EUR, radītas 2 darbavietas. Pārbūvēts pašvaldības tilts. | 2020 | 2 gadi | Sadarbības partneri | VTP.6. RV.6.5. U.6.5.1. R259 |  |
| 2.1.1.SAM: uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Uzturēta prasība nodrošināt stabilu ātra bezvadu interneta tīkla pārklājumu visā novadā un tā pieejamību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ātrgaitas interneta pārklājuma nodrošināšana un bezvadu piekļuves punktu ierīkošana Madonas novada teritorijā |  | EF |  |  |  | 1300000 | 1) Izvietotas 22 jaunas WiMax bāzes stacijas Madonas novadā. 2) Nodrošināta brīva piekļuve elektroniskiem sakariem (interneta pieslēguma pieejamība) ar vienādiem nosacījumiem visā Madonas novada teritorijā. (Mājsaimniecību skaits laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu) | 2020 | 5 gadi | IT, AN | VTP.1.RV1.1. U.1.1.4.R.21, VTP.1.RV.2.1 U.2.1.1. R.69 |  |
| 2.2.1.SAM: nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Uzturēt prasību nodrošināt pietiekamu datu apmaiņas ātrumu strādājot ar pašvaldības iestāžu datoriem tiešsaistē. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Datu apmaiņas uzlabošana starp pašvaldības iestādēm |  |  |  |  |  | 300000 | Pašvaldības iestādēs un starp tām ierīkots iekšējais datortīkls. | 2020 | 2 gadi | IT | VTP.3. RV.3.1. R.123. |  |
| 6.3.1.SAM: palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Valsts reģionālo autoceļu pārbūve reģionālās mobilitātes palielināšanai, uzlabojot valsts reģionālos autoceļus |  |  |  |  |  |  | Uzturēta prasība kvalitatīvas valsts autoceļu infrastruktūras nodrošināšanai uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) pieejamībai | 2019 | 3 gadi | AN | VTP.1.RV.2.1 U.2.1.1. R.68, VTP.2.RV.6.1U.6.1.1. R.261 |  |
| 6.1. | Autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona posma no Madonas novada robežas līdz Madonas pilsētai 31,523km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona posma no Madonas novada robežas līdz Madonas pilsētai 31,523km garumā (asfalta segas konstrukcijas atjaunošana) | Atbilstoši Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2014.-2020.gadam |  | LR Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas valsts ceļi” |  |  |
| 6.2. | Autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene posmos no Madonas novada robežas Pļaviņu pusē līdz Madonas pilsētai un no Madonas pilsētas līdz Madonas novada robežai Gulbenes pusē 57,197km garumā pārbūve. |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš P37 Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene posmos no Madonas novada robežas Pļaviņu pusē līdz Madonas pilsētai un no Madonas pilsētas līdz Madonas novada robežai Gulbenes pusē 57,197km garumā (asfalta segas konstrukcijas atjaunošana). |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Autoceļa P84 Madona – Varakļāni posmā no Madonas pilsētas līdz Madonas novada robežai 31,856km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš P84 Madona – Varakļāni posmā no Madonas pilsētas līdz Madonas novada robežai 31,856 km garumā (asfalta segas konstrukcijas atjaunošana) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| 6.4 | Autoceļa P82 Jaunkalsnava – Lubāna posmā no Jaunkalsnavas līdz autoceļam P84 Madona – Varakļāni pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš P82 Jaunkalsnava – Lubāna posmā no Jaunkalsnavas līdz autoceļam P84 Madona – Varakļāni 36,9km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| 7 | Valsts vietējo autoceļu pārbūve vai autoceļa virsmas apstrāde reģionālās mobilitātes palielināšanai, uzlabojot valsts vietējos autoceļus |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Uzturēta prasība kvalitatīvas valsts autoceļu infrastruktūras nodrošināšanai uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) pieejamībai | 2019 | 3 gadi | AN, PP | VTP.1.RV.2.1 U.2.1.1. R.68, VTP.2.RV.6.1 U.6.1.1. R.261 |  |
| 7.1. | Autoceļa V868 Meirāni – Degumnieki posmā no Degumniekiem līdz autoceļam V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki 4km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V868 Meirāni – Degumnieki posmā no Degumniekiem līdz autoceļam V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki 4km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| 7.2 | Autoceļa V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki posmā no autoceļa V868 Meirāni – Degumnieki līdz Madonas novada robežai 6,4km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki posmā no autoceļa V868 Meirāni – Degumnieki līdz Madonas novada robežai 6,4km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| 7.3 | Autoceļa V841 Madona (Lazdona) - Ļaudona – Jēkabpils posmā no Lazdonas līdz Ļaudonai 12,7km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V841 Madona (Lazdona) - Ļaudona – Jēkabpils posmā no Lazdonas līdz Ļaudonai 12,7km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| 7.4 | Autoceļa V881 Bērzaune – Tomēni – Gaiziņkalns 11,6km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V881 Bērzaune – Tomēni – Gaiziņkalns 11,6km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| 7.5 | Autoceļa V884 Madona – Zalgauska – Viesiena – Vestiena posmā no Vestienas līdz autoceļam V881 Bērzaune – Tomēni – Gaiziņkalns 6,25km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V884 Madona – Zalgauska – Viesiena – Vestiena posmā no Vestienas līdz autoceļam V881 Bērzaune – Tomēni – Gaiziņkalns 6,25km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| 7.6 | Autoceļa V880 Bērzaune – Viesūnēni – Zīdiņi 13,5km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V880 Bērzaune – Viesūnēni – Zīdiņi 13,5km garumā (grants segas konstrukcijas atjaunošana) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| 7.7 | Autoceļa V898 Jāņukalns – Veckalsnava 7,8km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V898 Jāņukalns – Veckalsnava 7,8km garumā (grants segas konstrukcijas atjaunošana) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| 7.8 | Autoceļa V875 Pievedceļš Praulienai posmā no Praulienas līdz autoceļam P62 Krāslava – Preiļi – Madona (Madonas apvedceļš) 1,1km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V875 Pievedceļš Praulienai posmā no Praulienas līdz autoceļam P62 Krāslava – Preiļi – Madona (Madonas apvedceļš) 1,1km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| 7.9 | Autoceļa V863 Cesvaine – Aizkuja 5,3km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V863 Cesvaine – Aizkuja 5,3km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| 7.10 | Autoceļa V874 Saikava – Trakši – Prauliena 7,7km garumā pārbūve |  | EF, Valsts budžets |  |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš V874 Saikava – Trakši – Prauliena 7,7km garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) | 2019 | 3 gadi |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt kvalitatīvu autoceļu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) pieejamībai. Izveidot un uzturēt kvalitatīvu ielu infrastruktūru un uzlabot sabiedrisko drošību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pašvaldības lauku ceļu, ciemu ielu un trotuāru, stāvlaukumu sakārtošana publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību |  |  |  |  |  |  | Sakārtoti pašvaldības lauku ceļi, ciemu ielas un trotuāri, stāvlaukumi novada lauku teritorijā, uzlabota to kvalitāte pēc to prioritātes saskaņā ar investīciju plāna pielikumu Nr.1. |  |  | AN | VTP.1.RV.2.1 U.2.1.1. R.67 VTP.2.RV.6.1U.6.1.1. R.259 |  |
| 8.1 | Aronas pagasta Birānu tilta pār Aronas upi uz pašvaldības autoceļa Birāni - Misēni |  |  |  | 98520 |  | 98520 | autoruzraudzībai, būvuzraudzībai un pārbūvei | 2020 | 2 gadi |  |  |  |
| 8.2 | Zemes īpašumu dokumentācijas sakārtošana pašvaldības autoceļiem, kas klasificējas Eiropas Savienības fondu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” | 10500 |  |  |  |  | 1050 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.3 | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā" | 1543 |  |  |  |  | 1543 | Objekta autoruzraudzības līguma apmaksa. | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.4 | Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā 1.kārta un būvuzraudzība | 62847 |  |  |  |  | 62847 | Izbūvēta autostāvlaukuma 1.kārta | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.5 | Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā 2.kārta un būvuzraudzība |  |  |  | 61978 |  | 61978 | Izbūvēta autostāvlaukuma 1.kārta | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.6 | Valdemāra bulvāra (posmā no Raiņa līdz Valmieras ielai) un Ausekļa ielas (posmā no Valdemāra bulvāra līdz Kalna ielai) pārbūvei Madonā", būvuzraudzība un autoruzraudzība | 110843 |  |  |  |  | 110843 |  | 2019 | 1 gads |  | R.304 |  |
| 8.7 | Būvprojekta izstrāde "Cesvaines ielas (posmā no Saules ielas līdz Rūpniecības ielai) pārbūve Madonā" |  |  |  | 11670 |  | 11670 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.8 | Būvprojekta izstrāde Gaujas ielas (posmā no Rūpniecības ielas līdz Saules ielai) pārbūve Madonā" |  |  |  | 10520 |  | 10520 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.9 | Būvprojekta izstrāde "Parka ielas pārbūvei Madonā" |  |  |  | 8650 |  | 8650 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.10 | Autoceļa Skaidas-Stūrmežs-Kārkliņi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.11 | Autoceļu Lauski - Krūmēni un Kārļukalns -Lauski Vestienas pagastā, Madonas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība | 3725 |  |  |  |  | 3725 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.12 | Autoceļa Dzelzava - Līgo Dzelzavs pagastā, Madonas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība | 21296 |  |  |  |  | 21296 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.13 | Autoceļu Lāči - Jāņukalns un Alunēni - Kazākas Kalsnavas pagastā, Madonas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība | 9680 |  |  |  |  | 9680 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.14 | Autoceļa Rikšēni - Kalnāres Kalsnavas pagastā, Madonas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība | 9620 |  |  |  |  | 9620 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.15 | Melioratoru ielas remonts Kusā, gājēju ietves izbūve (400m) |  |  |  | 40000 |  | 40000 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.16 | Autoceļa Krampāni- Sīmašas pārbūve Dzelzavas pagastā, Madonas novadā (trases garums 0,83 km) |  |  |  | 62320 |  | 62320 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.17 | Autoceļa Zīles - Stradi-Gribažas pārbūve Dzelzavas pagastā (trases garums 2,24 km) |  |  |  | 135229 |  | 135229 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.18 | Autoceļa Rīta iela - Krieviņi un Muižnieki - Krieviņi pārbūve Sarkaņu pagastā, Madonas novadā (trases garums 2.49 km) |  |  |  | 169354 |  | 169354 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.19 | Autoceļa Poteri - Poļvarka pārbūve Sarkaņu pagastā , Madonas novadā (trases garums 4,80 km) |  |  |  | 293923 |  | 293923 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.20 | Autoceļa Kalnagals - Ozoliņi pārbūve Ošupes pagastā, Madonas novadā (trases garums 4,92 m) |  |  |  | 297130 |  | 297130 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.21 | Autoceļa Krastiņi - Siliņi pārbūve Dzelzavas pagastā, Madonas novadā (trases garums 0,45 km) |  |  |  | 34964 |  | 34964 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.22 | Autoceļa Rupsala - Raudupe pārbūve Ošupes pagastā, madonas novadā (trases garums 7,79 km | 93725 |  |  |  |  | 93725 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.23 | Autoceļa Poteri – Sarkaņi pārbūve Sarkaņu pagastā, Madonas novadā (trases garums 7,90km) | 506571 | EF | 91183 |  |  | 506571 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.24 | Autoceļu Ezergali – Mežāres un Sāviena – Ķunci pārbūve Ļaudonas pagastā, Madonas novadā (trases garums 2,56km) | 221732 | EF | 39912 |  |  | 221732 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.25 | Autoceļu Silnieki – Dobsalas un Dravsalas - Auziņas – Trākši pārbūve Praulienas pagastā, Madonas novadā (trases garums 5,77km) | 439312 | EF | 79076 |  |  | 439312 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.26 | Autoceļa Grandupes – Bučauska pārbūve Dzelzavas pagastā, Madonas novadā (trases garums 0,18km) |  |  |  |  | 32000 | 32000 |  | 2021.gads | 1 gads |  |  |  |
| 8.27 | Autoceļa Noras – Zemgaļi pārbūve Ošupes pagastā, Madonas novadā (trases garums 3,69km) |  |  |  | 209827 |  | 209827 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.28 | Autoceļa Vārpas – Smiltnieki pārbūve Ošupes pagastā, Madonas novadā (trases garums 1,41km) |  |  |  | 81140 |  | 81140 |  |  |  |  |  |  |
| 8.29 | Autoceļa Iecelnieki – Tropi pārbūve Ošupes pagastā, Madonas novadā (trases garums 1,60km) |  |  |  | 95438 |  | 95438 |  |  |  |  |  |  |
| 8.30 | Autoceļa Kalnsētas – Vērnieki pārbūve Vestienas pagastā, Madonas novadā (trases garums 0,88km) |  |  |  | 51504 |  | 51504 |  |  |  |  |  |  |
| 8.31 | Birānu tilta pār Aronas upi uz pašvaldības autoceļa Birāni - Misēni autoruzraudzībai, būvuzraudzībai un pārbūvei | 98520 |  |  |  |  | 98520 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.32 | Dārza ielas, Lazdonas pagastā asfalta ieklāšana 200 m |  |  |  |  | 13764 | 13764 |  | 2021 | 1 gads |  |  |  |
| 8.33 | Centra ielas Mētrienas pagastā seguma remontdarbi | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.34 | Cietā seguma atjaunošana un gājēju celiņu ierīkošana Biksēres ciema centrā | 15800 |  |  |  |  | 15800 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.35 | Cietā seguma atjaunošana ceļam no Biksēres ciema centra uz pagasta pārvaldi (860 m) |  |  |  | 24200 |  | 24200 |  | 2020 | 1 gadi |  |  |  |
| 8.36 | Barkavas ciemā ceļa seguma atjaunošana no kultūras nama līdz pamatskolas ēdnīcai |  |  |  |  | 19500 | 19500 |  | 2021 | 1 gads |  |  |  |
| 8.37 | Liezēres pagastā Caurteku ierīkošana |  |  |  | 7748 |  | 7748 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.38 | Tilta pār Liedes upi uz pašvaldības autoceļa Dzelzava - Līgo Dzelzavas pagastā, Madonas novadā inspekcija |  |  |  |  | 3086 | 3086 |  | 2021 | 1 gads |  |  |  |
| 8.39 | Koka tiltiņa izbūve pār Vesetas upi Stepēs Kalsnavas pagastā |  |  |  | 440000 |  | 440000 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.40 | Praulienas pagastā pontontilta pār Aiviekstes upi remonts un uzstādīšana | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
|  | Celiņu izbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.41 | Gājēju celiņa Bērzaune - Sauleskalns izbūve | 30178 |  |  |  |  | 30178 |  | 2019 | 1 gadi |  |  |  |
| 8.42 | Praulienas ciema Gājēju celiņa izbūve 300m (Alejas iela – PII Pasaciņa) | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.43 | Gājēju centrālais celiņš Dzelzavas ciemā |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.44 | Stāvlaukums pie Dzelzavas pamatskolas |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.45 | Gājēju celiņš remonts Bērzu ielā 19, Aizpurvē |  |  |  | 24500 |  | 24500 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.46 | Gājēju celiņa zbūve Ļaudonā |  |  |  | 268657 |  | 268657 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.47 | Dzelzavas pamatskolas stāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
|  | Apgaismojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.48 | Uzlabot apdzīvoto vietu autoceļu drošību, ierīkojot energoefektīvu ielu apgaismojumu | 756751,55 |  |  |  |  | 756751,55 | Projekts "Madonas pilsētas apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu | 2019 | 1 gads |  | VTP.6.RV.6.1 U.6.1.1. R. 259,R.304 |  |
|  |  | 8200 |  |  |  |  | 8200 | Ielu apgaismojuma maiņa Barkavas un Stalīdzānu ciemos | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.49 |  | 18150 |  |  |  |  | 18150 | Būvprojekts ielu apgaismojumam Vidzemes iela, Ozolkalns, Liezēres pagastā | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.50 |  | 6400 |  |  |  |  | 6400 | Būvprojets ielu apgaismojumam Dzeņkalniņa ielā Vestienas pagastā | 2019 | 1 gads |  |  |  |
|  | Uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.51 | Ozolu ielas (posmā no Augu ielas līdz Ērgļu ielai) Madonā remontdarbi | 7673 |  |  |  |  | 7673 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
|  | Ceļazīmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.52 | Ceļazīmju uzstādīšana Mārcienas pagstā | 2900 |  |  |  |  | 2900 |  | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 8.53 | Paplašināt transporta stāvlaukumu transportam pie Barkavas pamatskolas |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| 8.54 | Laukuma atjaunošana Barkavas pamatskolas priekšā, esošā seguma nomaiņa pret bruģa segumu, aptuveni 400 m2 |  |  |  | 17000 |  | 17000 |  | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| SM1 – “Gudra, spēcīga un patstāvīga ekonomika„ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošināt uzņēmējus ar nepieciešamo dzelzceļa infrastruktūru. Veicināt uzņēmējdarbību, konkurētspēju un nodarbinātības līmeņa palielināšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dzelzceļa kravu pārkraušanas termināļa būvniecība Madonas pilsētā -tehniskā projekta izstrāde un ieviešana |  |  |  |  | 20000 | 5000000 | 1) Nodrošināta iespēja piesaistīt Madonas novada un apkārt esošo kaimiņu novadu uzņēmumus, kas nodarbojas ar lauksaimniecības, derīgo izrakteņu un kokmateriālu loģistiku, kā arī ikdienas preču loģistiku (pārtikas un saimniecības preču). 2) Radīti priekšnoteikumi eksporta iespēju paplašināšanai. 3) Attīstīts dzelzceļa infrastruktūras pakalpojums. 4) Jaunradītas darbavietas. | 2021 | 5 gadi | AN, UTAN | VTP.1.RV.2.1 U.2.1.1.R.66, VTP.2.RV.6.1 U.6.1.1.R.265 |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt iestāžu, uzņēmumu un objektu ērtu un ātru sasniedzamību un atpazīstamību. Sakārtot novada infrastruktūru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Informatīvās infrastruktūras izveidošana |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 1)Izstrādāts norādņu un stendu dizains. 2) Sagatavotas un uzstādītas norādnes (stendi) uz pašvaldības iestādēm un tūrisma objektiem novadā. 3)Uzņēmumu un iestāžu reklāmiespēju paplašināšanās. 4)Tūrisma attīstība. | 2021 | 3 gadi | AN, UTAN | VTP.1.RV.2.1 U.2.1.1.R.71 |  |
| 10.2 | Apdzīvoto centru, viensētu, novada zīmju atjaunošana pie to administratīvajām robežas |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 1)Atjaunotas novada un apdzīvoto vietu zīmes. 2)Veidots pievilcīga un sakopta novada tēls. 3) Tūristu plūsmas vietās uzstādīti virzienrādītāji. | 2021 | 2 gadi | PP, UTAN, TIC | VTP.1.RV.1.3. U.1.13.1.R.37, VTP.6.RV.6.4. U.6.4.2.R.298 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Piesaistīt novadam investorus un attīstīt novada ekonomiku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Potenciālo investīcijas objektu piedāvājuma sagatavošana un investoru piesaiste |  |  |  |  |  |  | 1)Izveidota potenciālo investīcijas objektu datubāze un regulāra tās aktualizācija. 2)Izveidota un publicēta novada reklāma potenciālajiem investoriem, t.sk. izmantojot Madonas novada ĢIS. | 2019 | 2 gadi | UTAN | VTP.1.RV.2.1. U.2.1.3. R.81, R.83 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Ierīkot ekoproduktu tirgus laukumu ar tirdzniecībai nepieciešamo infrastruktūru Madonas pilsētā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Amatnieku un ekoproduktu tirgus Madonā izveide |  |  |  |  | 20000 | 320000 | 1)Izbūvēts segta tipa tirgus lauksaimniecības un amatniecības produkcijas tirdzniecībai 2) Nodrošināta iespēja vietējiem ražotājiem pārdot savu ražoto produkciju un vietējiem iedzīvotājiem iegādāties vietējo produkciju. 3) Reklāmas iespēju paplašināšanās vietējiem ražotājiem. 4) Tirdzniecības izaugsme. 5) Jaunu darbavietu radīšana. | 2020 | 3 gadi | UTAN, komersanti | VTP.1.RV1.3. U.1.3.3.R.59 |  |
| Prioritārā projekta ideja: Attīstīt uzņēmējdarbības vidi, sniegt atbalstu vietējo uzņēmēju attīstībai, jaunu uzņēmumu radīšanai un konkurētspējas celšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Uzņēmējdarbības nodaļas kapacitātes stiprināšana | 83000 |  |  | 83000 | 83000 | 249000 | 1)Nodrošināta juridiskās un cita veida informatīvās palīdzības pieejamība novada mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. 2)Uzņēmējdarbības vides aktivizēšana, mērķtiecīgi veikti uzņēmēju atbalsta pasākumi. | 2019 | 3 gadi | UTAN | VTP.1.RV.2.2. U.2.2.2.R.91 | PB, IB |
| Prioritārā projekta ideja: Atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvu, studējošos novada jauniešus, un veicināt nepieciešamo speciālistu piesaisti novada uzņēmumos un iestādēs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Uzņēmējdarbības atbalsta fonda izveidošana |  |  |  |  |  |  | 1)Izveidots atbalsta instruments uzņēmējdarbības uzsākšanai. 2) Izveidots atbalsta instruments novada tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu piesaistei. 3) Izveidotas prakses vietas studentiem novada uzņēmumos, iestādēs. 4)Piesaistīti studenti un jaunieši novadam. 5)Paplašinātas jauniešu darba iesējas novadā, un veicināta ekonomiskā aktivitāte novadā. | 2019 | 3 gadi | PP, UTAN, komersanti | VTP.1.RV.1.1. U.1.1.4.R.23 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Atjaunot un attīstīt Gaiziņkalnu kā nacionālo un novada simbolu, tūrisma un sporta objektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gaiziņkalna kā nacionālas nozīmes reprezentatīva, kultūrvēsturiska un dabas objekta attīstības koncepcijas izstrāde un realizēšana | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 1)Izstrādāts Gaiziņkalna attīstības projekts. 2)Uzbūvēts jauns skatu tornis, veikta teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras izveide. 3)Attīstīta sporta un atpūtas infrastruktūra. | 2021 | 3 gadi | DAP, TIC VARAM | VTP1.RV.1.3. U.1.3.2.R.50 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt tūrisma informācijas pieejamību ikvienam un veicināt tūrisma nozares attīstību. Paplašināt tūrisma informācijas nodošanu kaimiņvalstīs un Eiropā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Tūrisma informācijas centru tīkla izveide novadā |  |  |  | 20000 | 100000 | 800000 | 1) Uzbūvēts tūrisma informācijas centrs Madonā 2) Izveidots un uzturēts diennakts tūrisma informācijas vietņu tīkls. 3) Paplašināta tūrisma informācijas sistēma un tās pieejamība. 4) Veicināta zaļā un dabas tūrisma attīstība Latvijā. 5) Radītas jaunas darbavietas. | 2020 | 3 gadi | TIC | VTP.1.RV1.3. U.1.3.2.R.49 | PB, IB |
| Prioritārā projekta ideja: Izveidot atraktīvu, interaktīvu, atpazīstamu un modernu Madonas novada tēlu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Madonas novada tēla veidošana |  |  |  |  |  |  | 1)Pie Madonas novada robežas atjaunotas novada zīmes un uzstādīts novada karogs (pie autoceļiem). 2)Izstrādāta, izgatavota, uzstādīta lielformāta vides reklāma pozitīvisma zīmē pie autoceļiem, t.sk., tūrisma objektiem, uzņēmumiem vai citu objektu tuvumā. 3)Uzņemts video un ievietots publiskā tīklā novada popularizēšanai. 4)Izmantotas modernākās tehnoloģijas un metodes PR kampaņu veidošanā un reklāmā (t.sk. Twitter, Facebook, Youtube, draugiem.lv utml.) | 2019 | 3 gadi | KN, TIC, sabiedrisko attiecību speciālists | VTP.1.RV.4.2 U.4.2.1.R.190 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Attīstīt mazo lidlauku infrastruktūru, tūrismu un veicināt novada sasniedzamību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Mazo lidlauku izveide, atjaunošana un attīstīšana kā uzņēmējdarbības formu atbalsta instruments |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 1)Saglabāti un attīstīti novadā esošie un veidoti jauni mazie lidlauki -Praulienas, Ošupes, Kalsnavas pagastos. 2) Attīstīta mazā aviācija. 3) Paplašinātas novada sasniedzamības iespējas. 4) Paplašināta tūrisma pakalpojumu pieejamība. 5) Paplašinātas uzņēmējdarbības iespējas. 6) Radītas jaunas darbavietas. | 2021 | 3 gadi | PP, PPP | VTP.1.RV2.1. U.2.1.1.R.74, VTP.2.RV.6.1. U.6.1.1.R.268 | PB |
| 18.2 | Degumnieku lidlauka infrastruktūras izveide Madonas novada Ošupes pagastā būvprojekta izstrāde | 6026 |  |  |  |  | 6026 | Izstrādāts būvprojekts Degumnieku lidlauka infrastruktūras izveidei Madonas novada Ošupes pagastā | 2019 | 1 gadi | PP, LEADER |  | IB |
| 18.3 | Degumnieku lidlauka infrastruktūras izveide Madonas novada Ošupes pagastā "būvdarbi | 103000 | ERAF | 14000 |  |  | 206000 | Izveidota Degumnieku lidlauka infrastruktūra |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt gaisa satiksmes infrastruktūru novada pieejamībai ārkārtas situācijās un uzņēmējdarbības atbalstam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Helikoptera nosēšanās laukuma Madonas pilsētā pārbūve | 8000 |  |  |  |  | 8000 | 1)Veikta helihopteru nosēšanās laukuma Madonas pilsētā uzlabošana un atbalsta infrastruktūras izveide. 2)Paaugstināta novada iedzīvotāju drošība. 3)Paaugstināta neatliekamās palīdzības kvalitāte 4)Veicināta uzņēmējdarbības attīstība | 2019 | 1 gads | AN | VTP.1.RV2.1. U.2.1.1.R.75, VTP.2.RV.6.1. U.6.1.1.R.266 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Veicināt radošo industriju attīstību un uzņēmumu konkurētspēju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Radošo darbnīcu un forumu organizēšana |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 1)Piesaistīts finansējums radošo darbnīcu organizēšanai. 2)Organizēti vismaz 2 radošās darbnīcas vai forumi gadā. | 2021 | 3 gadi | KN | VTP.1.RV.1.1 U.1.1.2.R.7 | PB, IB |
| Prioritārā projekta ideja: Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu daudzveidību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Aktīvās atpūtas maršrutu un infrastruktūras izveide |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 1) Izveidoti velomaršruti dažādām grūtības pakāpēm. 2) Izveidotas distanču slēpošanas trases dažādām grūtības pakāpēm. | 2021 | 3 gadi | SDO, UTAN, TIC | VTP1.RV.1.3. U.1.3.2.R.52 | PB |
| SM2 – “Madonas novads-Latvijas Jaunība, Latvijas virsotnes„ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt augstas kvalitātes un modernu izglītību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Madonas valsts ģimnāzijas pāriešana uz Madonas pilsētas 2.vidusskolas ēku | 60125 | EF | 3629094,00 | 456761,71 | 1000000 | 7194348,73 | Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, t.sk. būvdarbi; IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, jauna dabaszinātņu kabineta 7.-9.kl.izveidošana un aprīkošana; sporta infrastruktūras modernizācija; ieguldījumi reģionālā metodiskā centra funkciju attīstībā | 2018 | 5 gadi | IN, AN, PP, Madonas pilsētas vidusskolas, Valsts ģimnāzija | VTP4. RV.4.1. U.4.1.4. R.153 | IB, kredīts |
|  |  |  | Valsts dotācija | 505628,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Madonas pilsētas vidusskolas (apvienotas 1.vidusskola un 2. vidusskola) infrastruktūras rekonstrukcija un materiāltehniskās bāzes pilnveide | 46231 |  |  |  |  |  | Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, t.sk. būvdarbi; IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; sporta infrastruktūras modernizācija |  |  |  |  | kredīts |
| 22.3 | Madonas pilsētas vidussskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūves Valdemāra bulvārī 6, Madonā tehniskā projekta iztsrādei | 60125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kredīts |
| 22.4 | Pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" (t.sk. autoruzraudzība+ būvuzraudzība) | 3294118 | EF | 2800000 |  | 3000000 | 9094118 | Ieviests ERAF projekts SAM 8.1.2 | 2018 | 3 gadi | PP, AN, IN | VTP4. RV.4.1. U.4.1.4. R.153 |  |
| 22.5 | Dabas zinību kabinetu iekārtošana |  |  |  |  |  |  | Skolu dabas zinību kabineti ir aprīkoti un apgādāti ar moderniem mācību līdzekļiem | 2020 | 2 gadi | PP, IN | VTP4. RV.4.1. U.4.1.4. R.153 | PB |
| 22.6 | Mājturības un tehnoloģiju kabinetu pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 gadi | PP, , IN |  | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt izglītības iestāžu uzturēšanu un attīstību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | 9130 |  |  |  |  | 9130 | Barkavas pamatskolas zēnu un meiteņu tualešu renovācija 1.stāvā | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 23.2 |  | 600 |  |  |  |  | 600 | Apgaismojuma nomaiņa Barkavas pamatskolas kabinetos | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 23.3 |  | 500 |  |  |  |  | 2500 | Sakārtot Barkavas pamatskolas peldbaseinu atbilstoši sanitāri higēniskām prasībām | 2019 | 2 gadi | PP |  |  |
| 23.4 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | Komunikāciju sakrtošana Barkavas pamatskolas ēkā, , nomainīt nolietojušās siltuma, ūdens apgādes, komunikācijas Barkavas pamatskolas pirmajā stāvā zem grīdas un nolietojušos stāvvadus | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 23.5 |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 | Barkavas pamatskolas datorkomplektu, monitora, projektora un lāzerpintera iegāde | 2019 | 1 gads | IT, IN |  |  |
| 23.6 |  | 700 |  |  |  |  | 700 | Aktīvo skandu un radiomikrofona iegāde Barkavas pamatskolas aktu zālei | 2019 | 1 gads | IT, IN |  |  |
| 23.7 |  |  |  |  | 500 |  | 500 | Tautas tērpu iegāde Barkavas pamatskolas deju kolektīvam | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.8 |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 | Barkavas pamatskolas sporta bloka labiekārtošana | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 23.9 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | Barkavas pamatskolas jumta siltināšana pamatskolā | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 23.10 |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 | Bērzaunes pamatskolas krāšņu remonts | 2019 | 1 gads | PP, IN |  |  |
| 23.11 |  | 1900 |  |  |  |  | 1900 | Kopētāja - printera nomaiņa Bērzaunes pamatskolā | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.12 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | Dzelzavas pamatskola krāšņu remonts | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.13 |  |  |  |  | 60000 |  | 60000 | Dzelzavas pamatskola centrālapkures ievilkšana | 2020 | 1 gads | PP, IN |  |  |
| 23.14 |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 | Lampu nomaiņa Kalsnavas pamatskolas sporta zālē | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.15 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | Lazdonas pamatskolas futbola laukuma seguma atjaunošana un labiekārtošana | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.16 |  |  |  |  | 7494 |  | 7494 | Lazdonas pamatskolas sporta laukuma ierīkošana un aprīkojums | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.17 |  | 1600 |  |  |  |  | 1600 | Krāšnu remonts Lazdonas pamatskolā | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.18 |  | 9000 |  |  |  |  | 9000 | Lazdonas pamatskolas datorklases un direktores kabineta remonts | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.19 |  |  |  |  | 800 |  | 800 | Liezēres pamatskolas siltumapgādes sistēmas skalošana | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.20 |  |  |  |  | 1200 |  | 1200 | Liezēres pamatskolas stadiona renovācija(skrejceļa seguma atjaunošana,laukuma zālāja atjaunošana) | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.21 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | Liezēres pamatskolas darbmācības kabineta remonts | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.22 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | Liezēres pamatskolas direktores kabineta remonts | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.23 |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | Liezēres pamatskolas bibliotēkas grīdas nomaiņa | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.24 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | Liezēres pamatskolas bibliotēkas plaukti | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.25 |  | 800 |  |  |  |  | 800 | Liezēres pamatskolas kopētāja un datora iegāde | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.26 |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 | Ļaudonas vidusskolas klases remonts un inventāra iegāde | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.27 |  | 5550 |  |  |  |  | 5550 | Ļaudonas vidusskolā videonovērošanas ierīkošana | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.28 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | Mētrienas pamatskolas rotaļu laukuma ierobežošana, labiekārtošana | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.29 |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 | Mētrienas pamatskolas būvdarbi atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumam (t.sk.sporta zālē ventilācijas atjaunošana) | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.30 |  | 5500 |  |  |  |  | 5500 | Degumnieku pamatskolas 1 stāva gaiteņa remonts | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.31 |  | 1400 |  |  |  |  | 1400 | Degumnieku pamatskolas dziedāšanas kabinetam mēbeļu iegāde | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.32 |  | 12639 |  |  |  |  | 12639 | Degumnieku pamatskolas fasādes remonts | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.33 |  | 5001 |  |  |  |  | 5001 | Degumnieku pamatskolas siltummezgla izbūve | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.34 |  |  |  |  | 6130 |  | 6130 | Praulienas pamatskolas virtuves palīgtelpu remonts un siltummezgla pārbūve | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.35 |  | 18987 |  |  |  |  | 18987 | Praulienas pamatskolas apgaismojuma maiņa | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.36 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | Vestienas pamatskolas klases remonts | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.37 |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 | Vestienas pamatskolas Zēnu darbmācības kabinets, elektroinstalācijas maiņa | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.38 |  | 8764 |  |  |  |  | 8764 | Madonas Mūzikas skolas klavieru remonts | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.39 |  | 4656,3 |  |  |  |  | 4656,3 | Madonas Mūzikas skolas teorijas klašu mēbeļu iegāde | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.40 |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 | Madonas Mūzikas skolas videonovērošana un apsardzes ierīkošana | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.41 |  | 9632 |  |  |  |  | 9632 | Madonas Mūzikas skolas jaunā korpusa remontdarbi | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.42 |  |  |  |  | 12988 |  | 12988 | Madonas Mūzikas skolas vecās skolas ēkas fasādes atjaunošana | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.43 |  |  |  |  | 14700 |  | 14700 | Madonas Mūzikas skolas instrumentu iegāde | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.44 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | Madonas Mākslas skolas remontdarbi | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.45 |  | 4360 |  |  |  |  | 4360 | Pamatlīdzekļu iegāde J.Simsona Madonas mākslas skolai | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.46 |  | 1162 |  |  |  |  | 1162 | Elektroietaišu parametru mērīšana Madonas Valsts ģimnāzijai | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.47 |  | 11800 |  |  |  |  | 11800 | Madonas BJSS pamatlīdzekļu iegāde un remontdarbi | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 23.48 |  | 120000 |  |  |  |  | 120000 | Informāciju tehnoloģiju iegāde Madonas novada izglītības iestādēs | 2019 | 1 gads | IT, IN |  |  |
| 24.1 | Izglītības iestāžu – pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) uzturēšanai nepieciešamo remontdarbu veikšana un materiālu iegāde |  |  |  | 7000 |  | 7000 | Madonas pilsētas PII "Saulīte" grupiņu un koridora remonts | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 24.2 |  | 13755 |  |  |  |  | 13755 | PII "Saulīte" jaunā korpusa jumta pārbūve | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 24.3 |  | 13510 |  |  |  |  | 13510 | Madonas pilsētas PII "Saulīte" pamatlīdzekļu iegāde | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 24.4 |  | 590 |  |  |  |  | 590 | Madonas pilsētas PII Kastanitis zāles grīdas seguma nomaiņa | 2018 | 1 gads | IN |  |  |
| 24.5 |  |  |  |  | 13000 |  | 13000 | PII "Kastanītis" telpu remonts ēkā Blaumaņa ielā 19, Madonā |  |  |  |  |  |
| 24.6 |  | 3960 |  |  |  |  | 3960 | Madonas pilsētas PII "Priedīte" remontdarbi un pamatlīdzekļu iegāde | 2018 | 1 gads | IN |  |  |
| 24.7 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | Vestienas pagasta PII grupu kosmētiskais remonts | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 24.8 |  |  |  |  | 16868 |  | 16868 | Praulienas pagasta PII jumta seguma remondarbi | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 24.9 |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 | Praulienas pagasta PII grupinu remonts | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 24.10 |  |  |  |  | 2248 |  | 2248 | Liezēres pagasta PII nožogojuma ierīkošana teritorijai no sabiedriskajām telpām (tāme) realizēs pēc siltināšanas | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 24.11 |  | 1600 |  |  |  |  | 1600 | Lazdonas pagasta PII zāles grīdas remonts pirmsskolas grupām | 2019 | 1 gadi | IN |  |  |
| 24.12 |  |  |  |  | 19500 |  | 19500 | Lazdonas pagasta PII teritorijas žoga nomaiņa | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 24.13 |  |  |  |  | 6694 | 5000 | 11694 | Dzelzavas pagasta PII rotaļu laukuma un telpu remonts | 2020 | 2 gadi | IN |  |  |
| 24.14 |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 | Dzelzavas pagasta PII radiatoru nomaiņa | 2021 | 2 gadi | IN |  |  |
| 24.15 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | Dzelzavas pagasta PII Elektroinstalācijas nomaiņa | 2020 | 2 gadi | IN |  |  |
| 24.16 |  |  |  |  | 360000 | 388500 | 748500 | Bērzaunes pagasta PII Vārpiņa ēkas pārbūve, sporta zāles un stadiona izbūve skolas un PII vajadzībām | 2020 | 2 gadi | IN |  |  |
| 24.17 |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | Barkavas pagasta PII Izbūvēt gumijotu laukumu bērnudārza zaļajā zonā | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 25.1 | Jauniešu centru uzturēšanai nepieciešamo remontdarbu veikšana un materiālu iegāde | 12000 |  |  |  |  | 12000 | Kalsnavas pagasta Jauniešu centra ēkas Vesetas ielā 4 apkures sistēmas renovācija | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 25.2 |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 | Kalsnavas pagasta Jauniešu centra ēkas Vesetas ielā 4 apkures granulu katla uzstādīšana | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 25.3 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | Ošupes pagasta jauniešu centrā granulu apkures katla iegāde un uzstādīšana | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 25.4 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | Sarkaņu pagasta Multifunkcionālā centrs "Logs"siltināšana | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| 25.5 |  | 4400 |  |  |  |  | 4400 | Madonas pilsētas BJC telpu remonts | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 25.6 |  | 1501 |  |  |  |  | 1501 | Madonas pilsētas BJC pamatlīdzekļu un inventāra iegāde | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 25.7 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | Jumta un savienojošā korpusa remontdarbi Madonas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrs "KUBS" | 2019 | 1 gads | IN |  |  |
| 25.8 |  |  |  |  | 19300 |  | 19300 | Madonas pilsētas jauniešu centra Skolas ielā 8A ēkā tualešu remonts un jumta nomaiņa | 2020 | 1 gads | IN |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt sporta izglītību un brīvā laika pavadīšana iespējas skolniekiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Sporta laukumu pārbūve |  |  |  | 15000 |  | 5000000 | Pārbūvēts sporta laukums: - A.Eglīša Ļaudonas vidusskolai, - Kusas pamatskolai, - Vestienas pamatskolai | 2020 | 3 gadi | SDO, PP | VTP4.RV.4.3. U.4.3.1. R.211,R.216 |  |
| 26.2 | Sporta zāles atjaunošana/būvniecība |  |  |  |  |  | 500000 | 1)Atjaunotas sporta zāles Praulienas pamatskolā, 2)Uzbūvēta jauna sporta zāle Sauleskalnā. | 2017 | 3gadi | PP, SDO | VTP4. RV.4.3. U.4.3.1. R.217R.215 |  |
| 26.3 | Liezēres pagasta Sporta zāles rekonstrukcija, būvuzraudzība | 140000 |  |  |  |  | 140000 | Veikti būvdarbi | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas un sporta izglītības pakalpojumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Peldbaseina celtniecība Madonā |  |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 1)Izbūvēts un sabiedrībai pieejams publiskais peldbaseins. 2)Infrastruktūra bērnu un skolnieku peldēšanas prasmju apguvei. | 2021 | 3 gadi | AN, PP | VTP4. RV.4.3. U.4.3.1. R.210 |  |
| 27.2 | Peldbaseina pārbūve Barkavas pamatskolā |  |  |  |  | 60000 | 60000 | Pārbūvēts peldbaseins nodrošina pilnvērtīgu mācību procesu Barkavas pamatskolā un uzlabo aktīvās atpūtas iespējas pagasta iedzīvotājiem. | 2021 | 2 gadi | PP, AN, IN, PP, Barkavas pamatskola |  |  |
| 27.3 | Āra Skeitparka iekārtu iegāde, uzstādīšana Madonas hokeja laukumā (Būvprojekta izstrāde, būvniecība) | 110000 |  |  |  |  | 110000 | Āra skeitparka Madonas pilsētā tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvniecība. | 2019 | 2 gadi | PP, AN |  |  |
| 27.4 | Madonas pilsētas tenisa kortu atjaunošana |  |  |  | 70000 |  | 70000 | Madonas pilsētas tenisa korti dokumentācijas izstrāde un būvniecība | 2020 | 2 gadi | PP, AN |  |  |
| 27.5 | Ielu vingrošanas iekārtu, āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Barkavas ciemā | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 3000 | Barkavas ciemā uzstādīti ielu vingrošanas iekārtas, āra trenažieru iegāde | 2019 | 3 gadi | PP |  |  |
| 27.6 | Mārcienas pagastā BMX trases pilnveidošana | 2837 |  |  |  |  | 2837 | Pilnveidota BMX trase | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt visiem pieejamu izglītību un mācību laikā uzturēšanās iespējas pēc iespējas tuvāk skolai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Madonas Valsts ģimnāzijas internāta pilnveide |  |  |  |  | 10000 | 10000 | Pilnveidota internāta darbība. | 2018 | 3 gadi | PP, IN, MVĢ | VTP4.RV.4.1. U.4.1.2. R.142 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Uzlabot pirmsskolas izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PII materiāli tehniskās bāzes uzlabošana |  |  |  | 100000 |  | 100000 | PII ir aprīkotas un apgādātas ar moderniem, attīstošiem mācību līdzekļiem un sporta inventāru. | 2020 | 2 gadi | PP, IN | VTP4. RV.4.1. U.4.1.4. R.153 | PB |
| 4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūru un energoefektivitāti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā, būvprojekta ekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība | 62000 |  |  |  |  | 62000 | Veikta būvprojekta ekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība | 2019 | 1 gads | AN |  |  |
| 30.2 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā būvdarbi | 565889 |  |  |  |  | 565889 | Veikti būvdarbi | 2019 | 1 gads | AN, PP |  |  |
| 30.3 | “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē” | 178600 | EF | 113594 |  |  | 292194 | Tiks veikta ēkas fasādes siltināšana, bēniņu grīdas siltināšana, pārseguma siltināšana, veco koka ārdurvju nomaiņa, apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu, ventilācijas ierīkošana un apkures sistēmas cauruļu noizolēšana. | 2017. | 3 gadi | PP, IN, AN |  |  |
| 30.4 | “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis” |  |  |  | 10000 |  | 125900 | Tiks veikta ēku fasādes siltināšana, bēniņu grīdas siltināšana, paraba pārseguma siltināšana, veco koka logu nomaiņa pret jauniem, veco koka ārdurvju nomaiņa. | 2020 | 2 gadi | PP, IN, AN |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt bērnu drošību izglītības iestādēs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Drošības uzlabošana izglītības iestādēs |  |  |  | 10000 | 10000 | 32000 | 1) Veikts 19 pašvaldības izglītības iestāžu drošības sistēmas audits 2)Ierīkota ugunsdrošības signalizācija izglītības iestādēs. 3)Ierīkota drošības sistēma izglītības iestādēs. | 2018 | 4 gadi | PP, IN, AN | VTP.4.RV.4.1. U.4.1.2. R.141 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Pilnveidot jauniešu arodprasmes un veicināt viņu konkurētspēju darba tirgū. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Skolēnu papildprasmju apguve vidusskolās |  |  |  | 10000 | 10000 | 32000 | Vidusskolās nodrošināta arodapmācība (papildus specializācija) un autovadītāju apmācība. | 2019 | 3 gadi | IN | VTP.4.RV.4.1. U.4.1.4.R.156 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Atbalstīt profesionālās ievirzes un interešu izglītības vasaras nometnes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Nometņu organizēšana vasarā |  |  |  | 15000 |  | 15000 | Noorganizētas bērnu un jauniešu nometnes. | 2019 | 3 gadi | IN | VTP.4.RV.4.1. U.4.1.4. R.151 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Piedāvāt profesionālās ievirzes izglītību ārpus novada centra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana ārpus novada centra |  |  |  |  |  |  | Paplašināta profesionālās ievirzes un interešu izglītības pieejamība novada bērniem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, tai skaitā organizējot transportu no pagastu centriem | 2021 | 3 gadi | IN, Mūzikas skola, Mākslas skola | VTP.4.RV.4.1. U.4.1.1. R.137 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Paplašināt skolu izglītības programmu piedāvājumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Metālmākslas studijas izveide | 20000 |  |  |  | 48200 | 68200 | 1)Veikta ēkas pie Mākslas skolas pārbūve un pielāgošana darbnīcas vajadzībām. 2)Iegādātas smēdes iekārtas un instrumenti 3)Piesaistīti profesionāli pasniedzēji. | 2019 | 2 gadi | IN, Mākslas skola, AN | VTP.4.RV.4.1.U.4.1.1. R.152 VTP.4.RV.4.2. U.4.2.3.R.204 |  |
| Prioritārā projekta ideja: Paplašināt profesionālās ievirzes skolas infrastruktūru un uzlabot mācību apstākļus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Mūzikas skolas vecās ēkas pārbūve un savienojoša korpusa izbūve starp Mūzikas skolas ēkām |  |  |  | 80000 |  | 80000 | Izstrādāts pārbūves projekts. | 2020 | 1 gads | IN, Mūzikas skola, AN | VTP.4. RV.4.1. U.4.1.2. R.141 | IB |
| Prioritārā projekta ideja: Attīstīt sporta bāzi kā starptautisku sporta infrastruktūru un brīvā laika pavadīšanas vietu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” attīstīšana | 948671 | Valsts budžets | 500000 |  |  | 1448671 | - rollerslēpošanas trases asfaltēšanas projektēšana - gājēju tuneļa izbūvei un starta finiša laukuma asfaltēšanai - multifunkcionālās ēkas projektēšana - Optiskā kabeļa pieslēgums - Izveidota klinšu siena - Izveidotas slaloma minitrases - Izveidota tehnikas un inventāra novietne 5) Uzbūvēta sportistu māja 6) Izveidots āra trenažieru un sporta spēļu laukumus (futbola utt.) 7) Izveidota motokrosa trase 8) Izveidotas telšu vietas 9) Pārbūvēti pievedceļi un stāvlaukums 10) A klases sertifikāta iegūšana sporta bāzei 11) Tautas slēpojuma trases izveide Madona-Gaiziņkalns-Madona. | 2019 | 3 gadi | Sporta un atpūtas bāzes PP, Sporta darba organizators, AN | VTP.4. RV.4.1. U.4.3.1. R.209 |  |
| 37.2 | Elektroniskā aprīkojuma nodrošināšana sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils” |  |  |  |  |  |  | Iegādāts elektroniskais aprīkojums sporta sacensību organizēšanai un treniņiem. | 2020 | 2 gadi | Sporta darba organizators | VTP.4. RV.4.1. U.4.3.1. R.209, R.223 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Izveidot aktīvās atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Atpūtas zonas izveide pie Karjera ezera Madonā | 10000 |  |  | 30000 | 60000 | 100000 | 1)Izveidotas peldvietas, t.sk. bērniem. 2)Izveidots glābšanas dienests. 3)Ierīkotas ūdens atrakcijas. 4)Izbūvēts sanitārais mezgls, sakārtota elektroapgāde. 5)Labiekārtota teritorija, t.sk. izveidoti rotaļlaukumi. 6)Izveidots aktīvā sporta laukumu (futbola, volejbola). 7)Ierīkotas ūdensslēpošanas trases. | 2019 | 3 gadi | PP, AN, SDO | VTP.4. RV.4.1. U.4.3.1. R.218 | PB, IB |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt esošās sporta infrastruktūras uzturēšanu un attīstīšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Madonas pilsētas stadiona pārbūve | 45000 |  |  | 50000 | 360000 | 455000 | 1)Ierīkoti sintētiskā seguma skrejceliņi (8 -taisnē un 6 celiņi apkārt). 2)Ierīkota sanitārā infrastruktūra. 3) Izveidoti 2 futbola treniņa laukumi. 4) Sakārtots apgaismojums. 5) Iegādāta pašvaldības īpašumā stadionam piegulošās teritorijas zeme. 6) Izbūvētas ģērbtuves, sanitārās telpas, tiesnešu telpas. | 2019 | 3 gadi | PP, Sporta darba organizators | VTP.4. RV.4.1. U.4.3.1. R.212 |  |
| 39.2 | Madonas kartinga trases uzturēšana un attīstīšana | 12616 |  |  |  |  | 12616 | Remonts kartinga trasē | 2019 | 1 gads | PP, SDO |  |  |
| 39.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.4 | Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciema Sporta stadiona uzturēšana un attīstīšana |  |  |  | 3000 |  | 3000 | Apgaismojums stadionam uzstādīšana | 2020 | 1 gads |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Popularizēt Madonu kā Ziemas sporta un aktīvās atpūtas centru nacionālā un starptautiskā līmenī. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Madonas novads-Ziemas galvaspilsēta |  |  |  |  |  | 304000 | 1)Izveidots inženiertehniskais nodrošinājums, t.sk., apgaismojums pilsētā un ziemas sporta trasēs un bāzēs. 2)Izveidots Ziemas sporta karogs. 3)Izstrādāts komplekss sporta un aktīvās atpūtas piedāvājums un veikta reklāmas kampaņa. 4)Izveidots daudzveidīgs sporta un kultūras pasākumu plāns. | 2018 | 2 gadi | SDO, KN | VTP.4. RV.4.1. U.4.3.2. R.222 |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pašvaldības iestāžu pieejamību visiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Vides pieejamība pašvaldības iestādēs |  |  |  | 15000 |  | 15000 | 1) Veikts pašvaldības iestāžu autits par vides pieejamības nodrošinājumu 2) Pārbūvēta ieeja un kāpņu telpa Praulienas pagasta pārvaldē. | 2020 | 2 gadi | AN, PP | VTP.3.RV.3.1. U.3.1.1. R.111. |  |
| 4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pašvaldības ēku energoefektivitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā Skolas ielā 10A, Madonā |  |  |  | 84000 | 60000 | 184000 | Tiks veikta mansardstāva mūra un pažobeles sienu siltināšana no iekšpuses, veco pagrabu logu nomaiņa pret jauniem logiem ar divstiklu paketi, galerijas un ēku vestibila daļas pamatu siltināšana, ēkas jumta siltināšana, pagaraba un mansardstāva koka ārdurvju nomaiņa, ventilācijas ierīkošana, apgaismojuma nomaiņa uz LEd apgaismojumu un apkures sistēmas rekonstrukcija. | 2019 | 3 gadi | PP, AN | VTP.4.RV.4.2. U.4.2.1. R.171 VTP.6.RV.6.2. U.6.2.2. R.277 |  |
| 42.2 | Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības iestāžu ēkās |  |  |  | 50000 | 150000 | 800000 | Veikta siltināšana: 1)PSIA „Madonas ūdens” administratīvā ēkai; 2)Degumnieku kultūras namam. 3) Ķultūras namu pārbūve 4) Augu iela 27 ēkas siltināšana | 2019 | 3 gadi | PP, AN | VTP.4.RV.4.2. U.4.2.1. R.172. VTP.6.RV.6.2. U.6.2.2. R.277 |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt kvalitatīvu kultūras infrastruktūru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Madonas estrādes jauna būvniecība |  |  |  | 130000 | 100000 | 2000000 | - Jaunbūves būvprojekts izstrāde - Estrādes 1.kārtas būvniecība - Estrādes 2.kārtas būvniecība Estrādes 3.kārtas būvniecība | 2020 | 5 gadi | PP, KN, AN | VTP.4. RV.4.2. U.4.2.1. R.169 |  |
| 43.2 | Labiekārtotu vietu ierīkošana pārvietojamās estrādes novietošanai |  |  |  |  |  |  | 1) Ierīkotas labiekārtotas vietas pagastos pārvietojamās estrādes novietošanai 2) Ozolu estrādes atjaunošana | 2020 | 3 gadi | PP, KN, AN | VTP.4. RV.4.2. U.4.2.1. R.185 |  |
| 43.3 | Barkavas pagasta estrādes tualešu remonts | 500 |  |  |  |  | 500 | Veikti remontdarbi | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 43.4 | Barkavas pagasta estrādes nojumes un mākslinieku ģērbtuves izveide |  |  |  |  | 20000 | 20000 | Izbūvēta nojume un mākslinieku ģērbtuves | 2021 | 2 gadi | PP |  |  |
| 43.5 | Dzelzavas pagasta estrādes remonts |  |  |  |  | 35000 | 35000 | Veikti remontdarbi | 2021 | 2 gadi | PP |  |  |
| 43.6 | Mētrienas estrādes jumtiņa virs durvīm montāža |  |  |  | 2000 |  | 2000 | Veikta jumtiņa virs durvīm montāža | 2020 | 1 gads | PP |  | PB |
| 43.7 | Sarkaņu pagasta Biksēres estrādes iegāde | 17000 |  |  |  |  | 17000 | Pārvietojamās estrādes iegāde | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 43.8 | Sarkaņu pagasta Biksēres estrādes remonts, labiekārtošana |  |  |  | 6500 |  | 6500 | Veikti romentdarbi | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 43.9 | Kultūras namu pārbūve |  |  |  |  |  |  | 1)Izveidotas kultūras pasākumiem piemērotas telpas Praulienā (pamatskolā). 2) Pārbūvēts kultūras nams: Jaunkalsnavā, Mārcienas, Ļaudonas, Vestienas pagastos. | 2018 | 3 gadi | PP, KN, AN | VTP.4. RV.4.2. U.4.2.1. R.183, R.171 | PB, kredīts |
| 43.10 |  | 175000 |  |  |  |  | 175000 | Bērzaunes tautas nama ekspertīzes pabeigšana, būvdarbu izmaksas ventilācijas sistēmas izbūvei un aprīkojuma izbūvei un iegādei | 2019 | 3 gadi | PP, KN, AN | VTP.4. RV.4.2. U.4.2.1. R.183, R.171 | PB, kredīts |
| 43.11 |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 | Lauteres kultūras nama durvju nomaiņa uz zāli | 2020 | 1 gads | PP |  | PB |
| 43.12 |  |  |  |  | 200000 |  | 200000 | Barkavas pagasta kultūras nama nolietojušos telpu krāsojumu, instalāciju, apgaismojumu atjaunošana | 2019 | 1 gads | PP |  | PB |
| 43.13 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | Barkavas pagasta kultūras namam gaismošanas un skaņu iekārta siegāde | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 43.14 |  | 7350 |  |  |  |  | 7350 | Liezēres pagasta kultūras namam apmeklētāju krēslu 100 gab. iegāde | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 43.15 |  | 900 |  |  |  |  | 900 | Liezēres pagasta kultūras namam digitālo klavieru iegāde | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 43.16 |  |  |  |  | 28457 |  | 28457 | Ošupes pagasta saieta nama pagrabstāva izbūve | 2019 | 1 gads | PP |  | PB |
| 43.17 |  |  |  |  |  | 180000 | 180000 | Sarkaņu pagasta tautas nama "Kalnagravas"rekonstrukcijas 3. kārta | 2021 | 1 gads | PP |  |  |
| 43.18 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | Sarkaņu pagasta tautas namam stacionāra projektora ar ekrānu iegāde | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 43.19 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | Vestienas pagasta tautas nama remonts | 2019 | 1 gads | PP |  | PB |
| 43.20 |  | 13500 |  |  |  |  | 13500 | Vestienas pagasta taustas nama skatuves remonts | 2019 | 1 gads | PP |  | PB |
| 43.21 |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 | Mārcienas pagasta tautas nama skatuves aizkaru apstrāde ar ugunsaizsardzības līdzekļiem | 2019 | 1 gads | PP |  | PB |
| 43.22 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 | Mārcienas pagasta tautas nama Deju zāles remonts | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 43.23 |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 | Pamatlīdzekļu iegāde Madonas pilsētas kultūras namam | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 43.24 |  | 7500 |  |  |  |  | 7500 | Madonas pilsētas kultūras nama remontdarbi | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 43.25 | Ļaudonas pagasta kultūras nama fasādes siltināšana (600m2), projektēšana, būvuzraudzība |  |  |  | 100000 |  | 100000 | Atjaunota kultūras nama fasāde | 2020 | 1 gads | PP, AN |  |  |
| 43.26 | Valsts būvniecības kontroles biroja konstatēto trūkumu novēršana Madonas kinoteātra ēkā Tirgus ielā 5 (projektēšana+būvniecība) | 45000 |  |  |  |  | 45000 | Veikta trūkumu novēršana |  |  |  |  |  |
| 43.27 | Liezēres pagasta Manteļskursteņa izveidošana par vēsturisku apkates objektu |  |  |  | 1000 |  | 1000 | Izveidots kultūrtvēsturisks apskates objekts | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Uzlabot iedzīvotāju drošību un veicināt dzīves telpas sakārtošanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ventilācijas iekārtu ierīkošana / uzstādīšana |  |  |  |  |  |  | Izveidota ventilācijas sistēma: - Mētrienas kultūras namam, - Madonas pilsētas kinoteātrim „Vidzeme”, - Saieta nama ēkai, - Mētrienas pamatskolai, - Degumnieku kultūras namam, - Jaunkalsnavas kultūras namam - Sauleskalna kultūras namam. | 2018 | 3 gadi | PP, AN, IN | VTP.4.RV.4.2. U.4.2.1. R.182 VTP.4.RV.4.1. U.4.1.2. R.141, VTP.6.RV.6.2. U.6.2.2. R.277 |  |
| Prioritārā projekta ideja: Veicināt kultūrvēsturisko apziņu un atbalstīt tūrisma attīstību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Ekspozīcijas par Madonas novada vēsturi izveide |  |  |  | 110000 |  | 110000 | Izveidota interaktīva ekspozīcija par Madonas novada vēsturi no senākiem laikiem līdz mūsdienām. | 2020 | 2 gadi | Madonas muzejs | VTP.4. RV.4.2. U.4.2.1. R.170 | PB |
| 45.2 | Dziesmu vietas izveide pie mācītājmuižas |  |  |  | 15000 |  | 15000 | Atjaunots piebraucamais ceļš, skanošo stabuļu pamatnes izveide, teritorijas labiekārtojums – Cimzes lauku puķu puķudobes izveide, informācijas stenda izveide. | 2020 | 1 gads | AN |  | PB |
| 45.3 | Haralda Medņa dzimtas mājas "Dzintari" atjaunošana | 340000 | ERAF | 8000 |  |  | 332000 | Atjaunota H.Medņa dzimtās mājas ekspozīcijas par skolēnu dziesmusvētkiem, H.Medni un A.Kumsāru veidošanai | 2019 | 1 gads | AN |  | PB |
| 45.4 | Haralda Medņa dzimtas mājas "Dzintari" atjaunošana, ārējie inženiertīkli | 10000 |  |  |  |  | 10000 | Izbūvēti ārējie inženiertīkli | 2019 | 1 gads | AN |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pansionāta pakalpojumu pieejamību un to augstu kvalitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Veco ļaužu aprūpes centra uzturēšana un attīstība |  |  |  |  |  |  | Nodrošināta pilnvērtīga pansionāta iemītnieku aprūpe un labvēlīga psiholoģiskā un sociālā vide. | 2019 | 3 gadi | PP, Sociālais dienests | VTP.5.RV.5.1. U.5.2.2. R.257 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un pacientu izmitināšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Pacientu viesnīcas izveidošana Madonas slimnīcā |  |  |  |  |  |  | Izveidotas telpas Madonas slimnīcā pacientu viesnīcas vajadzībām. | 2019 | 3 gadi | PP, SIA “Madonas slimnīca” | VTP.5.RV.5.1. U.5.1.1. R.229 |  |
| 47.2 | Pašvaldības feldšerpunkta izveide Aronas iela 2, Sauleskalnā | 15000 |  |  |  |  | 15000 | Pielāgotas telpas ārstniecības pakalpojumu sniegšanai | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 47.3 | Lazdonas pagastā Feldšerpunkta remonts | 7300 |  |  |  |  | 7300 | Veikti remontdarbi | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 47.4 | Mārcienas pagasta Doktorāta telpu remonts, aprīkojums | 600 |  |  |  |  | 600 | Veikti remontdarbi | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 47.5 | Projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1 gads | Sociālais dienests |  | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt bērnu veselības aprūpi un savlaicīgu veselības problēmu diagnosticēšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu pilna veselības stāvokļa izmeklēšana |  |  |  | 70000 | 70000 | 140000 | 1)Sastādīts un saskaņots ar Madonas slimnīcu izmeklējumu plāns. Izveidot sistēmu. 2)Veikta visu novadā dzīvojošo pirmsskolas un skolas vecuma bērnu plānveida pilna veselības stāvokļa pārbaude. | 2019 | 3 gadi | PP, SIA “Madonas slimnīca” | VTP.5.RV.5.1. U.5.1.1. R.235 |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt atbalstu topošajām māmiņām un palīdzību krīzes situācijās nonākušām ģimenēm ar bērniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Atbalsta sistēmas izveide topošajām māmiņām un krīzes centra ģimenēm ar bērniem izveide |  |  |  | 20000 | 20000 | 40000 | 1)Izveidota speciālistu atbalsta grupa. 2)Izveidots topošo un jauno māmiņu atbalsta fonds. 3)Uzlabota psiholoģiskā situācija ģimenēs ar maziem bērniem. 4)Uzlabota uzturēšanās vide krīzes situācijās nonākušām ģimenēm ar bērniem. 5) Radītas jaunas darbavietas. | 2019 | 3 gadi | PP, Sociālais dienests, AN | VTP.5.RV.5.1. U.5.2.1. R.243 | PB, IB |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt dienas aprūpi iedzīvotājiem, uzturēt un attīstīt sociālā dienesta infrastruktūru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Dienas aprūpes centra izveide Madonā |  |  |  | 20000 | 20000 | 335000 | 1)Veikta dienas aprūpes centra izveides vietas izvēle Madonā. 2)Sagatavots tehniskais projekts. 3)Izbūvēts un aprīkots dienas aprūpes centrs. 4)Izveidotas specializētas darbnīcas klientiem. 5)Iegādāts specializētais transports klientu apkalpošanai. 6)Radītas jaunas darbavietas. | 2019 | 3 gadi | PP, Sociālais dienests, AN | VTP.5.RV.5.1 U.5.2.2. R.255 | PB, IB |
| 50.2 | Sociālās mājas pārbūve Parka ielā 6, Madonā | 96000 |  |  |  |  | 96000 | Veikta pārbūve | 2019 | 1 gads | PP, AN, Sociālais dienests |  |  |
| 50.3 | Ļaudonas pagasta Pansionāta būvprojekta izstrāde telpu pārbūvei | 35000 |  |  |  |  | 35000 | Izstrādāts būvprojekts | 2019 | 1 gads | PP, AN, Sociālais dienests |  |  |
| 50.4 | Ļaudonas pagasta Pansionāta telpu pārbūve, atjaunošana, paplašināšana |  |  |  |  | 105000 | 105000 | Veikta pārbūve | 2021 | 1 gads | PP, AN, Sociālais dienests |  |  |
| 50.5 | Sociālā dienesta infrastruktūras uzturēšana un attīstība | 2000 |  |  |  |  | 2000 | Barkavas pagasta pansionātam Ierīkot izsaukuma signalizāciju klientu istabiņās | 2019 | 1 gads | Sociālais dienests |  | IB |
| 50.6 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 | Barkavas pagasta pansionātam Veļas automāta iegāde veļas mājai | 2019 | 1 gads | Sociālais dienests |  | IB |
| 50.7 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | Dzelzavas pagasta Mobilā brigāde pansionātā | 2020 | 1 gads | Sociālais dienests |  | IB |
| 50.8 |  |  |  |  | 5550 |  | 5550 | Dzelzavas pagasta Pansionātam aprīkojuma iegāde | 2020 | 1 gads | Sociālais dienests |  | IB |
| 50.9 |  |  |  |  | 1600 |  | 1600 | Dzelzavas pagasta Laternas pansionātam | 2020 | 1 gads | Sociālais dienests |  | IB |
| Prioritārā projekta ideja: Uzlabot sociālās aprūpes infrastruktūru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 | Sociālo dzīvokļu izveide |  |  |  | 10000 | 30000 | 700000 | 1) Pārbūvēti un iekārtoti sociālie dzīvokļi pašvaldības dzīvojamā fondā. 2) Iegādāts aprīkojums. | 2019 | 3 gadi | PP, Sociālais dienests, AN | VTP.5.RV.5.1 U.5.2.2. R.258 |  |
| 51.2 | Ļaudonas pansionāta lifta projektēšana un būvniecība | 90000 |  |  |  |  | 90000 | Izbūvēts lifts | 2019 | 1 gads | PP, AN, Sociālais dienests |  | kredīts |
| Prioritārā projekta ideja: Attīstīt alternatīvos sociālo pakalpojumus – aprūpi mājās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Aprūpes mājās pakalpojumu pilnveidošana |  |  |  | 10000 | 30000 | 150000 | 1) Iegādāts transportlīdzeklis mobilo sociālo pakalpojumu sniegšanai un samazinājušies sociālā dienesta ikdienas transporta izdevumi. 2) Izveidota aprūpes mājās mobilā vienība un klients saņems sociālo pakalpojumu dzīves vietā. 3) Radītas jaunas darbavietas. 4) Samazinājušies izdevumi personu uzturēšanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. | 2019 | 3 gadi | PP, Sociālais dienests | VTP.5.RV.5.1 U.5.2.1. R.249 |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt ar dzīvojamo platību novada iedzīvotājus un jaunos speciālistus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošana un paplašināšana |  |  |  | 100000 | 100000 | 2218000 | 1) Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda paplašināšanas iespēju izpēte uz novadā esošo dzīvokļu bāzes. 2) Veikts atsevišķu esošo pašvaldības dzīvokļu remonts. | 2020 | 3 gadi | PP, AN | VTP.6.RV.6.4 U.6.4.1. R.292 | PB, IB |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pievilcīgu un drošu dzīves vidi novadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Graustu likvidēšana |  |  |  | 50000 | 50000 | 200000 | 1) Apzināti novada teritorijā esošie objekti avārijas stāvoklī un grausti. 2) Piesaistīti ES struktūrfondi graustu likvidēšanai vai sakārtošanai. 3) Likvidēti vai sakārtoti Madonas novadā esošie grausti un objekti avārijas stāvoklī. | 2020 | 3 gadi | PP, AN, UTAN, Būvvalde | VTP.6.RV.6.5 U.6.5.1. R.305 | PB, IN |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošana |  |  |  |  |  | 120000 | 1) Izvietoti dalītās atkritumu savākšanas konteineri publiskajās vietās un teritorijās novadā. 2) Atkritumu pārstrādes ražotnes tehniski ekonomiskā pamatojuma un būvniecības iespējamības izvērtēšana. 3) Aktīva iedzīvotāju izglītošana un atkritumu šķirošanas popularizēšana, akciju, sacensību un citu aktivitāšu rīkošana. 4) Uzturēta iniciatīva mainīt likumdošanu sadzīves atkritumu nodevas ieviešanai novadā. | 2021 | 3 gadi | PP, SIA “Madonas namsaimnieks” | VTP.6.RV.6.3 U.6.3.1. R.284, R.288, R.283 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Uzlabot sabiedrisko kārtību problemātiskajās transporta un sabiedriskajās vietās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Videonovērošanas sistēmas paplašināšana |  |  |  |  |  | 60000 | 1) Transporta plūsmas kontrolei izvietotas videonovērošanas kameras uz krustojumiem, kas atrodas iebraucot pilsētā, izbraucot no pilsētas. 2) Videokameras izvietotas publiskās vietās un vietās, kurās nepieciešama sabiedriskās kārtības uzraudzība un kontrole. 3) Mobilā pārvietojamā nakts videonovērošana. | 2018 | 3 gadi | IT | VTP.3RV.3.1. U.3.1.3. R.118 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Uzlabot un attīstīt ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu Madonas novada ciemos un Madonā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 | Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pārbūve (Ūdenssaimniecību attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās II kārta) |  |  |  |  | 377000 | 377000 | Pārbūvēta kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma: - Vestiena, - 1.Barkavas ciema ūdenssaimniecības II. kārta 2.Barkavas ciema ūdenssaimniecības III. kārta, - Aizpurves ciems II. kārta, - Dzelzavas ciems II. kārta, - 1. Jaunkalsnavas ciems I. kārta 2. Jaunkalsnavas ciems II. kārta, - Liezēres ciems II. kārta, - Ozolu ciems II. kārta, - Mētrienas ciems, - Ošupes ciems, - Poļvarkas ciems, - Sarkaņi, - Kusas ciems II. kārta. | 2019 | 5 gadi | PP, AN | VTP.6.RV.6.2 U.6.2.1. R.269,R.271, R.272,R.273, R.274. | IB |
| 57.2 | Vestienas pagasta nekustamā īpašuma "Plašumi", komunikāciju projektēšana, izbūve | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 57.3 | Akas ierīkošana "Kroņmuižā", Dzelzavas pagastā |  |  |  | 2110 |  | 2110 |  | 2020 | 1 gads | PP |  | IB |
| 57.4 | Ūdens skaitītāju uzstādīšana pašvaldības īpašuma īres dzīvokļos Aizpiurvē un Dzelzavā, Dzelzavas pagastā |  |  |  | 16100 |  | 16100 |  | 2020 | 1 gads | PP |  | IB |
| 57.5 | Ūdenstorņa Liezērē rekonstrukcija ( tūrisma objekta izveide) |  |  |  | 800 |  | 800 |  | 2020 | 1 gads | PP |  | IB |
| 57.6 | Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Kalnakrogā, Liezēres pagastā |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 2021 | 1 gads | PP |  | IB |
| Prioritārā projekta ideja: Veikt sagatavošanās darbus investīciju projektu piesaistei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 | Atbalsta pasākumi investīciju projektu piesaistei |  |  |  |  |  |  | 1)Veikti sagatavošanās darbi investīciju projektu piesaistei. 2) Sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums. Izstrādāti topogrāfiskie materiāli un veikti izpildmērījumi investīciju projektu nodrošināšanai novada teritorijā. 3)Sakārtotas īpašumtiesības investīcijas objektiem. | 2019 | 5 gadi | PP, AN | VTP.2.RV.2.1 U.2.1.1.R.70, U.2.1.3.R.81, R.82 | PB |
| 58.2 | Madonas biznesa attīstības centra Saieta laukumā 2A būvprojeta izstrāde un tā ekspertīze | 65000,00 |  |  |  |  | 65000,00 | Izstrādāts un apstiprināts būvprojekts biznesa attīstības centra Saieta laukumā 2A, Madonā iepirkuma organizēšanai. | 2019 | 1 gads | AN | VTP2, R.V.2.1., Rīcība Nr.76 | IB, kredīts |
| 58.3 | Publicitāte ES struktūrfondu projektiem | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | 2019 | 1 gads | AN |  | IB |
| 58.4 | Topogrāfisko materiālu, uzmērījumu un monitoringa mērījumu sagatavošana | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 2019 | 1 gads | AN |  | IB |
| 58.5 | Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde. Monitoringa ziņojuma Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020.gadam un Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrāde iesniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā 2019.gadā. | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | 2019 | 1 gads | AN |  | IB |
| 58.6 | Madonas novada Attīstības programmas 2021-2027.gadam izstrāde | 4000 |  |  | 16000 |  | 20000 | Izstrādāta Madonas novada Attīstības programma 2021-2027.gadam | 2019 | 2 gadi | AN |  |  |
| 58.7 | Madonas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde |  |  |  | 32000 |  | 32000 | Izstrādāta Madonas novada teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļa | 2020 | 1 gads | An |  | IB |
| 58.8 | Vietējo ģeodēzisko punktu apsekošana | 7000 |  |  |  |  | 7000 | Apsekoti VĢT punkti | 2019 | 1 gads | AN |  | IB |
| 58.9 | ADTI uzturēšana un GIS datu bāzes izveide un uzturēšana | 13000 |  |  |  |  | 13000 | Nosleģts sadarbības līgums ar uzņēmumu GIS datubāzes izveidei un uzturēšanai | 2019 | 1 gads | AN |  | IB |
| Prioritārā projekta ideja: Pašvaldības pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamās investīcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 |  | 800 |  |  | 800 | 800 | 2400 | Programmatūra Esri ArcGIS for Desktop 10.4.1 Basic Single use licences viena gada uzturēšanas abonementa maksa | 2019 | 3 gadi | PP | VTP.2.RV.2.1 U.2.1.1.R.70, U.2.1.3.R.81, R.82 |  |
| 59.2 |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | Barkavas pārvaldē jauna A3 kopētāja iegāde | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.3 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 | Pašvaldības adminstrācijas ēkas Saieta laukumā 1, pārbūves būvprojekta izstrāde | 2019 | 1 gads | AN |  |  |
| 59.4 |  | 75000 |  |  |  |  | 75000 | Pašvaldības adminstrācijas ēkas Saieta laukums 1, ieejas, pandusu, atbalstsienas atjaunošana | 2019 | 1 gads |  |  |  |
| 59.5 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | Ļaudonas pagasta īpašumu uzturēšanai sniega pūtējs, sniega savākšanai | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.6 |  | 2841 |  |  |  |  | 2841 | Mārcienas pagasta administratīvās ēkas ieejas durvju nomaiņa | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.7 |  |  |  |  | 12000 |  | 12000 | Malkas novietne pie katlu mājas Aiviekstes ielā, Ļaudonas ciemā ~100m2 | 2020 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.8 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | Mētrienas pagasta pārvaldes telpas remonts | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.9 |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 | Mētrienas pagasta īpašumā ešošās mājas "Zīles"jumta remonts, un noteku izbūve | 2020 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.10 |  |  |  |  | 3500 |  | 3500 | Mētienas pagastam piederošo dzīvokļu mājā Dimanti dūmvada izbūve, dzīvokļu remonts | 2020 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.11 |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 | Mētrienas pagasta īpašumā ešošo māju "Krasti" un Pīlāri"jumta seguma nomaiņa,"dūmvada izbūve | 2020 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.12 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | Sarkaņu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas 2.stāva telpu remonts | 2019 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.13 |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 | Madonas pilsētas Augu ielas 27 ēkas cokola atjaunošana kanalizācijas izbūvei | 2019 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.14 |  | 500 |  |  |  |  | 500 | Madonas pilsētas pamatlīdzekļu iegāde ēdināšanas dienestam | 2019 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.15 |  |  |  |  | 6250 | 8850 | 15100 | Dzelzavas pagastam traktors komunālajai saimniecībai un inventārs | 2020 | 2 gadi | PP |  | IB |
| 59.16 |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 | Dzelzavas pagasta pārvaldes labiekārtošana | 2020 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.17 |  |  |  |  | 40000 |  | 40000 | Dzelzavas pamatskolas fasādes atjaunināšana | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.18 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | Vestienas pagasta pārvaldes telpu kosmētiskais remonts | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.19 |  | 8200 |  |  |  |  | 8200 | Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkas Pārupes ielā 2 fasādes remonts | 2019 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.20 |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 | Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkas āra kāpņu uz ēku Pārupes ielā 2 remonts | 2020 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.21 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkas Pārupes ielā 2 apkures sistēmas renovācija | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.22 |  | 340000 |  |  |  |  | 340000 | Kalsnavas pamatskolas jumta nomaiņa | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.23 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | Lazdonas pagasta Lazdonas ciemā avārijas stāvoklī esoša šķūņa Dāzra ielā 19A nojaukšana | 2020 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.24 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | Lazdonas pagasta pārvaldes ēkas apkures katla iegāde un maiņa, Meža ielā 2, Lazdonā | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.25 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | Lazdonas ciema pasta telpu remonts Meža ielā 2, Lazdonā | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.26 |  |  |  |  | 3518 |  | 3518 | Ošupes pagasta vecās skolas ēkas konservācija | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.27 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 | Ošupes pagasta traktora iegāde īpašumu uzturēšanai | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.28 |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | Krāšņu pārmūrēšana muzeja telpās (Sarkaņu pamatskolā) | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.29 |  | 12800 |  |  |  |  | 12800 | Pamatlīdzekļu iegāde Madonas pilsētas īpašumu uzturēšanas nodaļai | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.30 |  | 9000 |  |  |  |  | 9000 | Madonas muzeja izstāžu zāles 2.stāva zāles pārprojektēšana | 2019 | 1 gads | Muzejs |  |  |
| 59.31 |  | 2100 |  |  |  |  | 2100 | Madonas muzeja inventārs un telpu remonts | 2019 | 1 gads | Muzejs |  | IB |
| 59.32 |  | 2700 |  |  |  |  | 2700 | Aronas pagasta bibliotēkā plauktu maiņa | 2019 | 1 gads | Bibliotēka |  | IB |
| 59.33 |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 | Dzelzavas pagasta Bibliotēkas telpu remonts | 2020 | 1 gads | Bibliotēka |  | IB |
| 59.34 |  | 2760 |  |  |  |  | 2760 | Mārcienas bibliotēkas kosmētiskais remonts | 2019 | 1 gads | Bibliotēka |  |  |
| 59.35 |  | 3496 |  |  |  |  | 3496 | Madonas pilsētas Bibliotēkas ēkas fasādes remonts, lietus ūdens novad.sist. sakartošana | 2019 | 1 gads | PP |  | IB |
| 59.36 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | Madonas pilsētas Bibliotēkas datoru iegāde | 2019 | 1 gads | Bibliotēka |  | IB |
| 59.37 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | Lazdonas pagasta bibliotēkā plauktu iegāde | 2019 | 1 gads | Bibliotēka |  | IB |
| 59.38 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | Liezēres pagasta bibliotēkas Ozols remonts | 2021 | 1 gads | PP |  |  |
| 59.39 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | Liezēres pagasta īpašumu uzturēšanas dienesta vajadzībām ģeneratora, augstspiediena mazgātāja, traktora Komatsu šaurā kausa iegāde | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Paaugstināt pašvaldības ēku energoefektivitāti un veikt to uzturēšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 | Pašvaldības ēku un objektu sakārtošanai audita veikšana pašvaldības ēkām un objektiem |  |  |  |  |  |  | Veikts audits par veicamajām darbībām pašvaldības ēkām un objektiem | 2019 | 2 gadi | PP, AN | VTP.6.RV.6.2 U.6.2.2. R.277 | PB, IB |
| 60.2 | Ēku energosertifikātu sagatavošana pašvaldības ēkām | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | 90000 | MK noteikumi "Ēku būvnoteikumi "167.13.punkta prasību izpilde. Sagatavoti energosertifikāti sešām pašvaldības ēkām gada periodā | 2019 | 3 gadi | PP, AN | VTP.6.RV.6.4 |  |
| 60.3 | Kalsnavas pagasta skolas, PII, BJC, pārvaldes ēkas energosertifikācija | 6000 |  |  |  |  | 6000 | Sagatavoti energosertifikāti pašvaldības izglītības iestāžu ēkām | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 60.4 | Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas vienkāršotā renovācija |  |  |  | 54070 |  | 54070 | Sagatavota būvniecības dokumentācija un veikti būvdarbi | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 60.5 | Dzīvojamās mājas "Kalnagravas 1", Sarkaņu pagastā, pārbūves un siltināšanas projekta izstrāde | 4500 |  |  | 4000 |  | 8500 | Izstrādāta tehniskā dokumentācija Dzīvojamās mājas "Kalnagravas 1", Sarkaņu pagasts, rekonstrukcijas un siltināšanas projekta izstrāde | 2019 | 2 gadi | PP |  | PB, IB |
| 60.6 | Dzīvojamās mājas "Kalnagravas 1", Sarkaņu pagasts pārbūve un siltināšana |  |  |  | 22390 |  | 22390 | Veikta dzīvojamās mājas "Kalnagravas 1" , Sarkaņu pagasts, rekonstrukcijas un siltināšanas projekta izstrāde | 2020 | 1 gads | PP, AN |  | PB, IB |
| 60.7 | Daudzdzīvokļu mājas "Airītes", Sarkaņu pagastā siltināšana | 5588 |  |  |  |  | 11000 | Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošana | 2020 | 1 gads | PP, AN |  | PB, IB |
| 60.8 | Sociālā dzīvokļa J.Ramaņa ielā 9-7, Biksērē, remonts |  |  |  | 5200 |  | 5200 | Veikti remontdarbi | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 60.9 | Daudzdzīvokļu mājas "Baltiņu māja" Sarkaņu pagastā siltināšana |  |  |  | 15000 |  | 15000 | Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošana | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 60.10 | Daudzdzīvokļu mājas "Kalna iebuļas" Sarkaņu pagastā siltināšana |  |  |  | 15000 |  | 15000 | Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošana | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 60.11 | Daudzdzīvokļu mājas "Liekumi" Sarkaņu pagastā siltināšana |  |  |  | 15000 |  | 15000 | Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošana | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 60.12 | Meža iela 5, Mārcinā dzīvojamās mājas jumta remonts | 2365 |  |  |  |  | 2365 | Veikts jumta remonts | 2019 | 1 gads | PP |  | PB, IB |
| 60.13 | Pašvaldības daudzdzīvokļu Meža 1.2 un 5 Mārcienā kāpņu telpu kosmētiskais remonts | 2000 |  |  |  |  | 2000 | Veikts kāpņu telpas remonts | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 60.14 | Palīgēku (šķūnīšu) izbūve dzīvojamai mājai Tauriņi – 1 Bērzaunes pagastā |  |  |  | 4300 |  | 4300 | Izbūvētas palīgēkas | 2020 | 1 gads | PP |  | IBP |
| 60.15 | Remontdarbi Bērzu ielā 27, Bērzu 21 un 23 Aizpurvē, Dzelzavas pagastā | 21000 |  |  |  |  | 21000 | Veikti remontdarbi | 2019 | 1 gads | PP |  | PP |
| 60.16 | Dzīvojamās mājas Toces ielā 10, Ļaudonā jumta remonts | 2500 |  |  |  |  | 2500 | Veikts jumta remonts | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 60.17 | Liezēres pagasta ēkas Vidzemes iela1 ambulances ēkas iekšējie darbi (būvniecība, būvuzraudzība) | 86561 |  |  |  |  | 86561 | Veikts telpu remonts | 2019 | 1 gads | PP |  | kredīts |
| 60.18 | Liezēres pagasta Ozolu ielas 12-dzīvokļu 3 un 7 remontdarbi |  |  |  | 2000 |  | 2000 | Veikts dzīvokļu remonts | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 60.19 | Madonas pilsētā Rīgas ielas 2, 2.stāva telpu remonta darbi |  |  |  | 21000 |  | 21000 | Veikts telpu remonts | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 60.20 | Logu nomaiņa Lazdonas ielas 5, Madonā mājai | 7471 |  |  |  |  | 7471 | Veikta logu nomaiņa | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt sociālās infrastruktūras pieejamību un pakalpojuma kvalitāti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 | Kapsētu izveide, paplašināšana, sakārtošana un digitalizācija |  |  |  |  |  |  | 1)Madonas pilsētā izveidoti jauni kapi vai paplašināta esošā Madonas pilsētas kapu teritorija. 2)Mārcienas jaunie kapi izveidoti uz pašvaldības zemes. 3) Krematorija izbūve Madonas pilsētā vai Madonas novada teritorijā | 2019 | 5 gadi | PP, AN | VTP.6.RV.6.4 U.6.4.3. R.300-R.302. | PB, IB |
| 61.2 | Madonas pilsētas kapu paplašināšanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un 1.kārtas būvniecība | 55000 |  |  |  |  | 55000 | Izstrādāta tehniskā dokumentācija Madonas pilsētas kapu paplašināšanai un veikta būvdarbu 1.kārta | 2019 | 1 gads | PP |  | IB |
| 61.3 | Bērzaunes un Grostonas kapu digitalizācija |  |  |  | 4000 |  | 4000 | Digitalizēta un publiski pieejama informācija par kapsētas darbību un veiktajiem apbedījumiem | 2020 | 3 gadi | PP, AN |  | IB |
| 61.4 | Arnonas pagasta Skāķu klana kapu ieejas vārtu izbūve | 1500 |  |  |  |  | 19000 | Izbūvēti vārti Aronas pagasta Skāķu kalna kapos | 2019 | 1 gads | PP |  | IB |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt kvalitatīvu un uz atjaunojamiem resursiem balstītu siltumapgādi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Projektā “Saules enerģija siltajam ūdenim”, ID Nr. KPFI-4/64 iegādāto iekārtu remontdarbi | 20000 |  |  |  |  | 20000 | Projektā “Saules enerģija siltajam ūdenim”, ID Nr. KPFI-4/64 iegādāto iekārtu remontdarbi | 2019 | 1 gads | AN | RV.2.1. U.2.1.1.: |  |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt ar siltumapgādi apdzīvotās vietas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 | Katlu māju iekārtu pārbūve |  |  |  |  |  |  | Pārbūvēta siltumapgādes sistēma Mētrienas skolai, ciemam Ozoli, Barkava, Mārciena, Dzelzava, Aizpurve, Katlu mājas pārbūve Sauleskalna ciemā | 2019 | 5 gadi | PP, AN | VTP.6.RV.6.2 U.6.2.2. R.281 | PB |
| 63.2 | Tehniskā apsekošana, būvprojekta izstrāde Meža iela 5, Mārcinā dzīvojamās mājas apkures ierīkošanai | 3700 |  |  |  |  | 3700 | Izstrādāts būvprojekts | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 63.3 | Dzīvojamās mājas Jaunā iela 4 Mārcienā apkures ierīkošana | 9800 |  |  |  |  | 9800 | Ierīkota apkures sistēma | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 63.4 | Siltumapgādes sistēmas pārbūve Praulienas skolā |  |  |  | 6000 |  | 6000 | Pārbūvēta siltumapgādes sistēma Praulienas skolā | 2019 | 1 gads | PP |  | PB |
| 63.5 | Pašvaldības daudzdzīvokļu Meža 2 Mārcienā iekšējo siltumtīklu pārbūve un sešu dzīvokļu pieslēgšana centrālpakurei | 840 |  |  |  |  | 840 | Pārbūvēti siltumtīkli centrālapkures pieslēgšanai | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 63.6 | MWh skaitītāja un dūmsūkņa uzstādīšana katlu mājā Meža ielā 26 Mārcienā | 2947 |  |  |  |  | 2947 | Uzstādīts skaitītājs un dūmsūknis | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 63.7 | Vestienas pagasta Katlu mājas būvniecība tehniskā projekta izstrāde.Siltummezglu izbūve, apkures sistēmas montāža | 25900 |  |  |  |  | 25900 | Izbūvēta Katlu māja Vestienas muižas parkā | 2019 | 1 gads | PP, AN |  | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt centralizētu siltumapgādes pieejamību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Siltumtrases izbūve Madonā |  |  |  |  |  | 30000 | Siltumtrašu izbūve ar mērķi paplašināt centralizētās siltumapgādes izmantošanas klientu loku. | 2018 | 3 gadi | SIA “Madonas siltums” | VTP.6.RV.6.2 U.6.2.2. R.277 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt siltumapgādi apdzīvotajās vietās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1 | Siltumapgādes problēmu atrisināšana Bērzaunes ciemā |  |  |  |  |  | 70000 | Bērzaunes pagastā nodrošināta kvalitatīvas centralizētās siltumapgādes pieejamība. | 2018 | 3 gadi | PP, AN | VTP.6.RV.6.2 U.6.2.2. R.281, R.282 | PB |
| 65.2 | Administratīvās ēkas Gaiziņa ielā 7 siltummezgla izbūve | 7000 |  |  |  |  | 7000 | Energoefektivitātes uzlabošanai pašvaldības iestādēm ierīkots siltummezgls administratīvā ēkā Gaiziņa ielā 7 | 2019 | 1 gads | PP, AN |  | IB |
| 65.3 | Centralizētās apkures sistēmas ierīkošana Sarkaņu pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā |  |  |  | 15000 |  | 15000 | Ierīkota apkures sistēma ēkā | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 65.4 | Apvienotās katlu mājas būvprojekta izstrāde Mētrienā, Mētrienas pagastā | 20000 |  |  |  |  | 20000 | Izstrādāts būvprojekts | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| 65.5 | Praulienas pagasta apkures katla maiņa | 9000 |  |  |  |  | 9000 | Nomainīts apkures katls | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Veicināt enerģētisko kultūru audzēšanu, nodrošināt enerģētisko neatkarību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Enerģētisko kultūru apgūšana |  |  |  |  |  |  | Enerģētisko kultūru apgūšana nodrošinās pastāvīgu kurināmās šķeldas ražošanu un piegādi. | 2020 | 3 gadi | PP, AN | VTP.1.RV1.1. U.1.1.3. R.12 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Veicināt lauksaimniecības zemju izmantošanu, atjaunojot meliorācijas sistēmu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 423133:07 un 423133:08 atjaunošana Madonas novada Praulienas pagastā | 52665 |  |  |  |  | 52665 | Atjaunoti pašvaldībai piederošie meliorācijas koplietošanas grāvji | 2019 | 1 gads | PP, AN |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Izveidot pievilcīgu dzīves un atpūtas vidi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.1 | Madonas novada parku un skvēru sakopšana |  |  |  |  |  |  | 1) Apzināti novada parki un skvēri. 2) Izstrādāti novada parku un skvēru labiekārtošanas projekti. 3) Labiekārtoti parki un skvēri. | 2019 | 3 gadi | PP, AN | VTP.6.RV.6.4 U.6.4.2. R.299 | PB |
| 68.2 | Barkavas ciema teritorijas labiekārtošana | 1000 |  |  |  |  | 1000 | Atjaunoti soli, celiņi, apgaismojums un peldošā platforma | 2019 | 1 gads | PP |  |  |
|  |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | Barkavas dīķa teritorijas labiekārtošana | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 68.3 | Novada ciemu labiekārtošana |  |  |  | 6567 |  | 6567 | Pieaicināts arborists ciema labiekārtošanas darbiem | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 68.4 | Sarkaņu pagasta Biksēres parka labiekārtošana |  |  |  | 25000 |  | 25000 | Labiekārtota parka teritorija | 2020 | 1 gads | PP |  |  |
| 68.5 | Kalsnavas pagastā Informatīvā banera ar kodiem izveide parkā |  |  |  |  | 2000 | 2000 | Uzstādīts informatīvais baners | 2021 | 1 gads | PP, AN |  |  |
| 68.6 | Dzelzavas Pansionāta celiņu izveide, apzaļumošana |  |  |  | 6500 |  | 6500 | Labiekārtota teritorija pie Dzelzavas pansionāta | 2020 | 1 gads | PP, AN |  | IB |
| 68.7 | Noformējums un apstādījumi labiekārtošanai Madonas pilsētā | 29000 |  |  |  |  | 29000 | Izgatavoti reklāmas stendi Madonas pilsētā, labiekārtoti apstādījumi | 2019 | 1 gads | PP, AN |  |  |
| 68.8 | Mētrienas pagasta Mētrienas ciema Birztalas labiekārtošana pie Tautas nama |  |  |  | 1000 |  | 1000 | Labiekārtota dabas apstādījumu teritorija | 2020 | 1 gads | PP |  | PB |
| 68.9 | Madonas pilsētas Mīlestības graviņas celiņa sakārtošanas darbi (projekta izstrādei) |  |  |  | 5000 |  | 5000 | Labiekārtota teritorija | 2020 | 1 gads | PP, AN |  | IB |
| 68.10 | Soliņu un atkritumu urnu izgatavošana un uzstādīšana | 5000 |  |  |  |  | 5000 | Labiekārtota teritorija | 2019 | 1 gads | PP, AN |  |  |
| 68.11 | Tēlniecības objekta- skulptūru izveide Madonas pilsētā | 16000 |  |  |  |  | 16000 | Uzstādīts Madonas pilsētvidē paliekošs vides objekts , kas kalpotu par vienu no apskates objektiem | 2019 | 1 gads | PP, AN |  |  |
| SM3 – “Dabiska un droša dzīves vide„ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritārā projekta ideja: Attīstīt un popularizēt vides izziņu un interaktīvo izglītību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ainavu veidošana un kopšana tūrisma maršrutu zonās |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 1)Piesaistīts finansējumu un izstrādāts ainavu tematiskais plānojums. 2)Sagatavots ainavu kopšanas plāns speciālistu vadībā. 3)Veikta ainavu kopšana tūrisma maršrutu teritorijās. 4)Iesaistīti zemju īpašnieki ainavu kopšanā. 5)Tūristu plūsmas palielināšanās un novada popularitātes un atpazīstamības pieaugums. 6) Izveidotas ainaviskas skatu vietas. | 2020 | 3 gadi | PP, AN, UTAN | VTP.6.RV.6.4 U.6.4.2. R.297, VTP.7.RV.7.2 U.7.2.5. R.337 | PB |
| Prioritārā projekta ideja: Saglabāt un pilnveidot vides izziņas centrus, attīstīt iedzīvotāju izpratni par norisēm dabā, veicināt iedzīvotāju vides izglītību. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Novada dabas dienu organizēšana |  |  |  |  |  |  | 1) piesaistīts finansējums pasākuma “Novada dabas dienas” organizēšanai. 2) Izveidots nacionāla mēroga pasākums ar ikgadējām tradīcijām, nosakot katru gadu citu tematiku. 3) Popularizēts Madonas novads kā zaļākais un videi draudzīgākais Latvijā un Eiropā. 4)Vietējo, augsti kvalificēto vides speciālistu piesaiste un iesaistīšana vides izglītībā un izziņas, dabas tūrisma attīstīšanā. 5)Piesaistīti jauni speciālisti novadam. 6)Iedzīvotāju dabas izpratnes attīstīšana un stiprināšana. | 2019 | 3 gadi | PP, AN, UTAN | VTP.8.RV.8.1 U.8.1.1. R.342 | PB, IB |
| Prioritārā projekta ideja: Saglabāt un pilnveidot vides izglītības centrus novadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Vides izglītības nometņu organizēšana jauniešiem un bērniem |  |  |  |  |  | 60000 | 1) Piesaistīts finansējums jauniešu un bērnu vasaras vides izglītības nometņu organizēšanai. 2) Noorganizētas vismaz 3 novada, nacionālā un starptautiska mēroga vasaras nometnes gadā. 3) Vietējo, augsti kvalificēto vides speciālistu piesaiste un iesaistīšana vides izglītībā un izziņas, dabas tūrisma attīstīšanā. 4) Piesaistīti jauni speciālisti novadam. 5) Bērnu un jauniešu dabas izpratnes, intelekta un fiziskās veselības stiprināšana. | 2018 | 3 gadi | PP, AN, UTAN | VTP.8.RV.8.1 U.8.1.1. R.343 | PB, IB |
| Prioritārā projekta ideja: Veicināt vides izglītību un izpratni par norisēm dabā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Dabas taku izveide |  |  |  |  |  | 50000 | 1) Sagatavots tematiskais dabas taku piedāvājums. 2)Tematiskās dabas takas izveidotas Gaiziņkalnā, Lubāna dabas liegumā, gar Aiviekstes upi u.c. teritorijās. 3) Takas aprīkotas ar informācijas un skatu vietām. 4) Izveidots gida pakalpojumu serviss. 5) Dabas vērošana no upes. 6) Izveidota atraktīva skolnieku, zinātnieku un dabas tūristu dabas izziņas un izglītošanas infrastruktūra. 7) Ornitologu un dabas vērotāju pasākumi. | 2019 | 3 gadi | PP, AN, UTAN | VTP.8.RV.8.2 U.8.1.2. R.345 | PB, IB |
| Prioritārā projekta ideja: Attīstīt vides izziņas un tūrisma infrastruktūru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Vides izziņas un tūrisma pakalpojuma attīstīšana |  |  |  |  |  |  | 1)Izveidoti un attīstīti vides izziņas un informācijas centri (Gaiziņkalnā, Krustkalnu DR un citur). 2) Izveidots plašs vides izziņas un tūrisma pakalpojuma piedāvājums pie Lubāna ezera. | 2019 | 3 gadi | PP, AN, UTAN | VTP.8.RV.8.1 U.8.1.2. R.341,R.344. | PB, IB |
| Prioritārā projekta ideja: Attīstīt un popularizēt vides izziņu un interaktīvo izglītību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Attālās novērošanas sistēmas izveide iedzīvotāju vides izglītošanā |  |  |  |  |  | 28000 | 1)Izveidota attālās novērošanas sistēma dabas objektos novadā (Lubāna ezers, Krustkalnu, Teiču dabas rezervāti, Gaiziņkalnā) kā izpētes, izglītības līdzekļus. 2)Izveidots atraktīvs tūrisma mārketinga līdzeklis. 3) Piesaistīti dabas un izziņas tūrisma cienītāji. | 2019 | 3 gadi | PP, ITN, UTAN | VTP.8.RV.8.2 U.8.2.2. R.353 | PB, IB |
| Prioritārā projekta ideja: Attīstīt, popularizēt un izplatīt laivu tūrismu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Laivošanas un mazizmēra kuģošanas līdzekļu infrastruktūras izveide |  |  |  |  |  | 50000 | 1) Veicināt laivu nomas punktu attīstību. 2) Piesaistītas lauku viensētas ūdenstilpņu malās kempinga vietu nomai. 3) Laivošanas popularizēšana un reklāmas stendu izvietošana. 4) Ierīkota laivu piestātne Lubānas ezerā. | 2019 | 3 gadi | PP, ITN, UTAN | VTP.8.RV.8.1 U.8.1.2. R.345, R.348, VTP.1. RV.1.3. U.1.3.2. R.54. |  |

PP – Pilsētas vai pagastu pārvaldnieki

AN – Attīstības nodaļa

IN – Izglītības nodaļa

TIC – Tūrisma informācijas centrs

UTAN –Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa

ITN – Informācijas tehnoloģiju nodaļa

DAP – Dabas aizsardzības pārvalde

PPP – privātā, publiskā partnerība

SM – Satiksmes ministrija

SDO - Sporta darba organizators

EF – Eiropas Savienības fondu finansējums

Degradētā teritorija ir vieta (teritorija (ne visos gadījumos ar negatīvu ietekmi uz vidi), ēka vai ēku komplekss), kas iepriekš

tikusi izmantota vai apbūvēta, bet pašlaik pamesta vai netiek pilnīgi izmantota. Tā var būt nolaista vai piesārņota, neapdzīvota

vai daļēji apdzīvota vai citādi izmantota teritorija, kurai ir negatīva kumulatīva ietekme uz apkārtējām teritorijām, vidi un

vietējiem iedzīvotājiem.