Rūpniecības ielas (posmā no Augu ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei) atjaunošana Madonā

Pielikums

Madonas novada pašvaldības domes

15.06.2021. lēmumam Nr.248

(prot.Nr.14, 13.p.)

**Darbu daudzumu izmaksas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izmaksu pozīcija** | **Specifik. Nr** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Darba daudzums** | **Vienības cena EUR** | **Kopējā izmaksa EUR** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| *1* |  | ***DAŽĀDI DARBI*** | *N/A* | *N/A* |  |  |
| *1.1* | *3.1.* | *Uzmērīšana un nospraušana* | *m* | *3520.73* | *1.00* | *3520.73* |
| *1.2* | *3.1.* | *Izpildmērījuma sagatavošana* | *kompl.* | *1.00* | *2000.00* | *2000.00* |
| *1.3* | *3.3.* | *Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana 0 - 4 cm biezumā* | *m2* | *30145.36* | *2.23* | *67224.15* |
| *1.4* | *3.3.* | *Asfalta seguma savienojumu frēzēšana* | *m2* | *336.64* | *5.65* | *1902.02* |
| *1.5* | *3.4.* | *Aku vāku līmeņošana* | *gab.* | *27.00* | *36.00* | *972.00* |
| *1.6* | *3.4.* | *Kapju līmeņošana* | *gab.* | *2.00* | *36.00* | *72.00* |
| *1.7* | *3.4.* | *Gūliju tīrīšana un vāku līmeņošana* | *gab.* | *38.00* | *80.00* | *3040.00* |
| *1.8* | *3.4.* | *Esošās akas remonts, līmeņošana, peldoša DN 500, 40T vāka uzstādīšana* | *gab.* | *3.00* | *275.00* | *825.00* |
| *1.9* | *3.4.* | *Esošās akas remonts, līmeņošana, peldoša DN 700, 40T vāka uzstādīšana* | *gab.* | *2.00* | *313.00* | *626.00* |
| *2* |  | ***AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS*** | *N/A* | *N/A* |  |  |
| *2.1* | *5.4.* | *Nomaļu iesēdumu aizpildīša ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s* | *m3* | *179.00* | *41.51* | *7430.29* |
| *2.2* | *5.4.* | *Nomaļu uzpildīšana 4 cm biezumā ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s* | *m2* | *4990.00* | *1.49* | *7435.10* |
| *3* |  | ***AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS*** | *N/A* | *N/A* |  |  |
| *3.1* | *6.2.* | *Karstā asfalta AC11surf (S-I klase) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā* | *m2* | *30482.00* | *11.92* | *363345.44* |
| *3.2* | *6.2.* | *Karstā asfalta profila labošana ar AC11base/bin* | *t* | *73.00* | *87.75* | *6405.75* |
| *4* |  | ***CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS*** | *N/A* | *N/A* |  |  |
| *4.1* | *7.3.* | *Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, ar mehānismiem* | *m2* | *815.00* | *25.17* | *20513.55* |
| *4.2* | *7.3.* | *Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, ar roku darbu* | *m2* | *100.00* | *33.56* | *3356.00* |
| *5* |  | ***CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS*** | *N/A* | *N/A* |  |  |
| *5.1* | *8.1.* | *Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju* | *m2* | *250.00* | *33.40* | *8350.00* |
| *5.2* | *8.2.* | *Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju* | *m* | *5282.00* | *1.61* | *8504.02* |
| *5.3* | *8.6.* | *Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma dilumkārtas atjaunošana* | *m3* | *1.00* | *30.47* | *30.47* |
| *5.4* | *8.8.* | *Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni* | *m3* | *133.00* | *10.52* | *1399.16* |
|  | | | ***A*** | ***Kopā (bez PVN):*** | | ***506951.68*** |
| ***B*** | ***PVN (21% no A)*** | | ***106459.85*** |
| ***C*** | ***Pavisam kopā (A+B)*** | | ***613411.53*** |

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Signature not validated

Sastādīja:/K.Kubuliņš/

Digitally signed by KASPARS KUBULIŅŠ Date: 2021.06.03 17:25:32 EEST

Location: ĀDAŽI