MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

# 2023. gada 31. maijā							          		Nr. 312

# (protokols Nr. 7, 47. p.)

Par papildus finansējuma piešķiršanu Dzelzavas pamatskolas telpu kosmētiskajiem remontdarbiem

2022. gada 30. novembrī Madonas novada dome pieņēma lēmumu Nr. 772 (protokols Nr. 27, 2. p.) par finansējuma piešķiršanu projektam “Dzelzavas pamatskolas telpu kosmētiskie remontdarbi”, kā rezultātā projekta realizācijai tika piešķirti finanšu līdzekļi 91196,82 EUR. Līgums ar būvdarbu veicēju tika noslēgts 2022. gada decembrī un darbi tuvojas noslēgumam.

Projekta ieviešanas laikā objektā atklājās daudzi neparedzētie darbi, kurus iepriekš nevarēja prognozēt, kā arī daļēji ir izslēgti iepriekš plānotie darbi. Rezultātā pasūtītājs, būvnieks un būvuzraugs ir parakstījuši izmaiņu aktu Nr. 1, kur ir izslēgti darbi 2658,81 EUR vērtībā un iekļauti papilddarbi 18896,13 EUR vērtībā. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu projekta realizāciju, nepieciešams papildus piešķirt finanšu līdzekļus 16237,32 EUR apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 17.05.2023. Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas un 23.05.2023. Finanšu un attīstības komitejas atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 14 (Aigars Šķēls, Aivis Masaļskis, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns, Arvīds Greidiņš, Gatis Teilis, Guntis Klikučs, Kaspars Udrass, Māris Olte, Sandra Maksimova, Valda Kļaviņa, Zigfrīds Gora), PRET – NAV, ATTURAS –  NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Piešķirt finansējumu EUR 16237,32 (sešpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi eiro 32 centi) apmērā projektam “Dzelzavas pamatskolas telpu kosmētiskie remontdarbi” no Madonas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem, kas veidojušies no Dzelzavas pagasta pārvaldes 2022. gadā pārdotajiem īpašumiem.

Domes priekšsēdētāja vietnieks				             Z. Gora

Kalniņš 28308227

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU