- l

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

- 2019.gada 31.jūlijā								Nr.330

- (protokols Nr.13, 23.p.)

- Par finansējum piešķiršanu Sporta un atpūtas bāzei “Smeceres sils”

Madonas novada pašvaldības 2019. gada investīciju plānā ir iekļauta “Smeceres sila sporta un atpūtas bāzes attīstības projekta realizācija (gājēju tuneļa izbūve un starta-finiša laukuma asfaltēšana)”, kurā ir ietverta arī treneru un preses platformas piegāde un uzstādīšana sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” biatlona stadiona starta-finiša laukumā. Projekta ietvaros ir veikta iepirkuma procedūra treneru un preses platformas piegādei un uzstādīšanai. Kopējās izmaksas treneru un preses platformas piegādei un uzstādīšanai sastāda EUR 54 823,30.

Sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils” ir izbūvēts biatlona stadiona starta-finiša laukums, kurš ir jānodod ekspluatācijā. Veicot būvdarbus radās izmaiņās darbu daudzumu apjomos, kas paredzēja papildus izbūvēt ģeorežģi zonā virs tuneļa, lai nodrošinātu stabilāku asfaltbetona segas konstrukciju pret sēšanos, papildus izbūvēt drenāžu soda apli, lai novadītu lietus notekūdeņus un izmaiņas, kas saistītas ar izpildīto darbu digitālo uzmērīšanu. Kopējās izmaksas sastāda EUR 12 083,56.

Noklausījusies projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes I.Kārkliņas sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 12 (Agris Lungevičs, Ivars Miķelsons, Artūrs Čačka, Antra Gotlaufa, Gunārs Ikaunieks, Valda Kļaviņa, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Inese Strode, Aleksandrs Šrubs, Gatis Teilis), PRET – NAV, ATTURAS – 1 (Andrejs Ceļapīters), Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

- Piešķirt finansējumu EUR 54 823,30 apmērā treneru un preses platformas piegādei un uzstādīšanai Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” biatlona stadiona starta-finiša laukumā no pašvaldības budžetā rezervētajiem līdzekļiem kredītu līdzfinansēšanai.

- Piešķirt papildu finansējumu EUR 12 083,56 apmērā biatlona stadiona starta - finiša laukuma izbūvei no pašvaldības budžetā rezervētajiem līdzekļiem kredītu līdzfinansēšanai.

Domes priekšsēdētājs						A.Lungevičs