- l

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

- 2018.gada 29.novembrī							Nr.475

- (protokols Nr.21, 9.p.)

- Par papildus finansējuma piešķiršanu investīciju projekta “Dzelzavas pamatskolas iekšējās elektroinstalācijas pārbūvei Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” īstenošanai

Dzelzavas pamatskolā ir veikts investīciju projekts “Dzelzavas pamatskolas iekšējās elektroinstalācijas pārbūve”  ar paredzētajām kopējām projekta izmaksām EUR 42556,26, t.sk. būvdarbu izmaksas EUR 40886.46, būvuzraudzības izmaksas – EUR 822,80, autoruzraudzības izmaksas – 847,00 EUR.

Būvdarbu gaitā bija jāveic papildus darbi, jo skola atrodas vēsturiskā ēkā - Dzelzavas pilī.

Tā kā būvdarbu izmaksas pārsniedza norādīto 40886,46 EUR summu, lūdzam piešķirt iztrūkstošo summu EUR 847,00, kura bija paredzēta autoruzraudzībai.

Noklausījusies Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja A.Jankovska sniegto informāciju, ņemot vērā 14.11.2018. Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas atzinumu un 21.11.2018. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu atklāti balsojot: PAR – 14 (Agris Lungevičs, Ivars Miķelsons, Andrejs Ceļapīters, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Artūrs Grandāns, Gunārs Ikaunieks, Valda Kļaviņa, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Inese Strode, Aleksandrs Šrubs, Gatis Teilis, Kaspars Udrass), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Piešķirt papildus finansējumu investīciju projekta “Dzelzavas pamatskolas iekšējās elektroinstalācijas pārbūvei Dzelzavā īstenošanai EUR 847,00 (astoņi simti četrdesmit septiņi eiro 00 centi) no nekustamā īpašuma nodokļa plānoto ieņēmumu pārpildes.

Domes priekšsēdētājs						A.Lungevičs