- l

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

- 2018.gada 29.novembrī							Nr.486

- (protokols Nr.21, 20.p.)

- Par lēmuma Nr.270 (protokols Nr.11, 21.p.) “Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/011 ”Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā”  īstenošanai” atcelšanu

Pamatojoties uz Ministra Kabineta 2015.gada 10. novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības  programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitilizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” Madonas novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 5.6.2.0/16/I/011 “Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā”.

Projekta īstenošanā notiek projekta ietvaros noslēgto līgumu izpilde. Īstenojot projektu, būvdarbu un būvuzraudzības  izmaksu segšanai tiek izmantoti saņemtā avansa 613 123,71 EUR finanšu līdzekļi, līdz ar to nav nepieciešamība ņemt aizņēmumu 2018. gadā.

Būvdarbu veikšanas laikā radušies papildus darbi, līdz ar to tiek pagarināts būvdarbu izpildes termiņš. Ņemot vērā  klimatiskos apstākļus un ceļu izbūves tehnoloģiju, nav iespējams šogad veikt pilnīgu asfaltbetona izbūvi. Līdz ar to būs nepieciešams būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums, kā rezultātā tiks pagarināts projekta ieviešanas termiņš.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu,  aizņēmums tiks pieprasīts 2019. gadā, atkārtoti lemjot Madonas novada  domes sēdē par projekta  īstenošanai nepieciešamā aizņēmuma apmēru.

Noklausījusies projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes I.Solozemnieces sniegto informāciju, ņemot vērā  21.11.2018. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Agris Lungevičs, Ivars Miķelsons, Andrejs Ceļapīters, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Artūrs Grandāns, Valda Kļaviņa, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Inese Strode, Aleksandrs Šrubs, Gatis Teilis, Kaspars Udrass), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Atcelt 2018. gada 27. jūnija lēmumu Nr.270 “Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/011 ”Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā”  īstenošanai”.

Domes priekšsēdētājs						A.Lungevičs