- l

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

# 2018.gada 18.decembrī							Nr.506

# (protokols Nr.22, 2.p.)

# Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta bāzes “Smeceres sils” attīstības projekta ieviešanai 2018.gadā

2018.gadā turpināta sporta bāzes “Smeceres sils” attīstības projekta ieviešana, veicot sniega sagatavošanas sistēmas pabeigšanas darbus, šautuves iekārtu piesaistes, atbalstsienas un aizsargsienu izbūvi un elektroniski – mehānisku IBU sertificētas biatlona šautuves iekārtas piegādi un uzstādīšanu.

Projekta ieviešanai 2018.gadā piešķirtas Valsts investīcija EUR 500000,00 apmērā.

2018.gadā no Valsts investīciju līdzekļiem veikts gala maksājums par  sniega sagatavošanas sistēmas darbu izpildi EUR 66260,69 apmērā.

Pamatojoties uz projekta ietvaros veiktajām iepirkuma procedūrām noslēgti sekojoši līgumi:

- 16.08.2018 līgums Nr.MNP/2.4.6/18/63 Par šautuves iekārtu piesaistes, atbalstsienas un aizsargsienu izbūvi Smeceres sila sporta bāzē par kopējo summu EUR 387878,12.

- 08.10.2018 līgums Nr.MNP/2.4.5/18/188 Par Elektroniski- mehāniskas IBU sertificētas biatlona šautuves iekārtas piegādi un uzstādīšanu Smeceres sila sporta bāzē par kopējo summu EUR 231030,14.

Līguma Nr.MNP/2.4.6/18/63 ietvaros 2018.gadā veikti darbi par kopējos summu EUR 273714,87.

Līgums Nr.MNP/2.4.5/18/188 izpildīts pilnībā un š.g. decembra mēnesī jāveic līguma izpildes maksājums.

Pamatojoties uz 2018.gadā projekta ietvaros izpildītajiem darbiem projekta ieviešanai nepieciešamā summa 2018.gadā sastāda EUR 571 005,70.

2018.gadā vēl nepieciešams veikt maksājumu 08.10.2018 Līguma Nr.MNP/2.4.5/18/188 ietvaros EUR 71005,70 apmērā.

Noklausījusies Attīstības nodaļas vadītāja N.Volkova sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā 18.12.2018. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Agris Lungevičs, Zigfrīds Gora, Ivars Miķelsons, Andrejs Ceļapīters, Antra Gotlaufa, Artūrs Grandāns, Gunārs Ikaunieks, Valda Kļaviņa, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Aleksandrs Šrubs, Gatis Teilis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV,  Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

- Piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 71005,70 (septiņdesmit viens tūkstotis pieci euro un 70 centi) apmērā sporta bāzes “Smeceres sils” attīstības projekta ieviešanai no 2018.gada budžetā rezervētajiem līdzekļiem investīciju projektu ieviešanai.

- Lēmuma kontroli uzdot domes finanšu nodaļai.

Domes priekšsēdētājs						A.Lungevičs