MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

- 2021.gada 29.jūlijā						            		 Nr.64									               (protokols Nr.6, 5.p.)

Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas vidusskolas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanai

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegumu (reģistrēts Lubānas apvienības pārvaldē 21.07.2021. Nr.LUB/1.8/21/8) par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas vidusskolas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanai, tiek konstatēts:

- automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzstādīšana tiek reglamentēta un to uzstādīšana Latvijā ir obligāta veicot objekta būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju noteiktām ēkām atbilstoši LBN201-15 “Būvju ugunsdrošība” 7. nodaļas prasībām;

- sastādot Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam, Lubānas vidusskolas  ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanai tika paredzēti EUR 13084,00 balstoties uz sastādīto kontroltāmi;

- izsludinātā iepirkuma LNP 2021/7 “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Lubānas vidusskolas ēkā” rezultātā zemāko cenu piedāvāja SIA “MA SYSTEMS” – EUR 19261,42;

- lai realizētu projektu papildus nepieciešami EUR 6177,42.

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 18 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis Masaļskis, Andrejs Ceļapīters, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Kaspars Udrass, Māris Olte, Rūdolfs Preiss, Sandra Maksimova, Valda Kļaviņa, Zigfrīds Gora), PRET – NAV, ATTURAS – 1 (Vita Robalte), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Akceptēt līguma ar SIA “MA SYSTEMS” Nr. LNP 2021/7 “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Lubānas vidusskolas ēkā” līgumsummu EUR 19261,42, papildus finansējumu paredzot no Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes brīvajiem (nesadalītajiem) budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs				A.Lungevičs

Bodžs 64894941